# Администрация города Заринска

# Алтайского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 25.12.2017 № 1056 г. Заринск

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.03.2016 №181 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования город Заринск Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска Алтайского края и разместить на официальном сайте администрации города Заринска: www.admzarinsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.М. Пенькова.

Глава города И.И. Терёшкин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Заринска

от 25.12.2017 №1056

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК

АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2018-2029 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы

(далее Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы  |
| Основания для разработкиПрограммы: | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 марта 2016г. №181 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов. 5. Генеральный план муниципального образования город Заринск Алтайского края. |
| Заказчик Программы | Администрация города Заринска – Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 31 |
| Исполнители и соисполнители Программы, их местонахождение | Исполнитель: - комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска - Алтайский край, г. Заринск, просп. Строителей, 31.Соисполнители:- отдел по образованию администрации города Заринска - Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 3.- комитет по культуре администрации города Заринска - Алтайский край, г. Заринск, просп. Строителей, 31.- комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска - Алтайский край, г. Заринск, просп. Строителей, 31.- комитет по физической культуре и спорту администрации города Заринска - Алтайский край, г. Заринск, просп. Строителей, 31.- Краевое государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница, г. Заринск» - Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 40. |
| Цели Программы | - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа; - доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории муниципального образования городЗаринск Алтайского края |
| Индикаторы и показатели Программы | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края. |
| Сроки реализацииПрограммы | 2018-2029 годы |
| Объемы финансированияПрограммы | Объем финансирования Программы на период2018 - 2029 гг. составляет: 296,51 млн. рублей, в томчисле по годам: 2018 год – 83,100 млн. руб.; 2019 год – 89,100 млн. руб.; 2020 год – 0,100 млн. руб.;2021 год – 57,350 млн. руб.;2022 год – 15,300 млн. руб.;2023 год – 8,000 млн. руб.;2024 год – 7,000 млн. руб.;2025 год – 11,760 млн. руб.;2026 год – 5,800 млн. руб.;2027 год – 6,000 млн. руб.;2028 год – 7,000 млн. руб.; 2029 год – 6,000 млн. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования с учетом изменения ассигнований из бюджета Алтайского края. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Строительство, реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2029 году. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Муниципальное образование город Заринск Алтайского края образован путём слияния пристанционного посёлка Заринский и райцентра Сорокино 29 ноября 1979 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Площадь территории муниципального образования город Заринск составляет 79,16 кв.км.

Муниципальное образование расположено в северо-восточной части Алтайского края, на севере [Бийско-Чумышской возвышенности](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22%20%5Co%20%22%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) на реке [Чумыш](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29%22%20%5Co%20%22%D0%A7%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%20%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29) (приток [Оби](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C)). Со всех сторон граничит с муниципальным образованием - Заринский район.

Территория муниципального образования имеет протяженность с запада на восток - 11,7 км, с севера на юг – 12,5 км.

Муниципальное образование не имеет деления на поселения.

В границах муниципального образования расположены:

- микрорайоны высотной застройки: №1, №2, №3, №3а, №4;

- микрорайоны индивидуальной жилой застройки: №2а, №2б, Северный, Миронская, Слободка, Железнодорожный, Лесокомбинат, Залинейный.

Также на территории муниципального образования имеются два крупных предприятия:

 - промышленное предприятие металлургической отрасли – ОАО «Алтай-кокс»;

 - предприятие сельскохозяйственной отрасли – ООО «Холод».

Административным центром городского округа является сам город Заринск.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы определяется общим состоянием экономики территориального образования, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Развитие и эффективное функционирование объектов социальной инфраструктуры и их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества – достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживание, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории: процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам (финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам) реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу обеспечивающую реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

* 1. Оценка демографической ситуации

Общая численность постоянного населения на 01.10.2017 года составила 46,83 тыс. человек.

Для анализа существующего положения муниципального образования город Заринск, а также для расчета проектных мероприятий социальной сферы выполнена группировка населенных пунктов в соответствие со сложившейся системой расселения.

За период с 2004 г. по 2017 г. численность населения городского округа уменьшилась на 6,8% или на 3,4 тыс. человек. Основной причиной сокращения численности в последние годы является естественная убыль при низком уровне рождаемости с нестабильным уровнем смертности и миграция населения.

Наибольшее значение коэффициента рождаемости было отмечено в 2016 году – 12,4 чел. на 1 тыс. чел. населения, наименьшее – 10 чел. на 1 тыс. чел. – в 2017 году. Наибольшее значение коэффициента смертности было зафиксировано в 2004 году– 15 чел. на 1 тыс. чел. населения, наименьшее (12,9 чел. на 1 тыс. чел.) – в 2017 году.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения.

В целом, возрастная структура населения характеризуется достаточно высокой долей числа лиц трудоспособного возраста – 52% от общей численности. Число жителей младше трудоспособного возраста составляет 22% и старше трудоспособного – 26% населения.

В половой структуре населения городского округа очевидно преобладание доли женского населения над мужским, составившим на сентябрь 2017 года 54,5% от общей численности населения. Одной из главных причин уменьшения доли мужчин – повышенная смертность в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин.

Итак, произведя оценку существующей демографической ситуации в городском округе, можно сделать следующие выводы о тенденции динамики численности населения:

- сокращение численности постоянного населения (на 6,8 % за период 2004-2017 гг.);

- снижение смертности (на14% относительно уровня 2004 г.);

- снижение уровня рождаемости (снижение рождаемости на 10,7% относительно уровня 2004 г.);

- половая диспропорция.

* 1. Прогноз численности населения

Сложившаяся демографическая ситуация в городском округе за период 2004-2017гг. является общероссийской ситуацией с учетом тяжелого экономического кризиса в истории России в1998 г. и финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.

Прогноз численности населения в Генеральном плане муниципального образования город Заринск произведен исходя из сложившейся устойчиво-отрицательной динамики численности населения, обусловленной как естественной убылью, так и миграционным оттоком населения. В течении расчётного срока прогнозируется некоторое снижение численности населения муниципального образования.

Таким образом, на расчетный срок ожидается некоторое снижение численности населения муниципального образования город Заринск на 3,5% относительно фактической. Численность населения на конец 2029 г. (далее расчетный срок) составит ориентировочно 45,18 тыс. человек. Стабилизировать демографическую ситуацию предполагается за счет улучшения социально-экономического положения в муниципальном образовании, в том числе посредством реализации программ социально-экономического развития территории и присвоения статуса городу - территории опережающего социально-экономического развития.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

2.1 Образовательные организации

Образовательные организации муниципального образования город Заринск Алтайского края представлены различными видами объектов. Всего количество действующих образовательных организаций составляет 20 единиц, в том числе:

- 10 дошкольных образовательных организаций;

- 7 общеобразовательных организаций, в том числе 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов, 1 лицей;

- 3 организация дополнительного образования детей - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» города Заринска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заринска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» города Заринска.

Кроме того на территории города находятся 3 краевых учреждения:

- 1 краевая образовательная организация профессионального среднего образования;

- 1 краевое государственное бюджетное учреждение «Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- 1 краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Заринская общеобразовательная школа-интернат».

2.1.1. Дошкольные образовательные учреждения.

Проектная мощность действующих дошкольных образовательных учреждений составляет 2922 места, которые посещают 2753 воспитанника.

Характеристика дошкольных образовательных учреждений представлена ниже.

Таблица №1

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта, место | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 1 «Березка» города Заринска | 125 | 125 | 1966 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Дюймовочка» города Заринска | 300 | 300 | 1980 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 «Теремок» города Заринска | 95 | 158 | 1962 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 «Золотой ключик» города Заринска | 320 | 320 | 1987 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 «Кораблик» города Заринска | 202 | 202 | 1986 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Сказочная полянка» общеразвивающего вида (2 корпуса) | 640 | 558 | 1979, 1981 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Светлячок» города Заринска | 280 | 159 | 1978 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» – детский сад № 11 «Рябинушка» города Заринска | 320 | 326 | 1987 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Колокольчик» общеразвивающего вида города Заринска | 320 | 315 | 1983 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №14 «Родничок» города Заринска | 320 | 290 | 1981 |
| Итого**:** |  | 2922 | 2753 |  |

Существующая вместимость дошкольных образовательных учреждений в достаточной мере обеспечивает потребности существующего населения. Уровень охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольными учреждениями составляет 100 %.

2.1.2 Общеобразовательные учреждения.

Учащиеся города имеют возможность получать общее образование в 7 общеобразовательных учреждениях. По состоянию на начало 2017-2018 учебного года в школах обучается 5,330 тыс. детей. Проектная мощность общеобразовательных учреждений при 2-х сменном режиме работы составляет 7,127 тыс. обучающихся, загруженность школ – 75%.

Для обучения детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья функционирует краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заринская общеобразовательная школа-интернат», в котором обучается 113 человек.

Характеристика общеобразовательных учреждений представлена ниже.

 Таблица №2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта, учащиеся | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Заринска Алтайского края | 558 | 285 | 1964 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Заринска | 1250 | 801 | 1974 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Заринска | 1176 | 991 | 1979 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Заринска | 540 | 515 | 1963 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Заринска | 1176 | 933 | 1984 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов г. Заринска  | 1251 | 847 | 1989 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Бригантина» г.Заринска | 1176 | 971 | 1986 |
| Итого: |  | 7127 | 5343 |  |

Пешеходная доступность общеобразовательных учреждений в городской местности составляет для учащихся I и II ступеней обучения – 400 м, для учащихся III ступени - 500 м. В частном секторе для обучающихся I ступени - не более 1500 м, для обучающихся II и III ступеней – не более 3000 м.

2.1.3. Учреждения дополнительного образования.

Дополнительное образование учащиеся получают на базе учреждений дополнительного образования:

- МБОУ ДО «Детская художественная школа»,

- МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №2»,

- МБОУ ДО «Центр детского творчества».

Характеристика учреждений дополнительного образования детей представлена ниже.

Таблица №3

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта, место | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заринска Алтайского края | 166 | 312 учащихся | 1975 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» города Заринска Алтайского края | 500 | Зал на 132 посадочных мест, 500 учащихся | 1984 |
| г. Заринск | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» города Заринска (2 корпуса) | 420 | 536 | 1953,1985 |
| Итого: |  | 1086 | 1348 |  |

2.1.4. Учреждения профессионального образования.

В городе Заринске подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена занимается КГБПОУ «Заринский политехнический техникум».

Проектная мощность учреждения среднего профессионального образования составляет 480 обучающихся. Учреждение загружено на 120%.

Характеристика учреждений среднего профессионального образования представлена ниже.

 Таблица №4

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта, место | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г. Заринск | КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» | 480 | 584 | 1982 |
| Итого: |  | 480 | 584 |  |

В состоянии современного затянувшегося демографического кризиса всё более острым является вопрос о поиске трудовых ресурсов. Не менее важным является вопрос образования. Система образования, включая все её ступени – от детского дошкольного образования до профессионального, должна развиваться стабильными и высокими темпами. Это даст ей возможность адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни общества.

2.2. Здравоохранение и социальное обеспечение

2.2.1. На территории городского округа услуги в сфере здравоохранения оказывают:

- Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г.Заринск» (далее - КГБУЗ «ЗГБ, г.Заринск») - ул. 25 Партсъезда, 40;

- Филиал КГБУЗ «ЗГБ, г.Заринск» - ул. Больничная, 20;

- Филиал КГБУЗ «ЦГБ, г.Заринск» - ул. Калинина, 37;

- Детская поликлиника КГБУЗ «ЦГБ, г.Заринск» - пр. Строителей, 15/1;

- Отделение скорой медицинской помощи КГБУЗ «ЦГБ, г.Заринск» - пр. Строителей, 14/3;

- Государственного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер, г. Заринск» - ул. Железнодорожная, 34;

- Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть ОАО«Алтай-кокс» – ул. 25 Партсъезда, 10;

- ООО «Поликлиника «Грант» – ул. Металлургов, 6/2;

К амбулаторно-поликлиническим учреждениям относятся 5 врачебных амбулаторий, 1 детская городская поликлиника, 8 стоматологических клиник.

К медицинским центрам относятся ООО «Поликлиника «Грант» и ООО «Ультрамед», расположенные в микрорайонах №3 и №4 города Заринска.

К учреждениям санаторно-курортным и оздоровительным относится Санаторий – профилакторий «Бодрость» на 105 мест, который является подразделением ЧУЗ МСЧ ОАО «Алтай-кокс». Учреждение включает в себя грязелечебницу и спортивный зал.

Суммарная проектная мощность КГБУЗ «ЦГБ, г.Заринск» составляет 462 койки.

Плановую и экстренную помощь жители города и региона получают в стационаре на 332 койки, в том числе:

- 280 коек круглосуточного стационара;

- 52 койки дневного стационара.

Характеристика учреждений здравоохранения представлена ниже.

 Таблица №5

ХАРАКТРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта,  | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г.Заринск  | Поликлиника для взрослых КГБУЗ «ЦГБ, г.Заринск» | 950 | 950 | 1970-1980 гг. |
| г.Заринск | Детская поликлиника КГБУЗ «ЦГБ, г.Заринск» | 300 | 300 | 2004 |
| г.Заринск | Поликлиника ЧУЗ МСЧ ОАО "Алтай-кокс"  | 300 | 330 | 1987 |
| г. Заринск | Санаторий – профилакторий «Бодрость» | 105 | н/д | н/д |
| г.Заринск | ООО «Поликлиника «Грант» | н/д | н/д | н/д |
| Итого: |  | 1655 | 1580 |  |

Примечание: н/д – нет данных.

2.2.2. К учреждениям социального обеспечения относятся краевое государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Заринский детский дом» и краевое государственное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям».

Характеристика учреждений социального обеспечения представлена ниже.

 Таблица №6

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта,  | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г. Заринск | Краевое государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Заринский детский дом» | 40 | 38 |  |
| г. Заринск | КГУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» | н/д | н/д |  |
| Итого: |  | 40 | 38 |  |

Примечание: н/д- нет данных

Формирование современного комплекса должно отвечать поставленным задачам по росту мощностей учреждений здравоохранения, по увеличению штата квалифицированных сотрудников и внедрению новейших медицинских технологий.

2.3. Физкультурно-спортивные сооружения

В муниципальном образовании город Заринск ведется спортивная работа в многочисленных секциях. Большинство спортивных мероприятий проводится на базе МАУ "Спорт".

В зимний период для проведения лыжных спортивных мероприятий и катания на лыжах на территории стадиона «Юность» устраивается и содержится лыжная трасса. Проектная мощность стадиона 51396 кв.м.

Муниципальное образование город Заринск достойно представляет многие виды спорта на городских и краевых соревнованиях.

Материально-техническую базу спортивных сооружений составляют спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения.

Суммарная проектная мощность спортивных залов составляет 1944 кв.м. К данным объектам относятся спортивные залы муниципального автономного учреждения «Спорт» и муниципального автономного учреждения «Олимп».

В городе работает спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (МАУ «Олимп»). Проектная мощность бассейнов составляет 335 кв. м. зеркала воды.

Для катания на коньках и занятия хоккеем имеется крытая хоккейная коробка с проектной мощностью 1508 кв.м.

Характеристика учреждений физической культуры и спорта представлена ниже.

Таблица №7

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта,  | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г. Заринск | МАУ «Спорт» (стадион «Юность») | 51396 кв.м. | 51396 кв.м. | 1991 |
|  | МАУ «Спорт» (крытая хоккейная коробка) | 1508 кв.м. | 1508 кв.м. | 2010 |
|  | МАУ «Спорт» (спортивные залы) | 1782 кв.м. | 1782 кв.м. | 1988 |
|  | МАУ «Олимп» (бассейны) | 335 кв.м. | 335 кв.м. | 2014 |
|  | МАУ «Олимп» (спортивный зал) | 162 кв.м. | 162 кв.м. | 2014 |
| Итого: |  | 55183 кв.м. | 55183 кв.м. |  |

Пешеходная доступность физкультурно-спортивных центров составляет 2500 м.

В зоне пешеходной доступности физкультурно-спортивных центров расположено 60% от всей территории жилой застройки.

2.4. Учреждения культуры и искусства

Сеть учреждений культуры и искусства города Заринска включает 7 действующих учреждений культурно - досугового типа, в том числе:

− 4 библиотеки (в составе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»);

− 3 культурно - досуговых учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры «Строитель», Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Балиндер», Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Северный»;

− Муниципальное бюджетное учреждение «Мемориал Славы».

Книжный фонд библиотек составляет 120,301 тыс. ед. хранения.

Суммарная проектная мощность клубных учреждений составляет 1,28 тыс. посетительских мест.

Характеристика учреждений культуры и искусства представлена ниже.

 Таблица №8

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование Объекта | Мощность объекта,  | Год ввода |
| Проект. | Факт. |
| г. Заринск | МБУК «Централизованная библиотечная система» | н/д | 114 посадочных мест | 1975 |
| г. Заринск | МБУ «Городской Дом культуры «Строитель» | 500 | 348  | 1983 |
| г. Заринск | МБУ Дом культуры «Балиндер» | 500 | 280  | 1975 |
| г. Заринск | МБУ Дом культуры «Северный» | 280 | 400  | 1974 |
| г. Заринск | МБУ «Мемориал Славы» | н/д | 70 посадочных мест | 1985 |
| Итого: |  | 1280 | 1212 |  |

Примечание: н/д – нет данных.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта и реконструкции существующих учреждений. Также необходимо стимулировать приток средств на содержание объектов культурного наследия.

Современное развитие сферы культуры должно идти не только по пути популяризации учреждений. Важным направлением должно стать просвещение населения в истории своего города, повышение исторической и культурной грамотности.

Значительным направлением является проведение различных культурных мероприятий на базе существующих библиотек, превращение библиотек в информационный центр.

2.5. Потребительский рынок

По состоянию на 1 января 2017 года в городе действует более 150 магазинов, в том числе 63 - по продаже продовольственных товаров, 88 - по продаже непродовольственных товаров. Более 80% составляют магазины шаговой доступности. Расширяется сеть магазинов самообслуживания, населению оказываются услуги по продаже товаров в кредит, с рассрочкой платежа, обслуживание по дисконтным картам.

 Сеть предприятий общественного питания представлена 20 общедоступными предприятиями, в том числе: 3 ресторана, 7 кафе, 3 бара, 2 закусочных, 3 столовые, 1 быстрого обслуживания и 1 кофейня. На промышленных предприятиях и в учреждениях действуют 11 столовых. Сеть предприятий питания представлена различными форматами: суши-бар, пиццерия, быстрое обслуживание, кофейня, блинная, предприятия с национальной кухней. Для потребителей предусмотрен ряд дополнительных услуг: выездное обслуживание мероприятий, доставка блюд на дом и в офис, приготовление блюд из сырья заказчика, обслуживание свадеб, банкетов, организация выставок-продаж продукции собственного приготовления.

Торговые организации, местные товаропроизводители принимают активное участие в торговом обслуживании общегородских мероприятий.

Также, на территории города организована нестационарная торговая сеть, которая осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденных постановлением администрации города от 20.02.2012 №96 и Положением о порядке размещения и организации работы объектов нестационарной торговой сети на территории города Заринска, утвержденных постановлением администрации города от 19.01.2011 №13.

Таблица №9

Основные показатели сферы потребительского рынка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Предприятия розничной торговли | 148 | 149 | 151 | 151 |
| Количество предприятий оптовой торговли | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ярмарки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия общественного питания | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Предприятия бытового обслуживания | 185 | 177 | 174 | 172 |

2.6. Малое и среднее предпринимательство

В области развития предпринимательства основными целями являются: развитие благоприятных условий для формирования бизнеса, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Для достижения данных целей выполняется ряд задач по следующим направлениям: поддержка предприятий, предпринимателей на первоначальной стадии; активизация работы информационно - консультационного Центра по поддержке предпринимательства; финансово – кредитная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; совершенствование нормативно - правовой базы; взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей; содействие повышению доступности бизнес – образования для малого и среднего предпринимательства; поддержка социального предпринимательства.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства постановлением администрации города от 06.12.2016 № 1093 принята и действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2017-2019 годы. Данная программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства: совершенствование механизмов финансово - кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержка инновационной деятельности, взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей, повышение конкурентоспособности городских товаропроизводителей, формирование положительного общественного мнения о предпринимательстве, развитие услуг в сфере физической культуры, здравоохранения, культурно-просветительской деятельности.

Постановлением администрации города от 25.09.2017 №800 создана комиссия по поддержке и развитию в городе Заринске субъектов малого и среднего предпринимательства, определен порядок отбора субъектов малого и среднего бизнеса для оказания муниципальной, государственной, грантовой поддержки, отбора бизнес-планов безработных граждан, получения субсидий социально ответственными предпринимателями, порядок субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования и т.д.

В 2012 году в городе Заринске открылось представительство некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов», услуги которого востребованы у предпринимателей города Заринска.

В целях координации и обеспечения взаимодействия органов муниципальной власти и предпринимательского сообщества в 2009 году был создан Общественный совет по развитию предпринимательства при главе города.

В администрации города работает информационно-консультационный Центр по поддержке предпринимательства.

Доля поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства на протяжении ряда лет является стабильной и составляет 18 процентов от общей суммы собственных доходов.

Таблица №10

Показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего, ед. | 1427 | 1443 | 1072 | 1160 |
| Численность занятых в сфере малого предпринимательства  | 6154 | 6179 | 5413 | 5500 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике, %  | 35,6 | 35,7 | 33,8 | 32 |

Возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей, а так же развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой города. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в сфере обслуживания, помимо сетевых организаций, также индивидуальных предпринимателей.

2.7. Обеспеченность населения городского округа объектами социальной сферы местного значения

 В результате выполненного анализа социальной сферы муниципального образования, который отображен в Генеральном плане муниципального образования город Заринск, необходимо выделить основные проблемы в социальных сферах:

1. Образование:

- существует проблема обеспеченности населения ниже нормативного значения в общеобразовательных школах (в расчете обеспеченности общеобразовательными учреждениями в одну смену);

- требуется реконструкция части образовательных учреждений под современные нормативные требования.

- размещение образовательных учреждений в городе не в полной мере удовлетворяет показателю пешеходной доступности.

В профессиональном образовании стоит отметить достаточный спектр направлений профессиональной подготовки.

2. Культура и искусство:

- недостаточный уровень обеспеченности муниципального образования кинотеатрами, музеями.

- недостаточный уровень развития материально-технической базы (расположение ряда учреждений культуры в приспособленных помещениях, неудовлетворительное состояние помещений).

Обеспеченность библиотеками во всех группах населенных пунктов составляет более 100%.

3. Физическая культура и спорт:

- низкий уровень оснащения спортивных залов общего пользования современным инвентарем;

- не соответствие территорий плоскостных спортивных сооружений современным требованиям.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Потребность населения в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования представлена ниже

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск

Таблица №11

млн. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Объемы и источники финансирования по годам  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Сфера здравоохранения (больницы, ФАПы и др.) |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт КГБУЗ "Центральная городская больница г. Заринск». Входная группа, 2 отделения поликлиники, лаборатория | 83,000 | 89,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера образования (школы, детские сады и др.) |
| 1 | Реконструкция зданий МБОУ СОШ №4. г. Заринск. Разработка ПСД |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №15. г. Заринск, (финансирование - в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Заринска на 2017-2025 гг.») |  | 0,100 | 0,100 | 6,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ "Лицей Бригантина".г. Заринск(финансирование - в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Заринска на 2017-2025 гг.») | 0,100 |  |  |  | 15,300 | 8,000 | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №7.г. Заринск |  |  |  |  |  |  |  | 11,760 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №14 "Родничок". г. Заринск |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,800 | 6,000 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №5 "Кораблик". г. Заринск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 6,000 |
| Сфера физической культуры (спортивные центры, стадионы и др.) |
| 1 | Капитальный ремонт стадиона «Юность» МАУ «Спорт».г. Заринск |  |  |  | 49,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 83,100 | 89,100 | 0,100 | 57,35 | 15,300 | 8,000 | 7,000 | 11,760 | 5,800 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество жизни населения города, обеспечит новые места в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры. Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить работу школ в одну смену;

- повысить уровень оказания услуг в сфере здравоохранении;

- создать условия для занятий спортом;

- повысить благосостояние населения;

- снизить социальную напряженность;

- обеспечить новые места в объектах социальной инфраструктуры;

- обеспечить комфортное и безопасное условие для проживания людей.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы, по прогнозам составляет - 296,51 млн. руб. Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются Постановлением администрации города Заринска на очередной финансовый год. Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Возможен риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации и (или) отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. Для минимизации риска предусмотрены разные уровни реализации задач. При уменьшении финансирования будут изменены количественные показатели: уменьшение количества участников мероприятий, или расходов на проведение мероприятий.

Организационные и управленческие риски возможны в связи с долгосрочным планированием. Устранение рисков возможно за счет оперативного мониторинга реализации Программы и корректировки задач.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ, утвержденных постановлением администрации города Заринска от 27.11.2013 № 1083.

7. Механизм реализации Программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Ответственный исполнитель организует и контролирует мероприятия по реализации Программы, принимает решения о внесении изменений в Программу; запрашивает у участников Программы необходимую информацию для ведения мониторинга о ходе реализации; обеспечивает эффективное и целевое использование средств, методическое сопровождение программных мероприятий.

Участники Программы осуществляют мероприятия по реализации, формированию бюджетных заявок на финансирование, подготовке предложений о необходимости внесения изменений в Программу.

Участники Программы предоставляют информацию о ходе её реализации в комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения Программы в комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике.