# Размещено на официальном сайте http://admzarinsk.ru 24.12.2015

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА   ЗАРИНСКА

# АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Отправлено по эл. почте  24.12.2015

_____26.11.2015________ № ___1033____                                                        г.Заринск

Об утверждении целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края»

В целях обеспечения населения муниципального образования город Заринск Алтайского края доступным, качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», краевой целевой программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы, на основании Устава муниципального образования город Заринск Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» (Приложение № 1).

2.Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации города                          С.М.Пеньков

|  | Приложение № 1 к постановлению об утверждении целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» от________________2015 № ______ |
| --- | --- |

Паспорт

целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства

на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края»

| Наименование программы | Целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.11.2004 № 190-ФЗ; государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы |
| Заказчик программы | Администрация города Заринска Алтайского края |
| Основные разработчики программы | Комитет по строительству и архитектуре администрации города Заринска Алтайского края (далее – КСиА); комитет по управлению городским хозяйством, промышлен-ностью, транспортом и связью администрации города Заринска; комитет по экономике и управлению муниципальным иму-ществом администрации города Заринска (далее – КЭУМИ) |
| Цель и задачи программы | Обеспечение населения города Заринска доступным, качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства. Основными задачами программы являются: -создание условий для реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования город Заринск Алтайского края на период до 2020 года; -создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства; -увеличение объемов жилищного строительства; -разработка и утверждение документов территориального планирования; -обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | Достижение годового объема ввода жилья: в 2016 году – до 4,4 тыс. квадратных метров; в 2017 году – до 1,00 тыс. квадратных метров; в 2018 году – до 1,2 тыс. квадратных метров; в 2019 году – до 2,5 тыс. квадратных метров; в 2020 году – до 3,0 тыс. квадратных метров |
| Срок реализации программы | 2016 - 2020 годы без деления на этапы |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация города Заринска Алтайского края; КСиА; КЭУМИ; комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска; комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Заринска |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы составляет 27,05 млн. рублей, в том числе: средства федерального и краевого бюджетов (привлекаются в рамках реализации федеральных и краевых целевых программ); средства бюджета муниципального образования город Заринск – 27,05 млн. рублей. Реализация программы осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Разработка и утверждение документов территориального планирования, внесение изменений в ранее утвержденные; -улучшение жилищных условий населения за счет обеспечения ввода в эксплуатацию в 2016 – 2020 годах 12,1 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов; -создание условий для повышения доступности приобретения и строительства жилья; -создание условий для увеличения объемов жилищного строительства через проведение открытых конкурсных процедур предоставления застройщикам прав на сформированные земельные участки; -финансирование развития инженерной инфраструктуры объектов нового жилищного строительства; -увеличение уровня инженерного обустройства площадок, отведенных для массового жилищного строительства; -сокращение сроков строительства объектов от идеи проекта до сдачи объекта в эксплуатацию |
| Система контроля за ис-полнением программы | Контроль и мониторинг реализации Программы обеспечивается: администрацией города Заринска |

Введение

Важнейшей задачей, решаемой администрацией города Заринска Алтайского края, является обеспечение комплексного развития территории города, основанного на экономически целесообразном размещении объектов производственного, социально-культурного и жилищного назначения, обеспечивающих существующие и планируемые потребности населения. Одним из приоритетных векторов развития города является повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры, в том числе увеличение объемов ввода жилья, обеспечение его доступности для граждан, создание комфортных и безопасных условий проживания в нем.

Решение этой задачи в 2005 - 2010 годах осуществлялось программно-целевым методом в рамках реализации утвержденной решением Заринского городского Собрания депутатов от 30.05.2006 № 53 целевой программы об улучшении жилищных условий населения в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края на период до 2010 года, в 2011-2015 - в рамках реализации программы стимулирования развития жилищного строительства на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением администрации города Заринска от 10.06.2011 № 447. Реализация указанных программ позволила произвести строительство сетей электроснабжения, отсыпки дорог в районах нового индивидуального жилищного освоения.

1.Характеристика сферы реализации программы

1.1.Развитие жилищной сферы в городе Заринске Алтайского края

Объем общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в 2005 - 2008 годах, имел поступательную тенденцию роста. В 2009-2010 годах произошел спад сдачи в эксплуатацию жилья. В 2011, затем и в 2013 годах также происходил резкий скачок уменьшения сдачи жилья в эксплуатацию.

Динамика жилищного строительства характеризуется следующими показателями:

Основные показатели, характеризующие жилищное строительство в городе Заринске

Таблица 1

| №№ п/п | Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 3 кв. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади | 3,1 | 4,02 | 4,168 | 2,805 | 3,043 | 0,579 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | индивидуальными застройщиками | 3,1 | 4,02 | 4,168 | 2,805 | 3,043 | 0,579 |
| 3 | Обеспеченность населения жильем, кв. метров общей площади на одного жителя | 22,3 | 22,4 | 22,9 | 23,2 | 23,4 |  |

Динамика ввода в действие жилых домов

Таблица 2

| №№ п/п | Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 3 кв. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Введено в эксплуатацию жилых домов, кв. метров общей площади | 3,1 | 4,02 | 4,168 | 2,805 | 3,043 | 0,579 |
| 2 | в % к соответствующему периоду прошлого года | 75 | 130 | 104 | 67 | 108 |  |

Падение объемов ввода жилья в обусловлено в первую очередь кризисными явлениями в экономике, которые повлекли падение платежеспособного спроса населения в связи со снижением доходов. За последние годы произошло резкое падение спроса на земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов. Также можно отметить, что в городе отсутствуют свободные площади для размещения вновь формируемых земельных участков. Это, прежде всего, связано с географическим и гидрологическим расположением города. Значительную часть территории города занимают реки, озера, пониженные и заболоченные участки, санитарно-защитная зона предприятия ОАО «Алтай-кокс». Генпланом города предусмотрено развитие жилищного строительства на территориях существующих садоводческих товариществ, либо в северном направлении на территории, примыкающей к р. Чумыш, не имеющей ни транспортной, ни инженерной инфраструктуры, требующей для освоения строительства моста через р. Чумыш. Кризис территории для освоения под жилищное строительство приводит к тому, что администрация города в настоящее время испытывает трудности в обеспечении земельными участками семей, имеющих 3 и более детей, других льготных категорий граждан.

1.2.Источники финансирования развития жилищной сферы

Перспективы развития сферы жилищного строительства определяются инвестициями, направляемыми в данную сферу.

Основная нагрузка в инвестировании жилищной сферы ложится на средства предприятий и организаций и средства населения.

С 2005 года ввод жилья за счет бюджетных средств не производился.

Вторым источником удовлетворения потребности населения в жилье являются собственные средства граждан и кредитные ресурсы банков.

За последние годы весь объем введенного в эксплуатацию жилья составляет 100% ввод жилья индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств.

Строительство жилых домов населением является единственным в городе за последние годы.

1.3.Потребность населения города Заринска Алтайского края в жилье

Потребность населения города в новом жилье обусловлена следующими факторами: на 1 октября 2015 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий зарегистрировано 1040 семей.

1.4.Градостроительная политика

В целях решения задач по стимулированию жилищного строительства проводилась градостроительная политика, направленная на разработку документов территориального планирования, обеспечение предложения земельных участков для массового строительства.

В городе в 2009-2010 годах разработан Генеральный план муниципального образования город Заринск, который утвержден решением Заринского городского Собрания депутатов от 27.05.2011 № 31. В 2013 году решением Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 29.01.2013 № 7 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Заринск Алтайского края» утверждены Правила землепользования и застройки, в которые решением Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 28.04.2015 № 21 внесены изменения.

Согласно требованиям градостроительного законодательства с января 2012 года наличие документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является необходимым условием для управления территорией.

Принятие правил землепользования и застройки, упрощение процедур получения необходимых согласований, обеспечение земельных участков инженерно-коммунальной инфраструктурой - все эти меры направлены на сокращение времени и затрат на строительство объектов.

1.5.Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилой застройки, объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры

В городе практически отсутствуют территориальные ресурсы для строительства жилья. Территориальные ресурсы достаточно ограничены, находятся в отдалении от существующей застройки и инженерной инфраструктуры, что требует больших затрат для освоения новых площадок для строительства жилья. Значительное отставание в развитии инженерной инфраструктуры оказывает негативное влияние на рост объемов жилищного строительства. Выдача технических условий на подключение к инженерным сетям зачастую происходит с учетом необходимости реализации мероприятий по реконструкции существующих сетей или создания новых объектов инженерной инфраструктуры.

Определена площадка для комплексного освоения территории (район застройки ул. Миронская ул. Заринская). Предоставление земельных участков семьям, имеющим 3 и более детей, участникам локальных боевых действий.

1.6.Основные факторы, сдерживающие темпы строительства жилья на территории города

Основными факторами, сдерживающими темпы строительства жилья на территории города, являются:

-низкая стоимость жилья на вторичном рынке;

-низкая доступность кредитных ресурсов для граждан, возникшая на фоне кризиса;

-отсутствие земельных участков, предназначенных для комплексной жилой застройки, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

-значительная стоимость мероприятий по подключению к инженерным сетям.

Для устранения указанных барьеров развития жилищного строительства необходима реализация комплекса мер в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Проблемы, существующие в сфере жилищного строительства, обуславливают необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование и покупательской, и инвестиционной активности на рынке жилья.

Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость решения изложенных проблем программно-целевым методом.

В этих целях разработана настоящая программа, которая предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в жилищной сфере, увеличение объемов строительства доступного жилья для населения с различным уровнем доходов.

В ходе выполнения программных мероприятий существует возможность воздействия негативных факторов, которые могут повлиять на достижение основной цели программы. К таким факторам можно отнести: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, уровня внутренней и внешней конъюнктуры, высокую инфляцию, изменение федерального законодательства в области жилищного строительства, изменение стоимости сырья и материалов.

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа направлена на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323.

Основной целью Программы является обеспечение населения города доступным качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья; обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.

Основными задачами Программы, связанными с осуществлением полномочий органов местного самоуправления, являются:

1)разработка документов территориального планирования и документации по планировке территорий МО город Заринск;

2)создание условий для развития массового малоэтажного жилищного строительства;

3)поддержка обеспечения земельных участков для жилищного строительства социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой;

4)реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.

3.Мероприятия Программы

Для достижения целевых параметров Программы необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и покупательского спроса, в том числе:

-выделение земельных участков под малоэтажную жилую застройку;

-комплексное обеспечение земельных участков объектами коммунальной, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.

3.1.Мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий

В целях обеспечения города документами территориального планирования реализованы следующие меры:

разработаны и утверждены Генеральный план МО город Заринск, Правила землепользования и застройки в установленном порядке.

На обеспечение города градостроительной документацией планируется израсходовать в 2016-2020 годы 1,9 млн. руб.

3.2.Мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной и транспортной инфраструктуры

Уровень комфортности жилья и уровень жизни населения в значительной степени зависят от состояния жилищного фонда, в том числе от бесперебойного обеспечения населения качественными коммунальными услугами.

Темпы обновления основных фондов жилищно-коммунального комплекса города отстают от темпов их старения.

Инвестиционные проекты развития инженерной инфраструктуры, как правило, имеют высокую стоимость. В целях выполнения капиталоемких проектов строительства и реконструкции муниципальных объектов коммунального назначения должны быть привлечены внебюджетные средства организаций коммунального комплекса и средства бюджетов различных уровней.

Поэтому в рамках реализации данных мероприятий предусматриваются следующие механизмы создания и обновления объектов инженерной инфраструктуры:

1)строительство объектов инженерной инфраструктуры;

2)строительство объектов инженерной инфраструктуры организациями коммунального комплекса - сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость их затрат на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (за счет инвестиционной надбавки в тарифе), взимания с потребителей экономически обоснованной, согласованной с управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов платы за подключение к указанным сетям;

Реализация мероприятий направлена:

-на завершение строительства объектов инженерной инфраструктуры, начатого в предыдущие годы, и реализацию первоочередных мероприятий по улучшению технического состояния существующих централизованных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения;

-на развитие систем коммунального назначения и обеспечение инженерной инфраструктурой участков массовой жилой застройки;

3)развитие транспортной инфраструктуры, улучшение на этой основе транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности путем повышения качества и обеспечения высокой пропускной способности автомобильных дорог, повышения доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

3.3.Мероприятия, направленные на поддержку развития малоэтажного жилищного строительства

Строительство малоэтажного жилья в городе в настоящее время ведется индивидуальными застройщиками.

Малоэтажное домостроение перед строительством многоэтажного жилья обладает такими существенными преимуществами, как возможность снижения себестоимости и сроков строительства, возможность строительства автономных систем инженерного обеспечения участков жилой застройки в виде обособленных имущественных комплексов, экономия эксплуатационных затрат при обслуживании таких систем инженерного обеспечения, применение экологичных и энергоэффективных конструкций домостроения, в том числе из дерева и с применением отходов его переработки.

Администрация города Заринска ежегодно устанавливает количество и местоположение земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства.

3.4.Мероприятия по комплексному обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

В рамках Программы запланировано выполнение требований по разработке и принятию на муниципальном уровне необходимых нормативных документов, а также по реализации следующих основных мероприятий:

-реализация мероприятий генерального плана муниципального образования город Заринск;

-оформление документов в соответствии с Правилами землепользования и застройки города;

-утверждение документации по планировке территорий, предназначенных для жилищного строительства в рамках реализации проектов;

-согласование и утверждение инвестиционных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

3.5.Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан

На 01.10.2015 в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло 1040 семей. Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:

1)граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - 2 человека;

2)граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, - 9 семей;

3)ветераны боевых действий 70 человек;

4)ветераны Великой Отечественной войны - 3 человека;

5)молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» - 489 семей;

6)инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 87 семей;

7)малоимущие граждане – 96 семей;

8)граждане, вставшие на учет до 01.01.2005 – 308 семей.

Обеспечение жильем граждан данных категорий осуществляется в соответствии с объемами финансирования из федерального и краевого бюджетов, предусмотренными в рамках бюджетных ассигнований.

3.6.Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров в строительстве

Для снижения административных барьеров в строительстве предусматривается реализация мероприятий:

1)разработка и своевременное совершенствование с учетом изменений в законодательстве регламентов по оказанию муниципальных услуг, в которых указан перечень необходимых документов, порядок действий, сроки;

2)установление жестких мер ответственности для должностных лиц, принимающих решения в соответствии с вышеуказанными регламентами за несоблюдение сроков либо непринятие решений;

3)проведение электронных торгов по размещению муниципальных заказов на подрядные строительные работы для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений;

4)оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для строительства;

5)предоставление в электронном виде услуг на получение разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию.

3.7.Мероприятия по информационному обеспечению реализации Программы

Основными мероприятиями по информационному обеспечению реализации Программы являются:

-освещение в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции Программы и хода ее реализации;

-размещение на официальном сайте администрации города Заринска информации для инвесторов, организаций строительного комплекса, граждан;

-инициирование передач и информационных печатных материалов о применении энергосберегающих технологий в строительстве;

-пропаганда привлекательности малоэтажного жилья для граждан.

3.8.Осуществление контроля и мониторинга за ходом жилищного строительства на территории города Заринска

В целях выполнения установленных показателей ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, формирования ежегодных программ по вводу жилья на территории города, а также обеспечения строительства жилья в установленные сроки предполагается:

-проведение мониторинга жилищного строительства на территории города, в том числе:

-формирование перечня объектов жилищного строительства, расположенных на территории города;

-формирование перечня объектов жилищного строительства, строящихся с привлечением средств участников долевого строительства.

4.Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в Приложении № 3 к Программе.

Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Финансовые обязательства, возникающие при выполнении мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в городе Заринске, являются расходными обязательствами муниципального образования город Заринск Алтайского края.

5.Управление реализацией Программы

Ответственные исполнители Программы:

1)организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, осуществляют их мониторинг и производят оценку эффективности их реализации;

2)обеспечивают информационную открытость для населения мер, предпринимаемых администрацией города в целях стимулирования развития жилищного строительства, путем широкомасштабного освещения в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции Программы и хода ее реализации.

6.Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной Президентом Российской Федерации задачи - обеспечить к 2020 году увеличение объемов ввода жилья до уровня не менее одного квадратного метра общей площади жилья в год в расчете на каждого гражданина Российской Федерации.

Кроме того, реализация мероприятий Программы обеспечит:

-завершение разработки документов территориального планирования муниципального образования город Заринск Алтайского края;

-формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.

Общий вклад Программы в экономическое развитие города Заринска, Алтайского края и Российской Федерации заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на развитие жилищного строительства в городе, повышении доступности и комфортности жилья для населения города и в выполнении поручения Президента Российской Федерации обеспечить к 2020 году ввод в эксплуатацию не менее одного квадратного метра жилья на человека в год.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» от________________2015 № ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВОД ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ГОРОДУ ЗАРИНСКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2016 - 2020 ГОДАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель | 2016 год (прогноз) |  | 2017 год (прогноз) |  | 2018 год (прогноз) |  |  | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м |  | Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м. |  | Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м |  |  | Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м | Ввод общей площади жилых домов, тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Заринск | 4,4 |  | 1,0 |  | 1,2 |  |  | 2,5 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» от________________2015 № ______ |
| --- | --- |

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | 2015 год | Показатели эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевые показатели по вводу жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | кв.м. | 4400 | 4400 | 1000 | 1200 | 2500 | 3000 | 12100 |
| 2. | Годовой объем ввода жилья индивидуальными застройщиками | кв.м. | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2500 | 3000 | 8700 |
| 3. | Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья | % | 22,7 | 22,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71,9 |
| 4. | Годовой объем ввода многоэтажного жилья | кв.м. | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| 5. | Доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 77,3 | 77,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |

|  | Приложение № 3 к целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» от__________________ № ___________ |  |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2016 - 2020 ГОДЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

| Наименование мероприятия | Направления расходов и источники финансирования | Объемы и сроки финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2020 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе | за счет средств городского бюджета | 27050 | 5000 | 5550 | 5500 | 11000 |  |  |
| 1.Подготовка документов территориального планирования, градостро-ительного зонирования, документации по планировке территорий | всего по разделу 1: | 1900 | 500 | 350 | 350 | 700 | КЭУМИ, КСиА | обеспечение города документами территориального планирования, градостроительного зонирования |
| 2.Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | всего по разделу 2: | 25150 | 4500 | 5200 | 5150 | 10300 |  |  |
| 2.1.Обеспечение автомобильными дорогами | за счет средств городского бюджета | 12200 | 2200 | 2500 | 2500 | 5000 | комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью транспортом и связью администрации города Заринска, КЭУМИ | обеспечение территории жилой застройки объектами транспортной инфраструктуры |
| 2.2.Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | за счет средств городского бюджета, всего: | 12000 | 2000 | 2500 | 2500 | 5000 | КСиА; КЭУМИ | обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры |
|  | в т. ч. сети электроснабжения | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |
|  | в т. ч. сети водоснабжения | 8000 | 0 | 2500 | 2500 | 3000 |  |  |
| 2.3.Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры | за счет средств городского бюджета, всего: | 950 | 300 | 200 | 150 | 300 | КСиА; КЭУМИ |  |
|  | в т. ч. сети электроснабжения | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  |
|  | в т. ч. сети водоснабжения | 450 | 300 | 0 | 0 | 150 |  |  |
|  | в т. ч. дороги | 350 | 0 | 200 | 0 | 150 |  |  |

|  | Приложение № 4 к целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» от___________________ № ___________ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства на 2016 - 2020 годы

в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края»

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий |  |  |  |
| 1.1.Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 2016 год | КСиА, КЭУМИ | обеспечение города документами территориального планирования |
| 1.2.Подготовка документации по планировке и межеванию территорий, предназначенных для развития жилищного комплекса | 2016 год | КСиА, КЭУМИ |  |
| 1.3.Создание и ведение банка информационных данных по реализации документов территориального планирования | 2016-2020 годы | КСиА |  |
| 2.Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков для увеличения объемов строительства малоэтажного жилья |  |  |  |
| 2.1.Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» | 2016-2020 годы | КЭУМИ | снижение затрат на жилищное строительство, увеличение объемов строительства индивидуального жилья |
| 3.Обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1.Оказание содействия разработке и реализации муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры | 2016-2020 годы | комитет по управлению го-родским хозяйством, промыш-ленностью, транспортом и связью администрации города Заринска; КЭУМИ, КСиА | обеспечение земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой, обновление и развитие существующих коммунальных систем |
| 3.2.Развитие и модернизация существующих коммунальных сетей в целях увеличения мощностей и дополнительного развития на их базе жилищного строительства, в том числе в районах комплексной массовой жилой застройки | 2016-2020 годы | комитет по управлению го-родским хозяйством, промыш-ленностью, транспортом и связью администрации города Заринска; КЭУМИ, КСиА |  |
| 4.Развитие малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |
| 4.1.Обеспечение земельных участков, выделенных под ма-лоэтажную жилую застройку, объектами коммунальной ин-фраструктуры: на условиях софинансирования из краевого и местных бюджетов. На условиях государственно-частного партнерства в виде софинансирования строительства объек-тов коммунальной инфраструктуры на земельных участках, ранее выделенных застройщикам под строительство | 2016-2020 годы | комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска; КЭУМИ; КСиА | снижение затрат на жилищное строительство, увеличение объемов строительства индивидуального жилья |
| 4.2.Распространение в средствах массовой информации, в Интернете информационных материалов, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья перед многоэтажным | 2016-2020 годы | КСиА |  |
| 5.Комплексное обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1.Инженерная подготовка территории и создание коммунальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | 2016-2020 годы | КЭУМИ; комитет по управле-нию городским хозяйством, промышленностью, транспор-том и связью администрации города Заринска; КСиА | обеспечение территории жилого района объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры |
| 5.2.Оказание содействия формированию дорожной и транспортной инфраструктуры, в том числе в районах массовой жилой застройки | 2016-2020 годы | комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска; КЭУМИ; КСиА |  |
| 6.Снижение административных барьеров в строительстве |  |  |  |
| 6.1.Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций и услуг в сфере жилищного строительства, внесение изменений в ранее разработанные | 2016-2020 годы | КСиА | увеличение объемов строительства жилья |
| 6.2.Осуществление контроля за предоставлением муниципальных функций и услуг в соответствии с утвержденными регламентами в рамках возложенных полномочий | 2016-2020 годы | первый заместитель главы администрации города Заринска |  |
| 6.3.Предоставление в электронном виде услуг на стадиях получения разрешения на строительство, получения разре-шения на ввод объектов в эксплуатацию с включением этих услуг в перечни услуг, предоставляемых в электронном виде | 2016-2020 годы | КСиА |  |
| 6.4.Оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство в соответствии с требованиями федерального законодательства | 2016-2020 годы | КЭУМИ; КСиА |  |
| 6.5.Осуществление мониторинга за соблюдением организа-циями коммунального комплекса и электросетевых компа-ний правил подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения к электри-ческим сетям в соответствии с требованиями федерального законодательства | 2016-2020 годы | первый заместитель главы администрации города Заринска |  |
| 7.Осуществление контроля за ходом жилищного строительства |  |  |  |
| 7.1.Осуществление контроля за своевременным оформлением документов по вводу в эксплуатацию индивидуального и многоквартирного жилья | 2016-2020 годы, ежемесячно | первый заместитель главы администрации города Заринска | усиление контроля за ходом жилищного строительства |
| 7.2.Мониторинг выдачи разрешений на строительство жилых домов, в том числе многоквартирных | 2016-2020 гг., ежеквартально | первый заместитель главы ад-министрации города Заринска |  |

Секретарь администрации города                                                                                   С.Е.Полякова