Размещено на официальном сайте http://admzarinsk.ru 09.01.2017

### Администрация города Заринска

### Алтайского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Отправлено по эл. почте  19.01.2018

22.12.2017 № 1049                                                                                        г. Заринск

О внесении изменений в постановление администрации города 09.12.2015 №1073 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы»

В соответствии со Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациистатьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Алтайского края от 03.12.2008 № 123-ЗС "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Алтайском крае", Уставом  муниципального образования город Заринска Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города  от  09.12.2015 №1073 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы»  следующие изменения:

1) Абзац 7 Паспорта муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2016 - 2018 годах составляет 120 709,37030 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 45 890,65417 тыс. рублей; в 2017 году – 45 918,71613 тыс. рублей; в 2018 году – 28 900,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством муниципального образования город Заринск Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период. |
| --- | --- |

2) Абзац 1 раздела 4  муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы»  «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2016 - 2018 годах составляет 120 709,37030 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 45 890,65417 тыс. рублей;

в 2017 году – 45 918,71613 тыс. рублей;

в 2018 году - 28 900,000 тыс. рублей.

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году  -0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств краевого бюджета –31 149,500  тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 10 612,600 тыс. рублей;

в 2017 году – 20 536,900 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей.

за счет средств городского бюджета  - 89 559,87030 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 35 278,05417 тыс. рублей;

в 2017 году – 25 381,81613 тыс. рублей;

в 2018 году - 28 900,000 тыс. рублей.

за счет внебюджетных источников -  0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей».

3) Приложение №2 к муниципальной  программе  «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы» «Перечень мероприятий муниципальной  программы «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

4) Приложение №3 к муниципальной  программе  «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы» «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать  в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и на официальном сайте администрации г. Заринска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города  С.М. Пенькова.

Глава  города                                                                                         И.И. Терёшкин

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе "Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016-2018 годы" |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия |  | Срок реализации | Ответвственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тысяч рублей |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | ВСЕГО: |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них" |  | 2016-2018 годы | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | 29 340,65417 | 28 897,09083 | 12 000,00000 | 70 237,74500 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 10 612,60000 | 20 536,90000 | 0,00000 | 31 149,50000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 18 728,05417 | 8 360,19083 | 12 000,00000 | 39 088,24500 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2 | Мероприятие 1.1. Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  | 2016-2018 годы | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | 25 241,45771 | 27 334,05025 | 10 000,00000 | 62 575,50796 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 10 612,60000 | 20 536,90000 | 0,00000 | 31 149,50000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 14 628,85771 | 6 797,15025 | 10 000,00000 | 31 426,00796 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.2. Отсыпка щебнем автомобильных дорог общего пользования, местного значения |  | 2016-2018 годы | Комитет по управлению городским хозяйством,промышленностью,транспортом и связьюадминистрации города | 4 099,19646 | 1 563,04058 | 2 000,00000 | 7 662,23704 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 4 099,19646 | 1 563,04058 | 2 000,00000 | 7 662,23704 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4 | Подпрограмма 2 "Содержание сети автомобильнвх дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  | 2016-2018 годы | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | 16 550,00000 | 17 021,62530 | 16 900,00000 | 50 471,62530 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 16 550,00000 | 17 021,62530 | 16 900,00000 | 50 471,62530 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 2.1. Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  | 2016-2018 годы | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | 16 500,00000 | 16 721,62530 | 16 500,00000 | 49 721,62530 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 16 500,00000 | 16 721,62530 | 16 500,00000 | 49 721,62530 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 2.2. Укрепление берега р. Чумыш, укрепление откосов, содержание подвесного моста |  | 2016-2018 годы | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 2.3. Содержание светофорных объектов и дорожных знаков города Заринска |  | 2016-2018 годы | Комитет по управлению городским хозяйством,промышленностью,транспортом и связьюадминистрации города | 0,00000 | 300,00000 | 400,00000 | 700,00000 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 300,00000 | 400,00000 | 700,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8 | ВСЕГО: |  |  |  | 45 890,65417 | 45 918,71613 | 28 900,00000 | 120 709,37030 | Всего, в т.ч.: |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 10 612,60000 | 20 536,90000 | 0,00000 | 31 149,50000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 35 278,05417 | 25 381,81613 | 28 900,00000 | 89 559,87030 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе "Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |
| Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края на 2016 - 2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и направления расходов |  |  |  |  |  | Сумма расходов, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г |  | 2017 г |  | 2018 г |  | Всего |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 45 890,65417 |  | 45 918,71613 |  | 28 900,00000 |  | 120 709,37030 |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |  | 35 278,05417 |  | 25 381,81613 |  | 28 900,00000 |  | 89 559,87030 |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  | 10 612,60000 |  | 20 536,90000 |  | 0,00000 |  | 31 149,50000 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Капитальные вложения, в том числе: |  |  |  |  |  | 45 890,65417 |  | 45 749,93868 |  | 31 500,00000 |  | 123 140,59285 |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |  | 35 278,05417 |  | 25 213,03868 |  | 31 500,00000 |  | 91 991,09285 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 10 612,60000 |  | 20 536,90000 |  | 0,00000 |  | 31 149,50000 |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Прочие расходы, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |