АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.12.2024 | № | 1146 | г. Заринск |
| --- | --- | --- | --- |

| Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования города Заринска Алтайского края |  |
| --- | --- |

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2017 года № 6235-ЕЕ/Д17 «О рекомендуемой форме плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства и рекомендациях по его подготовке», руководствуясь Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию город Заринск (далее – План) (прилагается).

2.Установить, что в План включаются объекты незавершенного строительства, источниками финансирования которых являются средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот путем применения целевых функций (завершение строительства, консервация объекта незавершенного строительства, приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства, передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности, передача объекта незавершенного строительства в собственность субъектов Российской Федерации либо в муниципальную собственность, принятие объекта незавершенного строительства в государственную казну, передача в концессию, списание и снос объекта незавершенного строительства).

2.Комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города, отделу учета администрации города Заринска, комитету по строительству и архитектуре администрации города:

-ежеквартально, до 5 рабочего дня месяца следующего за отчетным кварталом, выполнять подготовку сводного отчета по незавершенному строительству по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению;

-разместить План на официальном сайте администрации города Заринска в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов администрации города Заринска и разместить на официальном сайте администрации города Заринска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города В.Н.Нагорных.

Глава города                                                                                                               В.Ш. Азгалдян

|  | Приложение №1 к постановлению администрации города Заринска Алтайского края от 26.12.2024 № 1146 |
| --- | --- |

План

поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по муниципальному образованию город Заринск

1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ- основание для выделения средств федерального бюджета | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс., рублей, | Источники и объемы финансирования необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. |  |

2. Объекты незавершенного строительства, в отношение которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ - основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ - основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | - |

5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности,

либо в муниципальную собственность

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство водопровода (ул.Жданова, ул.Славянская, ул.Гвардейская,ул.Изумрудная, ул.Ипподромная, ул.Раздольная, ул.Солдатская, ул.Хрустальная) | 7 550,0 | 2019-2024 | - | - | 3 005,83417 | Муниципальное образование город Заринск | 2024 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей (ул. Славянская, ул. Ипподромная в г. Заринске Алтайского края. | 1 320,475 | 2023-2024 |  |  | 1 320,475 | Муниципальное образование город Заринск | 2024 |

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Срок принятия объекта незавершенного строительства в муниципальную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации города Заринска Алтайского края от 26.12.2024 № 1146 |
| --- | --- |

| Информация о количестве и объемах незавершенного строительства по состоянию на 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Комментарий |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество объектов незавершенного строительства | единиц | 8 | 6 | 3 |  |  |
| Количество объектов незавершенного строительства, строительство которых приостановлено на срок более 6 месяцев | единиц | - | - |  |  |  |
| Объем незавершенного строительства по объектам - всего | руб. | 45 415 075,61 | 20 228 298,47 | 20 228 298,47 |  |  |
| в том числе по объектам: | руб. |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода (ул.Жданова, ул.Славянская, ул.Гвардейская,ул.Изумрудная, ул.Ипподромная, ул.Раздольная, ул.Солдатская, ул.Хрустальная),659100,Алтайский край, г.Заринск, в границах улиц: Жданова, Славянская, Гвардейская, Изумрудная, Ипподромная, Раздольная, Солдатская, Хрустальная. | руб | 3 005 834,17 | 3 005 834,17 | 3 005 834,17 |  |  |
| Строительство кладбища "Сибирское". Устройство кварталов для захоронения. 659250, Алтайский край, Заринский район, территория Смазневского сельсовета, в 4,5 км на запад от п.Кокорский | руб | 13 753 056,48 | 13 753 056,48 | 13 753 056,48 |  |  |
| Строительство мемориального комплекса Воинам-интернационалистам. 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул. Воинов-Интернационалистов,4 | руб | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство сети водоснабжения в районе улиц Звездная, Тополиная, Вишневая,Каштановая.659100,Алтайский край, г.Заринск, в границах улиц: Звездная, Тополиная,Вишневая,Каштановая. | руб. | 1 108 129,99 | 1 108 129,99 | 1 108 129,99 |  |  |
| Строительство спортивно-игровой площадки по пр.Строителей. 659100, Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 14 | руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки города Заринска.Строительство водопроводных сетей протяженностью 6,2 км в Северном жилом районе по ул. Сыркина, Водопроводная, Анатолия, Партизанская, Цветочная, Сиреневая, пер. Аэродромный, улицам Светлая, Больничная, Подгорная. 659100, Алтайский край, г. Заринск. | руб. | 25 186 777,14 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство ЛЭП по улице Вишневая, Каштановая в г.Заринске Алтайского края | руб. | 246 395,83 | 246 395,83 | 246 395,83 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей ( ул. Славянская, ул. Ипподромная. 659100, Алтайский край, г.Заринск. | руб. | 1 320 475,0 | 1 320 475,0 | 1 320 475,0 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки города Заринска (3 этап) | руб. | 144 000,0 | 144 000,0 | 144 000,0 |  |  |
| Строительство ВЛЗ-10 кВт в районе улиц Звездная, Тополиная, Вишневая, Каштановая | Руб. | 650 407,0 | 650 407,0 | 650 407,0 |  |  |