Размещено на официальном сайте http://admzarinsk.ru 1.04.2016

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА   ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отправлено по эл. почте  1.04.2016

29.03.2016 № 295                                                                                                г. Заринск

О внесении  изменений  в   постановление администрации    города    Заринска   от 29.12.2015    №1168   «Об  утверждении адресной  инвестиционной   программы города  Заринска   на   2016-2018 годы»

Руководствуясь Положением о порядке формирования адресной инвестиционной программы города Заринска, утвержденным постановлением администрации города Заринска Алтайского края от  29.08.2012  №691,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление  администрации города Заринска Алтайского края от 29.12.2015 №1168 «Об  утверждении  адресной инвестиционной  программы города Заринска на  2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение №1 «Адресная инвестиционная программа города Заринска на 2016-2018 годы» изложить  в новой  редакции:

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Наименование заказчика -получателя бюджетных средств | Сумма, тысяч рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки города Заринска. Завершение строительства по 2 этапу проекта - строительство водопроводных сетей протяженностью 6,2 км в Северном жилом районе по улицам Сыркина, Водопроводная, Анатолия, Партизанская, Цветочная, Сиреневая, переулок Аэродромный, улицам Светлая, Больничная, Подгорная. Срок ввода в эксплуатацию 2 этапа строительства – 2017 год. | КЭУМИ | 4790,97604 | 14130 | 13270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Строительство кладбища «Сибирское». Продолжение строительства кладбища – устройство кварталов для захоронения. Окончательный срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. | КЭУМИ | 500 | 500 | 500 |
| 3. | Капитальный ремонт котельной, расположенной по адресу: г.Заринск, ул. Молодежная, 143 (капитальный ремонт котельно-насосного оборудования). | КЭУМИ | 750 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 6040,97604 | 14630 | 13770 |

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Заринска.

3.Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя  главы администрации города, председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города И.Ю.Богданову.

Глава  администрации  города              				                И.И. Терёшкин

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

администрации города 								 С.М. Пеньков

«___»______________ 2016

Заместитель главы администрации города,

председатель комитета по экономике и

управлению муниципальным  имуществом

администрации города                                                                               И.Ю.Богданова

«___»______________ 2016

Председатель комитета

администрации города по финансам,

налоговой и кредитной политике                                                                Н.И. Бжицких «___»______________ 2016

Заведующий  юридическим

отделом  администрации  города                                                               З.С. Борисова

«___»______________ 2016