АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2025  № 300                                                                                                           г. Заринск

| О внесении изменений в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 22.12.2017 № 1050 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества и доступности производимых для потребителей коммунальных услуг и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в  постановление администрации города Заринска Алтайского края от 22.12.2017 № 1050 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы следующие изменения:

1.1.В Приложении № 1 Паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы (далее – Программа) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2.В Приложении № 1 абзац 2 раздел 4 муниципальной программы «Общие объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:

Общий объем  финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в приложении № 3 и составит 517 695,11732 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 346 676,40000 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 58 405,40975 тыс. рублей;

- городского бюджета – 74 623,95925 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 37 989,34832 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год, а так же в соответствии с тарифами организаций коммунального комплекса, утвержденными на очередной финансовый год. Администрация города при формировании бюджета предусматривает средства на софинансирование  Программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

1.3.Приложении № 1 к муниципальной программы «Сведения об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4.Приложение № 2 к муниципальной программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5.Приложение № 3 к муниципальной программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»  изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                     В.Ш. Азгалдян

Приложение № 1                                                                                                                                                               к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от  28.03.2025 № 300

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель | Администрация города Заринска |
| --- | --- |
| Соисполнители | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска Алтайского края |
| Участники Программы | Администрация города Заринска Алтайского края, предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг |
| Подпрограммы | Не предусмотрены Программой |
| Цель Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфра структуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышение доступности коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| Задачи Программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, захоронения твердых бытовых отходов; - создание при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - привлечение в отрасль частных инвестиций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь |
| Индикаторы и показатели Программы | - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение аварийности централизованной системы водоснабжения; - снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - увеличение доли потребителей в жилых домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения; - снижение уровня потерь холодной воды при транспортировке; - увеличение доли абонентов, осуществляющих расчеты за потребленную воду по приборам учета; - снижение доли канализационной сети, нуждающейся в замене; - увеличение доли охвата услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2029 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2018-2029 гг. составит 517 695,11732 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 346 676,400000 тыс.рублей; краевого бюджета - 58 405,40975 тыс. рублей; городского бюджета - 74 623,95925 тыс. рублей; внебюджетных источников - 37 989,34832 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год, а так же в соответствии с тарифами организаций коммунального комплекса, утвержденными на очередной финансовый год. Администрация города при формировании бюджета предусматривает средства на софинансирование Программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1500 человек к завершению действия Муниципальной программы; - снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортировке до потребителя воды на 1% ежегодно, тепловой энергии на 1% ежегодно; - снижение количества аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса на 3% ежегодно; - 100% размещение твёрдых бытовых отходов на полигоне ТБО. |

Приложение № 2 к постановлению администрации города Заринска Алтайского края от 28.03.2025 № 300

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2018-2029 ГОДЫ

| № п/п | Наименование индикатора | Едн. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год разработки Программы | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета | % | 70 | 80 | 90 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | аварийность централизованной системы водоснабжения | ед./км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 27 | 24 | 21 | 6 | 10,5 | 35 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | доля потребителей в жилых домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения | % | 85 | 90 | 95 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | 16 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | доля абонентов, осуществляющих расчеты за потребленную воду по приборам учета | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | доля канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 44,4 | 40,4 | 36,4 | 22,4 | 15,6 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 8 | доля охвата услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Заместитель главы администрации города по общим вопросам                                                                                                             	Н.В. Сульдина

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от  28.03.2025 № 300

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2018-2029 ГОДЫ

| № | Наименование мероприятий |  | Срок реализации |  | Участники программы |  | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |
| Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки города Заринска (мероприятие финансируется в рамках Адресной инвестиционной программе города Заринска на 2016-2018 годы и в рамках Адресной инвестиционной программе города Заринска на 2019-2021 годы) |  | 2018-2025 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 5 316,609 55 |  | 1875,791 87 |  | 0,000 |  | 334,174 80 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 526,576 22 | городской бюджет |
| 1.2. | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей |  | 2018-2024 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 890,066 00 |  | 3028,068 00 |  | 2 913,811 91 |  | 3 065,540 69 |  | 982,091 60 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4 000,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 14 879,578 20 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 2441,600 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2 441,600 00 | внебюджетные источники |
| 1.3. | Ремонт существующих водопроводных сетей |  | 2020 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 212,265 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 212,265 00 | городской бюджет |
| 1.4. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция центрального водоснабжения) (мероприятие финансируется в рамках программы "Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" , в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» на 2021-2024 годы и в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» на 2025-2027 годы) |  | 2018-2024 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 1245,110 16 |  | 2170,629 00 |  | 1 320,475 00 |  | 0,000 |  | 1242,562 00 |  | 93,420 00 |  | 3 312,027 65 |  | 3 000,000 00 |  | 3 000,000 00 |  | 3000,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 18 384,223 81 | городской бюджет |
| 1.5. | Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение) ) (мероприятие финансируется в рамках программы "Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" , в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» на 2021-2024 годы и в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» на 2025-2027 годы) |  | 2018-2022 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 148,873 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 144,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 292,873 00 | городской бюджет |
| 1.6. | Реконструкция (модернизация) насосной станции с заменой кровельного утеплителя и наплавляемых материалов кровли, внедрение АСУТП, ПЧ, с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования: – насосов (3 шт)Насосно-фильтровальная станция (Российская Федерация Алтайский край, город Заринск ул.Промышленная,23) |  |  |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | городской бюджет |
| 1.7. | Реконструкция (модернизация) насосной станции с внедрением АСУТП, ПЧ, заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования: – насосов (2 шт).Насосная станция 2-го подъема Российская Федерация, Алтайский край, Заринский район, с. Верх-Камышенка, ул.Социалистическая, 15 |  |  |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | Городской бюджет |
| 1.8. | Реконструкция участков сети общей протяжённостью 1938 м.п., с заменой стальной трубы на полиэтиленовую. Магистральный водопровод от насосной станции 2 подъема (с. Верх-Камышенка) до станции обезжелезивания. Магистральный водопровод от станции обезжелезивания до насосной станции 4 подъема |  |  |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | Городской бюджет |
| 1.9. | Реконструкция участков сети общей протяжённостью 5180 м.п., с заменой стальной трубы на полиэтиленовую. Сооружение сборный водовод от скважин до НС 2-го подъема (Алтайский край, р-н Заринский, с. Верх-Камышенка,( 3,29 км на юго-запад от села до юго-западной окраины села)) |  |  |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | Городской бюджет |
| Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора КНС-2 - КОС |  | 2018-2022 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 3849,678 88 |  | 0,000 |  | 3 000,000 00 |  | 3 187,930 00 |  | 400,442 80 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10 438,051 68 | Городской бюджет |
| 2.2 | Модернизация коммунальной инфраструктуры (строительство водопроводных сетей в малоэтажной жилой застройке) |  | 2025-2026 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 17,80000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 17,800 00 | Городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 350,905 93 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 350,905 93 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 35183,19407 |  | 72702,50000 |  | 156125,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 264 010,694 07 | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7110,300 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 110,300 00 | Внебюджетные источники |
| 2.3 | Модернизация коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт городского напорного коллектора) |  | 2025-2026 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 27,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 27,000 00 | Городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 532,794 07 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 532,794 07 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 53420,00593 |  | 29245,70000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 82665,705 93 | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10796,00000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10796,000 00 | Внебюджетные источники |
| Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов и сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция и капитальный ремонт существующих тепловых сетей(в т.ч.ПСД магистральные теплосети) |  | 2018-2022 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 999,839 82 |  | 209,705 91 |  | 1 479, 000 00 |  | 133,000 00 |  | 3 366,621 60 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 6 188,167 33 | Городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 4683,448 32 |  | 12958,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 17 641,448 32 | внебюджетные источники |
| 3.2. | ПСД по кап.ремонту тепловой сети по ул. Дорожная |  | 2020 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 161,680 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 161,680 00 | Городской бюджет |
| 3.3. | Замена водогрейных котлов в котельных |  |  |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | Городской бюджет |
| 3.4. | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  | 2021-2025 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 117,347 48 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 414,102 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 531,449 48 | Городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 11 617,40000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 40996,10000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 52 613,500 00 | Краевой бюджет |
| 3.5. | Ремонт котельной по ул.Молодежная, 143 |  | 2021 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 921,935 99 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 921,935 99 | Городской бюджет |
| 3.6. | Приобретение оборудования и материалов для ремонта котельной по ул.Молодежная, 143 |  | 2021 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 13,212 12 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 13, 212 12 | Городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 308,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 308,000 00 | Краевой бюджет |
| 3.7. | Расходы на реализацию мероприятий по ул. Молодежная,143 (устранение нарушений, выявл. Ростехнадзором из дотации на сбалансированность) |  | 2023 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1300,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 300,00 00 | Городской бюджет |
| Направление 4. Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов и сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт существующих электрических сетей и подстанций |  | 2018-2022 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 907,357 40 |  | 0,000 |  | 943,220 54 |  | 1 279,693 72 |  | 1500,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4 630,271 66 | Городской бюджет |
| 4.2 | Реконструкция объекта «Компл.кабельных эл.сетей ПС №3. Первый этап» |  | 2022-2023 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2300,000 00 |  | 2297,059 20 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4 597,059 20 | Городской бюджет |
| 4.3 | Капитальный ремонт существующих электрических сетей (из дотации на стимулирование ОМС за достижение показателей соц.экономич.развития) |  | 2022 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1740,299 80 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 740,299 80 | Городской бюджет |
| 4.4 | Выполнение работ по благоустройству ремонт наружного освещения |  | 2022 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 36,365 76 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 36,365 76 | Городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3600,209 75 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3 600,209 75 | Краевой бюджет |
| 4.5. | Проектирование и строительство новых электрических сетей и эл. подстанций ) (мероприятие финансируется в рамках программы "Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края" , в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» на 2021-2024 годы и в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» на 2025-2027 годы) |  | 2018-2020 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 539,000 00 |  | 436,150 00 |  | 250,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1225,15000 | Городской бюджет |
| Направление 5. Мероприятия по захоронению ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расширение существующего котлована для твердых бытовых отходов |  | 2020 |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 500,000 00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 500,000 00 | Городской бюджет |
| Направление 6. Мероприятия по актуализации схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ежегодно |  | Администрация города Заринска Алтайского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | Городской бюджет |

Заместитель главы администрации города  по общим вопросам                                                                                                                             Н.В. Сульдина

Приложение № 4 к постановлению администрации города Заринска Алтайского края от 28.03.2025 № 300

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Источники и направле ния расходов | Сумма расходов, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего финансо вых затрат, в том числе за счет: | 18 579,983 13 | 23 119,944 78 | 10 780,452 45 | 22 978,234 80 | 15 312,593 31 | 3 690,479 20 | 3 312,027 65 | 151 848,202 00 | 108 948,200 00 | 159 125,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 517 695,11732 |
| -федераль ный бюджет | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 88 603,200 00 | 101 948,200 00 | 156 125,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 346 676,40000 |
| -краевого бюджета | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 12 925,400 00 | 3 600,209 75 | 0,000 00 | 0,000 00 | 41 879,800 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 58 405,40975 |
| -городского бюджета | 13 896,534 81 | 7 720,344 78 | 10 780,452 45 | 10 052,834 80 | 11 712,383 56 | 3 690,479 20 | 3 312,02765 | 3 458,902 00 | 7 000,000 00 | 3 000,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 74 623,95925 |
| -внебюджетных источников (предприятия, организации, индивидуаль ные предпринима тели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммуналь ных услуг) | 4 683,448 32 | 15 399,600 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 17 906,300 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 37 989,34832 |
| Всего финансо вых затрат в рамках муниципа льной программы «Стимулирование развития жилищного строительс тва в муниципа льном образовании город Заринск Алтайского края» | 1 932,983 16 | 2 606,779 00 | 1 570,475 00 | 0,000 00 | 1 386,562 00 | 93,420 00 | 3 312,02765 | 3000,000 00 | 3 000,000 00 | 3000,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 19 902,24681 |
| Всего финансо вых затрат в рамках Адресной инвести ционной программы города Заринска | 5 316,609 55 | 1 875,791 87 | 0,000 00 | 334,174 80 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 7 526,57622 |
| Всего финансо вых затрат по муници пальной программе «Комплек сное развитие систем коммунальной инфраструк туры муниципа льного образова ния город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы (без софинанси рования других программ) в том числе за счёт: | 11 330,390 42 | 18 637,373 91 | 9 209,977 45 | 22 664,060 00 | 13 926,031 31 | 3 597,059 20 | 0,000 00 | 148 848,202 00 | 105 948,200 00 | 156 125,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 490 266,29429 |
| -городского бюджета | 6 646,942 10 | 3 237,773 91 | 9 209,977 45 | 9 718,660 00 | 10 325,821 56 | 3 597,059 20 | 0,000 00 | 458,902 00 | 4 000,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 47 195,13622 |
| -краевой бюджет | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 12 925,400 00 | 3 600,209 75 | 0,000 00 | 0,000 00 | 41879,800 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 58 405,40975 |
| - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88 603,200 00 | 101 948,200 00 | 156 125,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 346 676,40000 |
| -внебюджет ных источников | 4 683,448 32 | 15 399,600 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 17 906,300 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 37 989,34832 |

Заместитель главы администрации города  по общим вопросам                                                                                                           Н.В. Сульдина