АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.05.2022 | № | 399 | г. Заринск | |
| Об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Заринска | | | |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Заринска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Заринска (далее - контракт) допускается в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390471&dst=12008) Федерального закона, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета города в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на срок исполнения контракта;

изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений [частей 1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390471&dst=2979) - [1.6 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390471&dst=2994) Федерального закона;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения муниципальным заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения об изменении условий контракта;

контракт заключен до 01.01.2023;

изменение существенных условий контракта осуществляется на основании распоряжения администрации города.

2. Для изменения существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления муниципальный заказчик, являющийся бюджетным учреждением, на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта (далее - обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение трех рабочих дней со дня поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) направляет структурному подразделению администрации города Заринска, в ведении которого находится, предложение о возможности изменения существенных условий контракта с приложением следующих сведений и документов:

1. копия обращения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2. копия контракта;
3. проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;
4. пояснительная записка, содержащая обоснование возможности изменения существенных условий контракта с описанием фактических обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта;
5. сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта доведенным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитам бюджетных обязательств на срок исполнения контракта (при изменении цены контракта);
6. обоснование предлагаемой цены контракта, определенной согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за­ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (при изменении цены контракта);
7. положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документа­ции и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке органи­зации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», в случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (при необходимости).

3. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, структурное подразделение администрации города Заринска, в ведении которого находится муниципальный заказчик, осуществляет рассмотрение указанных документов, в случае их комплектности, достоверности сведений и соблюдения положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона разрабатывает проект распоряжения администрации города Заринска о возможности изменения существенных условий контракта.

В случае представления неполного пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и (или) наличия недостоверных сведений, представленных документах, и (или) несоблюдения положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, структурное подразделение администрации города Заринска, в ведении которого находится муниципальный заказчик, возвращает муниципальному заказчику представленные документы с указанием причин возврата.

Муниципальный заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение одного рабочего дня со дня получения документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, о невозможности изменения существенных условий контракта.

Муниципальный заказчик не позднее двух рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, направляет в структурное подразделение администрации города Заринска, в ведении которого находится, недостающие документы, и (или) уточненные сведения, и (или) сведения о соблюдении положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона, которые явились основанием для их возврата.

Представленные после устранения недостатков документы, указанные в пункте 2 настоящего постановления, рассматриваются структурным подразделением администрации города Заринска, в ведении которого находится муниципальный заказчик, в соответствии с настоящим пунктом.

4. В случае, если муниципальный заказчик является структурным подразделением администрации города Заринска, указанный заказчик на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение трех рабочих дней со дня поступления такого обращения:

1. формирует документы и сведения, указанные в пункте 2 настоящего постановления, и в случае комплектности, достоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и соблюдения положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона разрабатывает проект распоряжения администрации города Заринска о возможности изменения существенных условий контракта;
2. в случае неполного пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и (или) наличия недостоверных сведений в указанных документах, и (или) несоблюдения положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) о невозможности изменения существенных условий контракта.

5. Проект распоряжения администрации города Заринска об изменении существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2023, подлежит обязательному согласованию с комитетом администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике, отделом муниципальных закупок, юридическим отделом.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска и размещению на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.Ш. Азгалдян