Размещено на официальном сайте http://admzarinsk.ru 04.07.2016

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА   ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отправлено по эл. почте  04.07.2016

17.06.2016 № 562                                                                                         г.Заринск

Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

(Приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Заринска С.М. Пенькова.

Глава администрации города                                                                    И.И. Терёшкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от 17.06.2016 № 562

Краткосрочный план

реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

1. Настоящий Краткосрочный план разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 2017-2019 годах в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

2. Мероприятия Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы (далее – «План реализации краевой программы») в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, направлены на решение задачи по  своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. План реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края сформирован на основании порядка, установленного постановлением Администрации края  от 10.04.2014 № 177 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы».

4. В 2017-2019 годах в результате проведения капитального ремонта будет  улучшено техническое состояние 46-ти многоквартирных домов, общей площадью более 305,2 тыс.  кв. метров.

5. Исполнители мероприятий Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края:

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

муниципальное образование город Заринск Алтайского края;

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

6. Общий объем средств, направляемых на выполнение  Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, составляет 164 472,212 тыс. рублей.

7. В Краткосрочный план реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края включены многоквартирные дома со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в период с 2017 - 2019 годы согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, приведен в приложении 1.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта (приложение 2) содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренный статьей 5 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37- ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».

8. Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края контролирует выполнение мероприятий Краткосрочного плана реализации краевой программы, выявляет несоответствие результатов реализуемых и предусмотренных Краткосрочным планом реализации краевой программы мероприятий, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Ответственность за целевое использование средств, взносов собственников помещений многоквартирных домов на проведение капитального ремонта, возлагается на некоммерческую организацию «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и владельцев специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Муниципальное образование город Заринск Алтайского края освещает в средствах массовой информации итоги выполнения Плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края.

Секретарь администрации города                                                                   С.Е. Полякова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Заринска Алтайского края |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.06.2016 № 562 |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитального ремонта общего имущества в рамках Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - "МКД") | Год |  | Материал стен | Вид крыши | Коли-чество этажей | Коли-чество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помеще-ний, находящих-ся в собст-венности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | ММ.ГГГГ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого за 2017-2019 годы |  | X | X | X | X | X | X | 305 254,62 | 252 924,66 |  | 10 651 | 164 472 212,00 | 650,28 |  |  |
| Итого за 2017 год |  | X | X | X | X | X | X | 116 678,18 | 98 701,58 | 96 514,03 | 4 537 | 39 637 655,00 | 401,59 |  | 12.2017 |
| 1 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18 | 1978 | 2009 | панельные |  | 5 | 4 | 3 286,20 | 3 286,20 | 3 228,80 | 167 | 2 814 893,00 | 856,58 |  | 12.2017 |
| 2 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 42/1 | 1990 | 2016 | панельные |  | 9 | 10 | 21 893,40 | 18 520,40 | 18 169,25 | 864 | 4 800 000,00 | 259,17 |  | 12.2017 |
| 3 | г. Заринск, ул.40 лет Победы, 4/1 | 1996 |  | панельные | мягкая | 5 | 6 | 6 227,40 | 4 330,80 | 4 295,60 | 220 | 2 418 323,00 | 558,40 |  | 12.2017 |
| 4 | г. Заринск, ул.Металлургов, 16 | 1974 | 2009 | панельные | железобетонная | 5 | 2 | 6 034,40 | 4 122,00 | 3 511,10 | 192 | 1 889 757,00 | 458,46 |  | 12.2017 |
| 5 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 1/1 | 1991 |  | панельные |  | 9 | 3 | 6 572,20 | 5 797,70 | 5 797,70 | 249 | 4 800 000,00 | 827,91 |  | 12.2017 |
| 6 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 5/1 | 1993 |  | кирпичные | мягкая | 5 | 6 | 4 592,90 | 4 126,40 | 4 091,40 | 147 | 841 482,00 | 203,93 |  | 12.2017 |
| 7 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22 | 1979 | 2009 | панельные | железобетонная | 9 | 2 | 6 707,15 | 5 489,65 | 5 125,55 | 365 | 864 000,00 | 157,39 |  | 12.2017 |
| 8 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 28 | 1980 | 2009 | панельные |  | 9 | 2 | 6 671,13 | 5 484,03 | 5 219,83 | 349 | 1 600 000,00 | 291,76 |  | 12.2017 |
| 9 | г. Заринск, пр.Строителей, 10 | 1989 | 2016 | панельные |  | 9 | 9 | 21 260,20 | 18 223,80 | 18 076,70 | 846 | 9 600 000,00 | 526,78 |  | 12.2017 |
| 10 | г. Заринск, пр.Строителей, 24 | 1988 | 2016 | панельные |  | 9 | 8 | 18 819,90 | 16 511,30 | 16 299,00 | 641 | 6 400 000,00 | 387,61 |  | 12.2017 |
| 11 | г. Заринск, пр.Строителей, 26 | 1987 | 2016 | панельные |  | 9 | 6 | 14 288,50 | 12 527,80 | 12 417,60 | 479 | 3 200 000,00 | 255,43 |  | 12.2017 |
| 12 | г. Заринск, ул.Сыркина, 4 | 1961 |  | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 324,80 | 281,50 | 281,50 | 18 | 409 200,00 | 1 453,64 |  | 12.2017 |
| Итого за 2018 год |  | X | X | X | X | X | X | 90 252,74 | 74 177,28 | 68 203,70 | 2 777 | 56 643 894,00 | 763,63 |  | 12.2018 |
| 1 | г. Заринск, пер.3-ий Железнодорожный, 10 | 1986 | 2013 | панельные |  | 2 | 4 | 2 122,90 | 1 200,10 | 1 135,80 | 55 | 1 818 434,00 | 1 515,24 |  | 12.2018 |
| 2 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18/1 | 1978 | 2009 | панельные |  | 5 | 4 | 3 266,70 | 3 266,70 | 3 209,00 | 140 | 2 798 190,00 | 856,58 |  | 12.2018 |
| 3 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 30 | 1974 | 2010 | кирпичные |  | 5 | 2 | 4 626,40 | 3 379,90 | 2 814,90 | 121 | 868 838,00 | 257,06 |  | 12.2018 |
| 4 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 32 | 1974 | 2009 | кирпичные |  | 5 | 2 | 3 548,80 | 3 548,80 | 2 849,20 | 152 | 3 039 831,00 | 856,58 |  | 12.2018 |
| 5 | г. Заринск, ул.Воинов Интернационалистов, 3 | 1990 |  | панельные |  | 9 | 4 | 9 568,00 | 7 775,00 | 7 627,60 | 306 | 6 400 000,00 | 823,15 |  | 12.2018 |
| 6 | г. Заринск, ул.Квартальная, 9 | 1974 | 2009 | кирпичные |  | 2 | 3 | 856,90 | 856,90 | 817,10 | 28 | 613 840,00 | 716,35 |  | 12.2018 |
| 7 | г. Заринск, ул.Крупской, 23 | 1975 | 2011 | панельные |  | 2 | 2 | 778,80 | 719,80 | 719,80 | 34 | 1 426 824,00 | 1 982,25 |  | 12.2018 |
| 8 | г. Заринск, ул.Металлургов, 1 | 1982 | 2009 | панельные |  | 9 | 1 | 3 047,40 | 2 361,50 | 2 197,50 | 92 | 1 255 955,00 | 531,85 |  | 12.2018 |
| 9 | г. Заринск, ул.Металлургов, 3 | 1982 |  | панельные |  | 5 | 6 | 6 295,80 | 5 927,90 | 3 657,20 | 171 | 5 392 856,00 | 909,74 |  | 12.2018 |
| 10 | г. Заринск, ул.Металлургов, 14 | 1976 |  | панельные | мягкая | 5 | 4 | 4 403,50 | 3 924,28 | 2 678,80 | 111 | 4 919 150,00 | 1 253,52 |  | 12.2018 |
| 11 | г. Заринск, ул.Советская, 28 | 1957 | 2013 | кирпичные |  | 2 | 3 | 576,70 | 539,30 | 539,30 | 18 | 405 576,00 | 752,04 |  | 12.2018 |
| 12 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 18/1 | 1980 | 2013 | панельные | мягкая | 9 | 2 | 4 987,70 | 3 878,10 | 3 878,10 | 151 | 710 400,00 | 183,18 |  | 12.2018 |
| 13 | г. Заринск, пр.Строителей, 13/1 | 1991 |  | панельные |  | 9 | 2 | 6 584,94 | 5 731,70 | 5 564,80 | 240 | 3 200 000,00 | 558,30 |  | 12.2018 |
| 14 | г. Заринск, пр.Строителей, 15 | 1991 |  | панельные |  | 9 | 3 | 7 617,00 | 6 632,60 | 6 163,40 | 229 | 4 800 000,00 | 723,70 |  | 12.2018 |
| 15 | г. Заринск, пр.Строителей, 33 | 1988 |  | панельные |  | 9 | 6 | 16 082,80 | 12 505,90 | 12 422,40 | 502 | 9 600 000,00 | 767,64 |  | 12.2018 |
| 16 | г. Заринск, пр.Строителей, 35 | 1989 |  | панельные |  | 9 | 4 | 10 898,40 | 8 490,50 | 8 490,50 | 343 | 6 400 000,00 | 753,78 |  | 12.2018 |
| 17 | г. Заринск, пр.Строителей, 35/1 | 1995 |  | панельные |  | 5 | 6 | 4 990,00 | 3 438,30 | 3 438,30 | 84 | 2 994 000,00 | 870,78 |  | 12.2018 |
| Итого за 2019 год |  | X | X | X | X | X | X | 98 323,70 | 80 045,80 | 71 449,60 | 3 337 | 68 190 663,00 | 851,90 |  | 12.2019 |
| 1 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18/2 | 1978 |  | панельные |  | 5 | 6 | 6 101,10 | 4 617,20 | 4 534,80 | 226 | 5 226 080,00 | 1 131,87 |  | 12.2019 |
| 2 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 34 | 1973 |  | кирпичные |  | 5 | 2 | 4 675,10 | 3 257,30 | 3 163,90 | 172 | 4 004 597,00 | 1 229,42 |  | 12.2019 |
| 3 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 42 | 1993 |  | панельные |  | 9 | 4 | 10 033,50 | 7 780,80 | 7 733,10 | 308 | 6 400 000,00 | 822,54 |  | 12.2019 |
| 4 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 44 | 1993 |  | панельные |  | 9 | 7 | 18 712,90 | 14 148,20 | 14 144,90 | 642 | 11 200 000,00 | 791,62 |  | 12.2019 |
| 5 | г. Заринск, ул.Кооперативная, 27 | 1978 | 2011 | кирпичные |  | 3 | 4 | 1 849,30 | 1 669,50 | 1 628,90 | 79 | 1 109 580,00 | 664,62 |  | 12.2019 |
| 6 | г. Заринск, ул.Металлургов, 13 | 1981 | 2009 | панельные | мягкая | 9 | 4 | 7 779,10 | 7 777,20 | 7 677,50 | 288 | 1 453 200,00 | 186,85 |  | 12.2019 |
| 7 | г. Заринск, ул.Металлургов, 20 | 1976 | 2009 | панельные | мягкая | 5 | 2 | 5 773,10 | 4 328,85 | 3 198,00 | 189 | 1 293 600,00 | 298,83 |  | 12.2019 |
| 8 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22/2 | 1981 | 2009 | панельные |  | 9 | 2 | 7 811,30 | 6 516,30 | 6 384,80 | 308 | 6 691 003,00 | 1 026,81 |  | 12.2019 |
| 9 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22/3 | 1978 | 2014 | панельные |  | 9 | 2 | 7 666,40 | 6 422,60 | 6 237,80 | 337 | 6 566 885,00 | 1 022,47 |  | 12.2019 |
| 10 | г. Заринск, пр.Строителей, 14/2 | 1984 | 2015 | панельные |  | 5 | 6 | 5 917,60 | 4 054,85 | 4 021,70 | 192 | 10 841 517,00 | 2 673,72 |  | 12.2019 |
| 11 | г. Заринск, пр.Строителей, 21 | 1989 |  | панельные |  | 10 | 4 | 12 375,10 | 11 873,50 | 6 941,00 | 272 | 6 400 000,00 | 539,02 |  | 12.2019 |
| 12 | г. Заринск, пр.Строителей, 31/1 | 1977 |  | панельные |  | 5 | 4 | 4 484,20 | 3 965,60 | 2 661,50 | 129 | 2 690 520,00 | 678,46 |  | 12.2019 |
| 13 | г. Заринск, ул.Сыркина, 4 | 1961 |  | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 324,80 | 281,50 | 281,50 | 18 | 656 057,00 | 2 330,58 |  | 12.2019 |
| 14 | г. Заринск, ул.Сыркина, 6 | 1959 | 2010 | кирпичные |  | 2 | 1 | 408,50 | 282,90 | 270,90 | 19 | 287 286,00 | 1 015,50 |  | 12.2019 |
| 15 | г. Заринск, ул.Сыркина, 47 | 1966 |  | кирпичные |  | 2 | 3 | 1 099,60 | 959,20 | 700,80 | 65 | 336 907,00 | 351,24 |  | 12.2019 |
| 16 | г. Заринск, ул.Федосеевская, 31 | 1980 | 2013 | панельные |  | 2 | 2 | 1 028,70 | 575,50 | 575,50 | 24 | 723 454,00 | 1 257,09 |  | 12.2019 |
| 17 | г. Заринск, ул.Центральная, 35 | 1953 | 2015 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 316,20 | 272,80 | 31,00 | 18 | 926 504,00 | 3 396,28 |  | 12.2019 |
| 18 | г. Заринск, ул.Чкалова, 14 | 1982 | 2010 | панельные |  | 3 | 3 | 1 967,20 | 1 262,00 | 1 262,00 | 51 | 1 383 473,00 | 1 096,25 |  | 12.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Заринска Алтайского края |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 08.06.2016 № 562 |  |  |  |  |
| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями от 31.01.2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды установленные ч. 1 ст. 5 Закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутри-домовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |
| Итого за 2017-2019 годы |  | 164 472 212 | 48 061 045 | 53 | 84 800 000 | 6 225,0 | 7 066 282 |  |  | 7 076,1 | 8 202 540 |  |  | 3 520,10 |  | 9 040 265 |  | 2 437,0 | 4 308 080 |  |
| Итого за 2017 год |  | 39 637 655 | 2 814 893 | 19 | 30 400 000 | 2 164,0 | 2 114 682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 437,0 | 4 308 080 |  |
| 1 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18 | 2 814 893 | 2 814 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 42/1 | 4 800 000 |  | 3 | 4 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заринск, ул.40 лет Победы, 4/1 | 2 418 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,0 | 2 418 323 |  |
| 4 | г. Заринск, ул.Металлургов, 16 | 1 889 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069,0 | 1 889 757 |  |
| 5 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 1/1 | 4 800 000 |  | 3 | 4 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 5/1 | 841 482 |  |  |  | 1 180,0 | 841 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22 | 864 000 |  |  |  | 720,0 | 864 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 28 | 1 600 000 |  | 1 | 1 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заринск, пр.Строителей, 10 | 9 600 000 |  | 6 | 9 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заринск, пр.Строителей, 24 | 6 400 000 |  | 4 | 6 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заринск, пр.Строителей, 26 | 3 200 000 |  | 2 | 3 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заринск, ул.Сыркина, 4 | 409 200 |  |  |  | 264,0 | 409 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 2018 год |  | 56 643 894 | 19 965 470 | 19 | 30 400 000 | 1 548 | 1 857 600 |  |  | 498,0 | 467 280 |  |  | 498,00 |  | 959 544 |  |  |  |  |
| 1 | г. Заринск, пер.3-ий Железнодорожный, 10 | 1 818 434 | 1 818 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18/1 | 2 798 190 | 2 798 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 30 | 868 838 | 868 838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 32 | 3 039 831 | 3 039 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заринск, ул.Воинов Интернационалистов, 3 | 6 400 000 |  | 4 | 6 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заринск, ул. Квартальная, 9 | 613 840 | 613 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заринск, ул. Крупской, 23 | 1426824 |  |  |  |  |  |  |  | 498,0 | 467 280 |  |  | 498,0 |  | 959 544 |  |  |  |  |
| 8 | г. Заринск, ул.Металлургов, 1 | 1 255 955 | 1 255 955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заринск, ул.Металлургов, 3 | 5 392 856 | 5 392 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заринск, ул.Металлургов, 14 | 4 919 150 | 3 771 950 |  |  | 956 | 1 147 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заринск, ул. Советская, 28 | 405 576 | 405 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 18/1 | 710 400 |  |  |  | 592 | 710 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заринск, пр.Строителей, 13/1 | 3 200 000 |  | 2 | 3 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заринск, пр.Строителей, 15 | 4 800 000 |  | 3 | 4 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заринск, пр.Строителей, 33 | 9 600 000 |  | 6 | 9 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заринск, пр.Строителей, 35 | 6 400 000 |  | 4 | 6 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заринск, пр.Строителей, 35/1 | 2 994 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,0 | 2 994 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 2019 год |  | 68 190 663 | 25 280 682 | 15 | 24 000 000 | 2 513,0 | 3 094 000 |  |  | 6 578,1 | 7 735 260 |  |  | 3 022,1 |  | 8 080 721 |  |  |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18/2 | 5 226 080 | 5 226 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 34 | 4 004 597 | 4 004 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 42 | 6 400 000 |  | 4 | 6 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 44 | 11 200 000 |  | 7 | 11 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заринск, ул.Кооперативная, 27 | 1 109 580 |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,0 | 1 109 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заринск, ул.Металлургов, 13 | 1 453 200 |  |  |  | 1 211,0 | 1 453 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заринск, ул.Металлургов, 20 | 1 293 600 |  |  |  | 1 078,0 | 1 293 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22/2 | 6 691 003 | 6 691 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22/3 | 6 566 885 | 6 566 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заринск, пр.Строителей, 14/2 | 10 841 517 |  |  |  |  |  |  |  | 2 376,0 | 3 550 560 |  |  | 2 376,0 |  | 7 290 957 |  |  |  |  |
| 11 | г. Заринск, пр.Строителей, 21 | 6 400 000 |  | 4 | 6 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заринск, пр.Строителей, 31/1 | 2 690 520 |  |  |  |  |  |  |  | 2 490,0 | 2 690 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заринск, ул. Сыркина, 4 | 656 057 | 60 997 |  |  |  |  |  |  | 306,8 | 194 880 |  |  | 306,8 |  | 400 180 |  |  |  |  |
| 14 | г. Заринск, ул. Сыркина, 6 | 287 286 | 287 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заринск, ул.Сыркина, 47 | 336 907 | 336 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 31 | 723 454 | 723 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заринск, ул.Центральная, 35 | 926 504 |  |  |  | 224,0 | 347 200 |  |  | 339,3 | 189 720 |  |  | 339,3 |  | 389 584 |  |  |  |  |
| 18 | г. Заринск, ул. Чкалова, 14 | 1 383 473 | 1 383 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |