АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____17.09.2015________ № ___855____                                                                 г.Заринск

Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

Руководствуясь постановлением Администрации Алтайского края от 08.07.2015 № 271 «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Алтайского  края  от 27.03.2014 № 146», законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Краткосрочный план реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

(Приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Заринска С.М. Пенькова.

Глава администрации города                                                                 И.И. Терёшкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от 17.09.2015 № 855

Краткосрочный план

реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

1. Настоящий Краткосрочный план разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 2016 году в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

2. Мероприятия Краткосрочного плана реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы (далее – «План реализации краевой программы») в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, направлены на решение задачи по  своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. План реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края сформирован на основании порядка, установленного постановлением Администрации края  от 10.04.2014 № 177 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы».

4. В 2016 году в результате проведения капитального ремонта будет  улучшено техническое состояние 12-ти многоквартирных домов, общей площадью более 106,4 тыс.  кв. метров.

5. Исполнители мероприятий Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края:

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

муниципальное образование город Заринск Алтайского края;

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

6. Общий объем средств, направляемых на выполнение  Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, составляет 40 390,910 тыс. рублей.

7. В Краткосрочный план реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края включены многоквартирные дома со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в период с 2014 - 2018 годы согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, приведен в приложении 1.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта (приложение 2) содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренный статьей 5 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37- ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в приложении 3.

8. Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края контролирует выполнение мероприятий Краткосрочного плана реализации краевой программы, выявляет несоответствие результатов реализуемых и предусмотренных Краткосрочным планом реализации краевой программы мероприятий, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Ответственность за целевое использование средств, взносов собственников помещений многоквартирных домов на проведение капитального ремонта, возлагается на некоммерческую организацию «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и владельцев специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Муниципальное образование город Заринск Алтайского края освещает в средствах массовой информации итоги выполнения Плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края.

Секретарь администрации города                                                          С.Е. Полякова

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитального ремонта общего имущества в рамках Краткосрочного плана реализации краевой программы в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома (далее - "МКД") |  |  |  |  |  | Год |  |  |  | Материал стен |  |  | Вид крыши * |  |  |  | Количество этажей |  |  | Количество подъездов |  |  | Общая площадь МКД, всего |  |  | Площадь помещений МКД |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  |  | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |  |  | Плановая дата завершения работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию |  | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  |  |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  |  |  | кв.м |  |  | чел. |  |  | руб. |  |  |  | руб./кв.м |  |  | ММ.ГГГГ |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 106 446,40 |  |  | 93 109,00 |  |  |  | 86 396,80 |  |  | 3 826 |  |  | 40 390 910 |  |  |  | 379,45 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 1 |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъеза, 18 |  |  |  |  |  | 1978 |  | 2009 |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 563,90 |  |  | 3 282,90 |  |  |  | 3 226,10 |  |  | 170 |  |  | 2 359 348 |  |  |  | 662,01 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 2 |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 |  |  |  |  |  | 1990 |  |  |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 21 893,40 |  |  | 18 521,30 |  |  |  | 18 198,90 |  |  | 868 |  |  | 10 191 545 |  |  |  | 465,51 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 3 |  | г. Заринск, ул. Советская, 30 |  |  |  |  |  | 1962 |  | 2009 |  | кирпичные |  |  | скатная |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 605,90 |  |  | 547,70 |  |  |  | 471,10 |  |  | 31 |  |  | 733 698 |  |  |  | 1 210,92 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 4 |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, 4 |  |  |  |  |  | 1984 |  |  |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 6 808,60 |  |  | 5 584,70 |  |  |  | 5 353,20 |  |  | 291 |  |  | 2 911 870 |  |  |  | 427,68 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 5 |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/1 |  |  |  |  |  | 1980 |  | 2013 |  | панельные |  |  | рулонная |  |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 4 390,20 |  |  | 3 878,10 |  |  |  | 3 778,10 |  |  | 148 |  |  | 982 677 |  |  |  | 223,83 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 6 |  | г. Заринск, пр. Строителей, 10 |  |  |  |  |  | 1989 |  |  |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 21 260,20 |  |  | 18 227,90 |  |  |  | 17 897,30 |  |  | 831 |  |  | 7 279 675 |  |  |  | 342,41 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 7 |  | г. Заринск, пр. Строителей, 21 |  |  |  |  |  | 1989 |  |  |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 12 780,90 |  |  | 12 200,70 |  |  |  | 6 941,00 |  |  | 278 |  |  | 2 911 870 |  |  |  | 227,83 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 8 |  | г. Заринск, пр. Строителей, 24 |  |  |  |  |  | 1988 |  |  |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 18 819,90 |  |  | 16 511,30 |  |  |  | 16 298,90 |  |  | 643 |  |  | 5 823 740 |  |  |  | 309,45 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 9 |  | г. Заринск, пр. Строителей, 26 |  |  |  |  |  | 1987 |  |  |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 14 288,50 |  |  | 12 528,10 |  |  |  | 12 417,90 |  |  | 478 |  |  | 5 823 740 |  |  |  | 407,58 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 10 |  | г. Заринск, ул. Сыркина, 4 |  |  |  |  |  | 1961 |  | 2012 |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 325,10 |  |  | 281,80 |  |  |  | 281,80 |  |  | 14 |  |  | 113 780 |  |  |  | 349,98 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 11 |  | г. Заринск, ул. Сыркина, 6 |  |  |  |  |  | 1959 |  | 2010 |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 314,1 |  |  | 282,9 |  |  |  | 270,9 |  |  | 20 |  |  | 391 289 |  |  |  | 1 245,75 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| 12 |  | г. Заринск, ул. Чкалова, 14 |  |  |  |  |  | 1982 |  | 2010 |  | панельные |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1395,7 |  |  | 1261,6 |  |  |  | 1261,6 |  |  | 54 |  |  | 867 678 |  |  |  | 621,68 |  |  | 12.2016 |  |  |  |
| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  | Утепление фасадов |  |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  |  | Энергетическое обследование дома |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций |
|  |  |  |  | всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | всего установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | в том числе приборы учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей газоснабжения |  | ремонт сетей холодного водоснабжения |  | ремонт сетей горячего водоснабжения |  | ремонт систем водоотведения |  |  | отопление |  | ХВС |  |  | ГВС |  |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |  | ед. | руб. | ед. |  | руб. | ед. |  | руб. | ед. |  | руб. | кв.м. |  | руб. | ед. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. | куб.м. |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  | 40 390 910 | 3 732 095 | 958 924 | 799 187 |  |  | 965 018 |  | 566 244 |  | 442 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,90 |  | 1 716 375 | 24 | 34 942 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъеза, 18 |  | 2 359 348 | 2 359 348 | 495 462 | 471 870 |  |  | 566 244 |  | 566 244 |  | 259 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 |  | 10 191 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 191 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заринск, ул. Советская, 30 |  | 733 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,40 |  | 733 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 4 |  | 2 911 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 911 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/1 |  | 982 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,50 |  | 982 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заринск, пр. Строителей, 10 |  | 7 279 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 279 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заринск, пр. Строителей, 21 |  | 2 911 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 911 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заринск, пр. Строителей, 24 |  | 5 823 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 823 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заринск, пр. Строителей, 26 |  | 5 823 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 823 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заринск, ул. Сыркина, 4 |  | 113 780 | 113 780 | 113 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заринск, ул. Сыркина, 6 |  | 391 289 | 391 289 | 109 929 | 98 981 |  |  | 124 770 |  |  |  | 57 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заринск, ул. Чкалова, 14 |  | 867 678 | 867 678 | 239 753 | 228 336 |  |  | 274 004 |  |  |  | 125 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Год |  | Материал стен | Вид крыши * | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | ММ.ГГГГ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| X | X | X | X | X | X | 106 446,40 | 93 109,00 | 86 396,80 | 3 826 | 40 390 910 | 379,45 | 12.2016 |
| 1978 | 2009 | панельные |  | 5 | 4 | 3 563,90 | 3 282,90 | 3 226,10 | 170 | 2 359 348 | 662,01 | 12.2016 |
| 1990 |  | панельные |  | 9 | 10 | 21 893,40 | 18 521,30 | 18 198,90 | 868 | 10 191 545 | 465,51 | 12.2016 |
| 1962 | 2009 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 605,90 | 547,70 | 471,10 | 31 | 733 698 | 1 210,92 | 12.2016 |
| 1984 |  | панельные |  | 9 | 2 | 6 808,60 | 5 584,70 | 5 353,20 | 291 | 2 911 870 | 427,68 | 12.2016 |
| 1980 | 2013 | панельные | рулонная | 9 | 2 | 4 390,20 | 3 878,10 | 3 778,10 | 148 | 982 677 | 223,83 | 12.2016 |
| 1989 |  | панельные |  | 9 | 9 | 21 260,20 | 18 227,90 | 17 897,30 | 831 | 7 279 675 | 342,41 | 12.2016 |
| 1989 |  | панельные |  | 10 | 4 | 12 780,90 | 12 200,70 | 6 941,00 | 278 | 2 911 870 | 227,83 | 12.2016 |
| 1988 |  | панельные |  | 9 | 8 | 18 819,90 | 16 511,30 | 16 298,90 | 643 | 5 823 740 | 309,45 | 12.2016 |
| 1987 |  | панельные |  | 9 | 6 | 14 288,50 | 12 528,10 | 12 417,90 | 478 | 5 823 740 | 407,58 | 12.2016 |
| 1961 | 2012 | кирпичные |  | 2 | 1 | 325,10 | 281,80 | 281,80 | 14 | 113 780 | 349,98 | 12.2016 |
| 1959 | 2010 | кирпичные |  | 2 | 1 | 314,1 | 282,9 | 270,9 | 20 | 391 289 | 1 245,75 | 12.2016 |
| 1982 | 2010 | панельные |  | 3 | 3 | 1395,7 | 1261,6 | 1261,6 | 54 | 867 678 | 621,68 | 12.2016 |