ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

Отправлено по эл. почте  27.12.2016

16.11.2010_№_103_                                                                                г.Заринск

Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Заринск Алтайского края до 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования город Заринск Алтайского края, городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1.Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Заринск Алтайского края до 2020 года (Приложение № 1).

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края (http://x25.altai.ru/~zarinsk).

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Собрания депутатов по бюджету и социальной политике  (С.Н.Приб).

Глава города                                                                                                      С. М. Балабин

|  | Приложение №1 к решению Заринского городского собрания депутатов «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Заринск Алтайского края до 2020 года» |
| --- | --- |

Российская Федерация

Алтайский край

Муниципальное образование

Город Заринск

КОМПЛЕКСНЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

МОДЕРНИЗАЦИИ

МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДО 2020 ГОДА

2010

Оглавление

Паспорт комплексного инвестиционного плана развития (КИП)	5

Введение	9

I. Анализ социально-экономического положения муниципального образования г. Заринск и результаты диагностики его состояния	10

1.1. Общая характеристика города Заринска	10

1.2. Демография	11

1.3. Уровень жизни населения	13

1.4. Рынок труда	14

1.5. Анализ финансово-экономического положения и рынков сбыта градообразующего предприятия ОАО «Алтай-Кокс». Выявление критических рисков	18

1.5.1. Общие сведения о градообразующем предприятии	18

1.5.2. Из истории градообразующего предприятия	20

1.5.3. Научно-технологическая политика градообразующего предприятия	21

1.5.4. Основные показатели деятельности градообразующего предприятия	21

1.5.5. Краткая характеристика рынков сбыта градообразующего предприятия, тенденций их развития.	23

1.5.6. Влияние кризиса на градообразующее предприятие. Антикризисные шаги администрации предприятия	24

1.5.7. Инвестиционная активность градообразующего предприятия	24

1.5.8. Экологическая программа градообразующего предприятия	29

1.5.9. Прогноз развития градообразующего предприятия на 2010 год	29

1.5.10. SWOT-анализ градообразующего предприятия	31

1.6. Промышленность города в целом	32

1.7. Малое предпринимательство	33

1.8. Муниципальные финансы	35

1.9. Муниципальное имущество и земли	37

1.9.1. Аренда муниципальных нежилых помещений	37

1.9.2. Наём муниципального жилищного фонда	38

1.9.3. Распоряжение городскими землями	38

1.9.4. Муниципальный земельный контроль	39

1.9.5. Претензионно-исковая работа	39

1.9.6. Выводы по поводу использования муниципального имущества и земель	40

1.10. Социальная сфера	40

1.10.1. Здравоохранение	40

1.10.2. Образование	41

1.10.3 Культура	42

1.10.4. Физическая культура и спорт	43

1.10.5. Социальная защита населения	43

1.11. Жилищно-коммунальное хозяйство	45

1.12. Содержание  и строительство муниципальных автомобильных дорог	48

1.13. Транспорт и связь	48

1.14. Потребительский рынок товаров и услуг	49

1.15. Строительство и инвестиционная деятельность	52

1.16. Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора и бытовых отходов	53

1.17. Результаты диагностики состояния муниципального образования г. Заринск. Обоснование необходимости участия федеральных органов исполнительной власти в реализации мероприятий КИП	55

1.17.1. Краткая характеристика состояния и тенденций развития г. Заринск по итогам 2009 года	55

1.17.2. Ключевые проблемы и критические риски развития г. Заринск, для преодоления которых необходимо участие федеральных органов исполнительной власти	57

II. Выбор целей и разработка сценариев будущего	59

2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков	59

2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города	60

2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией  развития региона	61

III. Система мероприятий	64

3.1. Основное направление №1: развитие переработки сельскохозяйственной продукции на основе задействования сырьевой базы в соседних с городом районах	64

3.2. Основное направление №2: модернизация и поддержание конкурентоспособности ОАО «Алтай-кокс», обеспечивающие его устойчивое развитие и эффективное участие в развитии города	65

3.3. Основное направление №3: реализация инвестиционных проектов промышленного характера на основе использования дешевого тепла и электроэнергии, транспортно-логистического и природно-ресурсного потенциала	66

3.4. Основное направление №4: развитие малого бизнеса в технологических и сервисных цепочках создаваемых новых производств и на потребительском рынке города	68

3.5. Основное направление №5: развитие социальной и инженерной инфраструктуры города как основы повышения качества городской среды и условия создания новых производств	71

IV. Краткая характеристика мероприятий	75

4.1. Краткая характеристика мероприятий по этапам, срокам реализации и источникам финансирования	75

Бюджетные субсидии	77

4.2. Краткая характеристика инвестиционных и социальных проектов	84

4.2.1. Установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод	84

4.2.2. Модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки	85

4.2.3. Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ООО «Урожай»	86

4.2.4. Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ОАО «Заринский элеватор»	87

4.2.5. Модернизация ОАО «Металлург-Цемремонт»	87

4.2.6. Создание в городе Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура»	88

4.2.7. Достройка кирпичного завода ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой»	89

4.2.8. Строительство нового микрорайона 2а в г. Заринске	90

4.2.9. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска	91

4.2.10. Реконструкция центрального водоснабжения г. Заринска	93

4.2.11. Строительство современного мусоросортировочного комплекса	94

4.2.12. Строительство спортивного центра с плавательным бассейном	95

V. Система управления КИП	98

5.1. Перечень нормативных правовых актов	98

5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации плана	98

5.3. Создание системы управления для управления реализацией плана	98

5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города	100

VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития города	101

Паспорт комплексного инвестиционного плана развития (КИП)

| Наименование | Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Заринск Алтайского края до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки плана | Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года); протокол поручений заместителя Председателя правительства РФ А.Д. Жукова от 10 августа 2009 года; протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ от 18 декабря 2009 года; протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 22 декабря 2009 года №25; распоряжение Администрации Алтайского края от 29.01.2010 №18-р «О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)»; Постановление Администрации города Заринск Алтайского края от 30.06.2008 №511 «Об утверждении положения об Экономическом совете при Администрации города Заринск»; распоряжение Администрации города Заринск Алтайского края от 28.06.2010 №222-р о создании Рабочей группы по реализации комплексных инвестиционных проектов моногорода Заринск. |
| Основные разработчики КИП | Администрация Алтайского края; Администрация города Заринска; консалтинговая компания ООО «РОЭЛ Консалтинг – Регион» |
| Цели и задачи КИП | Цели: создать условия для решения ключевых проблем и преодоления критических рисков, повышения качества жизни жителей города; обеспечить устойчивое развитие города в средне- и долгосрочной перспективе за счет диверсификации экономики города, развития малого бизнеса на основе эффективного вовлечения в экономические процессы всего имеющегося потенциала. Задачи: - формирование условий для создания на территории города новых конкурентоспособных производств с высокой долей добавленной стоимости, обеспечивающих диверсификацию экономики города; - создание механизмов партнерства с градообразующим предприятием ОАО «Алтай-кокс», обеспечивающим его эффективное участие в развитии города; - создание условий для активизации развития малого и среднего бизнеса; - развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. |
| Основные направления реализации КИП Основные направления реализации КИП | - развитие переработки сельскохозяйственной продукции на основе задействования сырьевой базы в соседних с городом районах; - модернизация и поддержание конкурентоспособности градообразующего предприятия ОАО «Алтай-кокс», обеспечивающие его устойчивое развитие и эффективное участие в развитии города; - реализация инвестиционных проектов промышленного характера на основе использования дешевого тепла и электроэнергии, транспортно-логистического и природно-ресурсного потенциала; - развитие малого бизнеса в технологических и сервисных цепочках создаваемых новых производств и на потребительском рынке города; - развитие социальной и инженерной инфраструктуры города как основы повышения качества городской среды и условия создания новых производств. |
| Сроки и этапы реализации КИП | Срок реализации КИПа: 2010-2020 гг. Предусмотрено три этапа реализации КИП: 1) 2010 г. – краткосрочный этап: завершаются ранее начатые программы, реализуются компенсирующие мероприятия на рынке труда, а также осуществляется запуск большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа: - капитальный ремонт и переселение из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - завершение реализации муниципальной целевой Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске на 2009-2010 годы»; - мероприятия компенсирующего характера на рынке труда; - запуск большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа, создание временных рабочих мест за счет начала строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестиционных проектов; 2) 2011–2012 гг. – среднесрочный этап: осуществляется реализация большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа (за исключением инфраструктурных проектов долгосрочного характера) и создается основа для устойчивого развития города в долгосрочной перспективе: - создание кластера предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с четырьмя реализуемыми инвестпроектами (установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод»; модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки; строительство новых производственных мощностей по переработке крупы ООО «Урожай»; строительство новых производственных мощностей ОАО «Заринский элеватор»); - развитие и расширение существующей промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс», с целью прогрессивного развития малого и среднего бизнеса и инновационных производств (в рамках данной промзоны предполагается реализация семи инвестпроектов, в т.ч. модернизации ОАО «Металлург-Цемремонт», создания в г. Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» и пяти инвестпроектов индивидуальных предпринимателей); - достройка кирпичного завода, который будет использовать местное сырье (месторождение красной глины вблизи г. Заринска); - реконструкция центрального водоснабжения; - строительство современного мусоросортировочного комплекса; - строительство спортивного центра с плавательным бассейном; - реализация Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в г. Заринске на 2011-2013 годы; - часть мероприятий среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Алтай-кокс»; 3) 2013–2020 гг. – долгосрочный этап: завершается реализация инфраструктурных проектов характера, обеспечивающих снятие основных инфраструктурных ограничений развития города, осуществляется поступательный рост производства на базе обновленных и вновь созданных производственных фондов: - строительство нового микрорайона 2а в г. Заринске; - реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска; - разработка и реализация программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в г. Заринске на 2014-2020 годы; - часть мероприятий среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Алтай-кокс». |
| Основные мероприятия, ключевые инвестицион-ные проекты КИП | Предусмотрено пять основных направлений реализации КИП: В рамках Основного направления №1: - создание кластера предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с четырьмя реализуемыми инвестпроектами (установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод»; модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки; строительство новых производственных мощностей по переработке крупы ООО «Урожай»; строительство новых производственных мощностей ОАО «Заринский элеватор»). В рамках Основного направления №2: - реализация мероприятий среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Алтай-кокс». В рамках Основного направления №3: - развитие и расширение существующей промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс», с целью прогрессивного развития малого и среднего бизнеса и инновационных производств (в рамках данной промзоны предполагается реализация семи инвестпроектов, в т.ч. модернизации ОАО «Металлург-Цемремонт», создания в г. Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» и пяти инвестпроектов индивидуальных предпринимателей); - достройка кирпичного завода, который будет использовать местное сырье (месторождение красной глины вблизи г. Заринска); В рамках Основного направления №4: - завершение реализации муниципальной целевой Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске на 2009-2010 годы»; - разработка и реализация аналогичных Программ на 2011-2013 годы и на 2014-2020 годы. В рамках Основного направления №5: - строительство нового микрорайона 2а в г. Заринске; - реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска; - реконструкция центрального водоснабжения г. Заринск; - строительство современного мусоросортировочного комплекса ТБО; - строительство спортивного центра с плавательным бассейном. |
| Ключевые целевые показатели КИП | - инвестировать в экономику города около 4,9 млрд. руб., из них не менее 4 млрд. руб. частных инвестиций; - создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающие дополнительный прирост объемов выпуска промышленной продукции – более 1,4 млрд. руб.; - способствовать диверсификации экономики города: объем выпуска промышленной продукции вне градообразующего предприятия увеличится в 2 раза – с 1,8 млрд. руб. до 3,6 млрд. руб. (в ценах 2009 г.); доля градообразующего предприятия в объеме выпуска промышленной продукции сократится до 87,4%; - обеспечить снижение доли занятых на градообразующем предприятии: с 27,7% до 23,7%; - обеспечить снижение зависимости доходов местного бюджета от градообразующего предприятия: с 34% до 29% налоговых поступлений в бюджет города; - обеспечить рост средней заработной платы до 29 000 рублей (в 2 раза к уровню 2009 года); - создать 682 новых постоянных рабочих места со стабильным гарантированным доходом не менее средней заработной платы по Алтайскому краю; - сократить безработицу с 4,2% до 0,8%. |
| Механизм управления реализацией КИП | Общее управление реализацией плана осуществляется Главой Администрации города совместно Экономическом советом при Администрации города Заринск. В Экономический совет входят представители администрации, инициаторы инвестпроектов, включенных в КИП, представители общественных и научных кругов города. Оперативное управление реализацией КИПа возлагается на Рабочую группу по реализации комплексных инвестиционных проектов моногорода Заринск, созданную под непосредственным руководством Главы города. В обязанности данной Рабочей группы также входит взаимодействие с Краевой рабочей группой. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту. |
| Источники и объемы финансирова-ния КИП | Общий объем финансирования – 4,885 млрд. рублей, в том числе финансирование за счет внебюджетных источников –4,047млрд. рублей. |

Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Заринск Алтайского края на период до 2020 года (далее – КИП) разработан в соответствии с:

- поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года);

- Протоколом поручений заместителя Председателя правительства РФ А.Д. Жукова от 10 августа 2009 года;

- протоколом заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ от 18 декабря 2009 года;

- протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 22 декабря 2009 года №25;

- распоряжением Администрации Алтайского края от 29.01.2010 №18-р «О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов  Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)»;

- Постановлением Администрации города Заринск Алтайского края от 30.06.2008 №511 «Об утверждении положения об Экономическом совете при Администрации города Заринск»;

- распоряжением Администрации города Заринск Алтайского края от 28.06.2010 №222-р о создании Рабочей группы по реализации комплексных инвестиционных проектов моногорода Заринск.

- КИП разработан с учетом методических рекомендаций по формированию комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований, подготовленных Министерством регионального развития РФ.

При разработке КИПа учтены основные положения:

- Концепции долгосрочного развития РФ до 2020 года;

- Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года;

- Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования  город Заринск Алтайского края на 2008–2017 годы;

- федеральных, областных и муниципальных  целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

- приоритетных национальных проектов;

- программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий города;

- инвестиционных проектов, представленных инициаторами,

- а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, населением города.

Цели разработки КИПа – создать условия для решения ключевых проблем и преодоления критических рисков, повышения качества жизни жителей города; обеспечить устойчивое развитие города в средне- и долгосрочной перспективе за счет диверсификации экономики города, развития малого бизнеса на основе эффективного вовлечения в экономические процессы всего имеющегося потенциала.

I. Анализ социально-экономического положения муниципального образования г. Заринск и результаты диагностики его состояния

## 1.1. Общая характеристика города Заринска

Заринск – город краевого подчинения, одновременно являющийся и административным центром Заринского района. Территория муниципального образования город Заринск расположена в северо-восточной части Алтайского края, в долине реки Чумыш, правобережном притоке реки Оби, в 110 км от краевого центра города Барнаула. Численность населения на начало 2010 г. составила 49,3 тыс. человек.

Как говорят легенды, в 1748 году на реке Чумыш возник один из старейших населенных пунктов – село Сорокино. Его название произошло от имени скитальца Сороки, который якобы первый поселился на этом месте. В годы коллективизации (1929) коммуна «Заря Коммунизма» превратилась в колхоз с этим названием. В начале 50-х годов, в связи с вводом в эксплуатацию железнодорожной ветки Артышта II-Барнаул, была образована станция Заринская, и поселок получил название Заринский.

Город Заринск Алтайского края образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 29 ноября 1979 года путем преобразования рабочего поселка Заринский Сорокинского района Алтайского края в город краевого подчинения и преобразования Сорокинского района в Заринский. Законом Алтайского края от 07.11.2006 № 116–ЗС «О статусе и границах муниципального образования город Заринск Алтайского края» муниципальное образование город Заринск наделено статусом городского округа.

Своим возникновением и развитием как городское образование Заринск обязан выгодному географическому и транспортному положению между крупными промышленными центрами – г. Барнаулом и Кузбассом, наличию удобных строительных площадок и водных ресурсов. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Город расположен на железнодорожной магистрали Барнаул-Новокузнецк. Через железнодорожную станцию «Заринская» проходит значительное количество пассажирских поездов. От станции Заринская до ст. Барнаул и до ст. Артышта-II (Кемеровское направление) налажено движение электропоездов. Заринск соединен автодорожным сообщением с городами Барнаул, Белово, Бийск, Новокузнецк, Новосибирск. Через реку Чумыш действует железнодорожный мост.

Сегодня город Заринск – многофункциональный  центр, выполняющий административные, промышленные, образовательные, медицинские, культурные, транспортно-распределительные, торгово-сбытовые и другие функции. В городе составлен реестр памятников истории, археологии и архитектуры.

Основным сектором экономики города является промышленность.

Градообразующим предприятием является ОАО «Алтай-кокс», производящее кокс, смолу каменноугольную, бензол, сульфат аммония. Организация строительства завода послужила основой для возникновения нового промышленного города на базе рабочего поселка Заринский и села Сорокино. Строительство Алтайского коксохимического завода и города – одно из наиболее значительных событий 70-80 гг. прошлого столетия в истории Алтайского края.

Также в городе выпускается продукция таких отраслей, как электроэнергетика, химия, машиностроение, стройиндустрия, деревообработка, легкая и пищевая промышленность.

Климат муниципального образования город Заринск резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и умеренно-жарким, засушливым летом. По строительно-климатическому районированию территория городского округа расположена в I-м климатическом районе, подрайон I-В, для которого характерна: суровая и длительная зима, обуславливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок.

Территория муниципального образования расположена в сейсмоактивном районе и характеризуется сейсмичностью интенсивностью 6 и более баллов макросейсмической шкалы MSK – 64 для средних грунтовых условий и трех уровней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) возможного превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет в соответствии с фрагментами карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР – 97 – А, ОСР – 97 – В, ОСР – 97 – С (Алтайский край и Республика Алтай М 1:2500000).

Гидрография г. Заринска представлена реками Чумыш, Казанка, Крутиха, Камышенка, Алабмай и небольшими озерами. Река Чумыш – это правобережный приток Верхней Оби, он имеет длину 644 км и площадь водосбора 23 900 кв. км. Городские земли, входящие в водоохранную зону, расположены в пределах холмистой равнины.  Река Казанка протекает  по Северному жилому району. Наиболее интенсивно используются водные ресурсы р. Чумыш крупнейшим предприятием города ОАО «Алтай-кокс» (забор воды составляет 6,0 млн. куб. м).

Город Заринск находится в пределах восточного крыла Бийско-Барнаульского артезианского бассейна, подземные воды которого образуют водоносный комплекс, пригодный в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Почвенный покров территории неоднороден. Город и его окрестности расположены в зоне выщелоченных и оподзоленных черноземов и темно-серых лесных почв. Растительность вокруг города лесостепная, степная, встречаются березовые колки. Животный мир окрестностей города характеризуется разнообразием фауны.

Площадь земель города в пределах городской черты составляет 7916 га. Часть городских земель используется для нужд сельского хозяйства (подсобное хозяйство ОАО «Алтай-кокс»,  а также ООО «Алтайский нектар», которое занимаются переработкой меда) и лесного хозяйства (ООО «Заринский лесхоз»).

К неблагоприятным факторам на территории городского округа относятся:

- сейсмоактивность;

- близкое залегание уровня грунтовых вод;

- затопление поймы паводками 1% обеспеченности;

- развитие оврагов;

- развитие просадочных лессовидных грунтов I категории (по типу просадочности);

- некоторые насекомые (комары и клещи) представляют реальную опасность, являясь переносчиками инфекционных заболеваний.

## 1.2. Демография

Согласно схеме территориального планирования Алтайского края город относится к межрайонным центрам третьего ранга, в зоне тяготения которого находятся один городской округ и 4 муниципальных района, составляющих Заринский подрайон. Городской округ размещен на пересечении планировочных осей межрегионального уровня первого ранга (автомобильной дороги на Кытманово и железной дороги на Новокузнецк).

По результатам Всероссийской переписи населения 2002 года численность населения города составила 50,4 тыс. человек. Численность постоянного населения на 01 января 2010 года составляет 49,3 тыс. человек.

В городе Заринске проживают представители более 50 национальностей. 93%  населения составляют русские, вторая по численности национальность немцы, третья – украинцы. В общей численности населения мужчины составляют 45%, женщины 55%.

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения составляет: моложе трудоспособного возраста – 15,6%, в трудоспособном возрасте – 66,2%, старше трудоспособного возраста – 18,2%.

В городе наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения,  в том числе трудоспособного населения (таблица 1). Однако характер основных факторов, определяющих эту тенденцию, с 2006 года поменялся. Если до 2005 года в городе увеличивалась естественная убыль населения, которая частично компенсировалась миграционным притоком, то с 2006 года естественная убыль населения начала сокращаться, но миграционный приток в 2007 году сменился оттоком.

Демографическая ситуация, начиная с 2006 года, характеризуется положительными изменениями в процессах рождаемости и смертности. В январе-декабре 2009 года коэффициент смертности составил 12,9 человека в расчете на 1000 жителей, что на 1,5 пункта ниже краевого показателя. Показатель рождаемости составил 12,7 родившихся в расчете на 1000 человек населения, что на 0,3 пункта выше краевого показателя.

В городе сохранилась естественная убыль населения: рождающееся поколение не восполняет численность поколения своих родителей, так как смертность превышает рождаемость. В то же время благодаря положительным тенденциям в процессах рождаемости и смертности естественная убыль населения с 2006 года сокращалась и в 2009 г. составила лишь –8 человек (наихудшее значение наблюдалось в 2005 году и составило –291 человек).

Показателем привлекательности города для проживания является миграционный прирост (убыль) населения. С 2007 года тенденция миграционного притока сменилась оттоком населения,  в основном трудоспособного возраста, из-за невозможности реализации своего трудового потенциала. При этом, если в 2007 году отток наблюдался в другие регионы России (при положительном миграционном балансе с другими районами Алтайского края), то в 2008 году имел место отток и в другие районами Алтайского края. Положительный баланс у города сохраняется лишь в международной миграции.

За 2009 год в городе общий объем миграционного оттока в сравнении с 2008 годом сократился и составил 188 человек (против 264 человека в 2008 году). За 2009 год увеличение миграционного прироста было отмечено с государствами – участниками СНГ.

Таблица 1

Демографическая ситуация в г. Заринске

| Показатели | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на конец года) – всего | человек | 49786 | 49661 | 49365 | 49267 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | человек | 7654 | 7602 | 7690 |  |
| - в трудоспособном возрасте | человек | 33764 | 33354 | 32662 |  |
| - старше трудоспособного возраста | человек | 8368 | 8705 | 9013 |  |
| Численность мужского населения | человек | 22857 | 22585 | 22214 |  |
| Численность женского населения | человек | 26929 | 27076 | 27151 |  |
| Число родившихся | человек | 544 | 594 | 639 | 628 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 населения | 10,9 | 11,9 | 12,8 | 12,7 |
| Число умерших | человек | 661 | 642 | 671 | 636 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 населения | 13,3 | 12,9 | 13,4 | 12,9 |
| Естественный прирост (убыль) населения | человек | -117 | -48 | -32 | -8 |
| Число прибывших | человек | 1136 | 1122 | 867 | 836 |
| Численность выбывших | человек | 1115 | 1199 | 1131 | 1024 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | человек | 21 | -77 | -264 | -188 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - в пределах России | человек |  | -105 | -315 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - Алтайский край | человек |  | 85 | -101 |  |
| - другие регионы России | человек |  | -190 | -214 |  |
| - международная миграция | человек |  | 49 | 51 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - с государствами – участниками СНГ | человек |  | 28 | 50 |  |
| - со странами вне СНГ | человек |  | 21 | 1 |  |

## 1.3. Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 14163 рубля (на 30% выше, чем в среднем по краю – 10837 рублей), что по сравнению с 2008 годом составило 105,9%. Задолженности  по заработной плате нет.

Однако в городе отмечается  значительная дифференциация заработной платы как между рабочими местами на градообразующем предприятии и вне его, так и отраслевая.

Так, среднемесячная заработная плата за 2009 год на ОАО «Алтай-кокс» составила 19022 рубля, то есть на 55% выше, чем вне ОАО «Алтай-кокс» – 12295 рублей.

Если исключить такие отрасли, как финансовая деятельность (286 занятых со среднемесячной зарплатой 20186,2 руб.), государственное управление и обеспечение военной безопасности (1235 занятых со среднемесячной зарплатой 19027,7 руб.), транспорт и связь (1216 занятых со среднемесячной зарплатой 16615,2 руб.), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (1127 занятых со среднемесячной зарплатой 16393,7 руб.), то заработок «остальной части города» составит менее 9000 рублей в месяц, а дифференциация в оплате труда превысит 2 раза.

Так, среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 8813,7 руб., здравоохранения – 8595,5 руб., образования – 7434,9 руб., торговли и общественного питания – 7383,4 руб., культуры – 7094,2  руб. (таблица 2). Это в 2,16–2,68 раза ниже, чем на ОАО «Алтай-кокс».

Существенна дифференциация в оплате труда также в зависимости от размера предприятия. Среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприятий составила 10905,2 рублей, что в 1,37 раза ниже, чем на крупных и средних предприятиях (14904,3 рубля) и в 1,75 раза ниже, чем на ОАО «Алтай-кокс».

Таблица 2

Среднемесячная заработная плата

| Показатели | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 8493 | 10449 | 13370 | 14163 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - промышленность | руб. | 11129,8 | 12918,2 | 15716,7 | 16106,4 |
| - сельское хозяйство | руб. | 4013,2 | 4376,2 | 3484,5 | 8813,7 |
| - транспорт и связь | руб. | 9815,8 | 11799,5 | 14896,6 | 16615,2 |
| - строительство | руб. | 8703 | 11646,9 | 13739,6 | 14488,9 |
| - торговля и общественное питание | руб. | 3936,9 | 4819,5 | 7287,5 | 7383,4 |
| - здравоохранение | руб. | 5274 | 6483,3 | 7977,5 | 8595,5 |
| - образование | руб. | 4258,4 | 4906,2 | 6290,6 | 7434,9 |
| - культура | руб. | 4421,1 | 5289,3 | 6783,3 | 7094,2 |
| - финансовая деятельность | руб. |  |  | 21160 | 20186,2 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности | руб. |  |  | 17330 | 19027,7 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | руб. |  |  | 12126 | 16393,7 |

## 1.4. Рынок труда

К числу наиболее актуальных социально-экономических проблем относится занятость населения города (таблица 3). Уровень официальной безработицы на конец 2009 года составил 4,2%, количество безработных за этот период – 1372 человека. При этом на конец 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост более чем в 1,5 раза (с 2,7 % до 4,2 %).

Реальное количество безработных в городе в 2007–2008 гг. составляло около 2 тыс. человек. На 2009 год данных нет, но косвенные показатели указывают на рост до 3-3,5 тыс. человек. Оценка основана на том, что средняя численность работников сократилась на 1143 человека, количество работников списочного состава – на 1402 человека, в том числе количество работников списочного состава малых предприятий – на 1113 человек.

Само по себе значение показателя реальной безработицы 9–10% еще не является угрожающим. Но наметились тенденции развития городского рынка труда, крайне неблагоприятные для социального благополучия г. Заринска:

- возросло количество совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера;

- в 2009 году только по официальным данным 153 человека находились в административных отпусках по инициативе администрации предприятий, 216 человек работали неполное время;

- в 1-м квартале 2010 года градообразующее предприятие «оптимизировало» численность сотрудников на 187 человек – и, учитывая курс руководства предприятия на модернизацию производства и повышение производительности труда, подобные «оптимизации» будут происходить и в дальнейшем.

По состоянию на 2009 год удельный вес градообразующего предприятия в количестве работников списочного состава города был равен 27,7%. Учитывая сокращения в малом бизнесе и строительной отрасли, в настоящее время в городе нет возможности для альтернативной занятости работников, высвобождаемых с крупных предприятий.

Численность работающих в городе Заринске составляет лишь 64% трудоспособного населения города (около 21 тыс. человек из 33 тыс. человек). Таким образом, 12 тыс. человек по тем или иным причинам не заняты в экономике города. Из них около 4 тыс. человек – это учащаяся молодежь, еще какое-то количество – домохозяйки. Остальные – это либо безработные, либо те, кто вынуждены работать за пределами города. При сохранении существующих неблагоприятных тенденций эти люди в ближайшие годы либо покинут город, либо пополнят ряды безработных. Кроме того, велик риск того, что студенты вузов, обучающиеся в основном за пределами города, уже не вернутся обратно, что повлечет отток квалифицированных кадров и дальнейшее старение населения.

Таблица 3

Рынок труда в г. Заринске

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | 33764 | 33354 | 32662 | около 33000 |
| Численность занятых в экономике | 21254 | 21402 | 20465 | 21165 |
| средняя численность работников – всего |  |  | 18765 | 17622 |
| в т.ч. : |  |  |  |  |
| работники списочного состава (без внешних совместителей и работников несписочного состава) |  |  | 18299 | 16897 |
| внешние совместители |  |  | 225 | 283 |
| работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера |  |  | 242 | 413 |
| средняя численность работников по отраслям: |  |  |  |  |
| - обрабатывающие производства | 7639 | 7184 | 7160 | 6642 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, | 645 | 354 | 286 | 215 |
| - строительство | 2250 | 2461 | 2438 | 1482 |
| - оптовая и розничная торговля | 1593 | 1932 | 1856 | 1510 |
| - транспорт | 420 | 816 | 810 | 825 |
| - связь | 800 | 922 | 910 | 900 |
| - образование | 2580 2580 | 2344 | 1607 | 1304 |
| - здравоохранение | 1650 | 1543 | 1553 | 1404 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 504 | 573 | 406 | 447 |
| Численность безработных – всего | 2649 | 2003 | 1960 | 3000–3500 |
| Уровень безработицы в % к трудоспособному населению | 7,8 | 6,0 | 6,0 | 9,1–10,6 |
| в т.ч. официально зарегистрированных | 1500 | 1159 | 897 | 1372 |
| Уровень зарегистрированной безработицы в % к трудоспособному населению | 4,5 | 3,4 | 2,7 | 4,2 |

Городские власти в 2009 году предпринимали активные усилия по компенсации негативных явлений на рынке труда (таблица 4). В рамках краевой целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году» по состоянию на 01.01.2010 года на общественные работы было трудоустроено 771  человек, сумма затрат составила 7864,5  тыс. руб. Работой по организации общественных мест было охвачено 51 предприятие и учреждение города. Также, в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, было организовано опережающее профессиональное обучение работников. 178 человек завершили опережающее обучение. За 2009 год использована сумма по этому направлению 1560,9 тыс. руб. По направлению «Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан» выделена субсидия из федерального бюджета в размере 1194,4 тыс. руб. для 20 человек из числа безработных.

Таблица 4

Показатели Программы поддержки занятости населения Алтайского края
по городу Заринску в 2009-2010 годах

|  | Количество участников, факт 2009г., чел. | Объемы финансирования расходов 2009 г., руб. | Количество участников 2010 г., чел. | Объемы финансирования расходов 2010 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опережающее обучение (включая субсидии юридическим лицам) | 178 | 1560900 | 185 | 2628850 |
| Общественные и временные работы | 771 | 7864522 | 406 | 7000700 |
| Организация самозанятости | 20 | 1194444 | 40 предприятий 50 рабочих мест | 5344920 |
| Адресная поддержка | 24 | 1065655 | 2 | - |
| Стажировка выпускников | - | - | 25 | 1508847 |
| Создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов |  |  | 4 (по доп. мерам) 10 (по содействию занятости) | 120000 |
| Информационное сопровождение реализации мероприятий |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

В  Программу поддержки занятости населения Алтайского края в 2010 году, в части организации содействия трудоустройству инвалидов на условиях возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест в размере 120 тыс. руб. на одно рабочее место включено 4 предприятия (таблица 5).

Таблица 5

Показатели Программы поддержки занятости населения Алтайского края в 2010 году,
в части организации содействия трудоустройству инвалидов

| № п/п | Наименование организации | Планируемое количество мест | Планируемые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАУ «Спорт» | 1 | 30 тыс. руб |
| 2. | ООО «Заринский мясоперерабатывающий комбинат» | 1 | 30 тыс. руб |
| 3. | ООО «ЖКУ» | 1 | 30 тыс. руб. |
| 4. | ООО «Заринская городская сеть» | 1 | 30 тыс. руб. |
|  | Итого: |  | 120 тыс. руб. |

В 2010 году мероприятия по компенсации негативных явлений на рынке труда будут продолжены (таблица 6).

Таблица 6

Показатели территориальной программы содействия занятости населения Алтайского края на 2010 г. и их финансирование по ГУ ЦЗ города Заринска

| № п/п | Наименование мероприятия | численность участников (человек) | Финансовые средства, годовой объем (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность трудоустроенных | 120 | - |
| 2. | Численность инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты | 30 | - |
| 3. | Приступят к профессиональному обучению безработные граждане | 171 | 1846,8 |
| 4. | Профессиональная ориентация | 1111 | - |
|  | Психологическая поддержка безработных граждан | - | - |
| 6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. | 653 | - |
| 7 | Численность участвующих в общественных работах | 348 | 4473,5 |
| 8 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 63 | 398,7 |
| 9. | Социальная адаптация безработных граждан | 125 | - |
| 10. | Организация содействия самозанятости безработных граждан (будут зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей) | 40 | - |
| 11. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 950 | 1256,1 |
| 12. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | 4 | 88,5 |
| 13. | Трудоустройство по организованному набору | - | - |
|  | Итого |  |  |

Просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2010 года на территории города нет. В целях снижения негативных последствий финансового кризиса администрацией города осуществляется мониторинг полноты и своевременности выплаты заработной платы в еженедельном режиме.

Тем не менее, даже при стабильной работе градообразующего предприятия, для преодоления негативных тенденций на рынке труда необходим комплекс мер, обеспечивающий диверсификацию экономики города и создание новых рабочих мест, позволяющих задействовать работников с высокой квалификацией и обеспечивающих высокий уровень оплаты труда.

## 1.5. Анализ финансово-экономического положения и рынков сбыта
градообразующего предприятия ОАО «Алтай-Кокс». Выявление критических рисков

### 1.5.1. Общие сведения о градообразующем предприятии

Характеристика Заринска как моногорода определяется наличием единственного градообразующего предприятия – Открытого акционерного общества «Алтай-Кокс» (сокращенное наименование – ОАО «Алтай-Кокс»), доля которого в 2009 году составила:

- 93,7% от объемов промышленного производства по г. Заринску;

- 27,7% от общего количества работников списочного состава предприятий города;

- 34% от общего объема налоговых поступлений в бюджет города.

ОАО «Алтай-Кокс» создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721, путем акционирования и приватизации государственного предприятия «Алтайский коксохимический завод».

Дата регистрации ОАО «Алтай-Кокс»: 19.08.2002. Наименование регистрирующего органа: Инспекция  Министерства РФ по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края.

Место нахождения юридического лица и постоянно действующего исполнительного органа: 659107 Россия, Алтайский край, г. Заринск.

Основной целью создания ОАО «Алтай-Кокс» является реализация социальных и экономических интересов его акционеров и работников на основе эффективного удовлетворения общественных потребителей в своей продукции (работах, услугах) необходимого качества, его ускоренного социально-экономического развития, получение прибыли и ее рациональное использование.

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Алтай-Кокс» является производство и реализация кокса, коксохимической продукции (таблица 7). В настоящее время ОАО «Алтай-Кокс» – один из ведущих производителей кокса и коксохимической продукции в Российской Федерации.

Таблица 7

Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) ОАО «Алтай-Кокс»

| Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 10 560 922 | 17 071 137 | 28 002 098 | 14 872 703 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) предприятия, % | 93,7 | 97,4 | 97,9 | 94,6 |

ОКВЭД ОАО «Алтай-Кокс» (по состоянию на I квартал 2010 г.):

23.10

36.14

01.21

26.40

01.11.2

28.11

55.11

24.42.1

70.12.1

80.10.1

70.20.2

51.51.1

51.55.11

22.12

85.11.1

85.11.2

63.11

60.21.11

24.15

24.14.2

92.62

Основной акционер градообразующего предприятия – Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»). Место нахождения: Россия, г. Липецк, ул. Металлургов 2. С 17.07.2008 г. и по настоящее время ОАО «НЛМК», завершив процедуру выкупа обыкновенных акций у миноритарных акционеров ОАО «Алтай-Кокс», является единственным акционером ОАО «Алтай-Кокс», владеющим 988 157 832 обыкновенными акциями Общества, что составляет 100% уставного капитала ОАО «Алтай-Кокс».

Основной акционер ОАО «НЛМК»: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED. Место нахождения: 1066 Cyprus, Nicosia, Vasilissis Freiderikis, 20 EL GRECO HOUSE,  Office  104. Доля FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED в уставном капитале ОАО «НЛМК»: 85,91%. Доля обыкновенных акций ОАО «НЛМК», принадлежащих FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED: 85,91%.

### 1.5.2. Из истории градообразующего предприятия

ОАО «Алтай-кокс» создано путем приватизации государственного предприятия «Алтайский коксохимический завод» (АХКЗ), строительство которого стало основой для создания города Заринска в его современном виде и является одним из наиболее значительных событий 1970-80 гг. в истории Алтайского края.

В 1971 году проект строительства АХКЗ был утвержден XXIV съездом КПСС. В 1972 году на место будущего завода прибыли первые тракторы с жилыми вагончиками для строителей. В 1976 году АХКЗ объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, его лично курировал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В мае 1977 года началось сооружение первой коксовой батареи.

В период с 1977 по 1981 год промышленная площадка поэтапно приобретала очертания производственного объекта. Вводились в эксплуатацию новые мощности, новые цеха, без которых был невозможен пуск Алтайского коксохимического завода: автотранспортный цех, теплоэлектроцентраль, цех улавливания, углеподготовительный цех.

5 декабря 1981 года начала выдавать кокс коксовая батарея №1, 25 октября 1982 года – коксовая батарея №2. Завершено строительство первой очереди АКХЗ.

В 1983 году сдана в эксплуатацию коксовая батарея №3. В 1985 году получен первый кокс из печей коксовой батареи №4. Завершено строительство второй очереди АКХЗ.

В 1992 году было создано ОАО «Алтай-кокс».

2000 год – значительным событием в жизни «Алтай-кокса» стал пуск в эксплуатацию установки по переработке каменноугольной смолы мощностью 200 тысяч тонн в год. По оценкам потребителей, алтайский пек имеет наивысшее качество.

3 апреля 2006 года ОАО «Алтай-кокс» вошел в состав одной из самых прибыльных сталелитейных компаний мира – Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

20 октября 2006 года в ОАО «Алтай-кокс» запущен в эксплуатацию уникальный комплекс коксовой батареи №5. В настоящее время коксовая батарея №5 по техническим и экономическим параметрам не имеет аналогов в России. Две полубатареи соединены в один блок, который содержит 82 камеры. Мощность комплекса коксовой батареи № 5 составляет 1140 тыс. тонн кокса 6% влажности в год.

В октябре 2007 года ОАО «Алтай-кокс» первым в Алтайском крае прошел сертификацию на соответствие стандарту ISO 9001, что подтверждает высокие достижения предприятия в области управления качеством. Получение Сертификата способствует повышению конкурентоспособности Компании и дальнейшему укреплению его позиций на внешнем и внутреннем рынках.

### 1.5.3. Научно-технологическая политика градообразующего предприятия

ОАО «Алтай-кокс» выпускает продукцию высокого качества, которая поставляется на экспорт промышленным компаниям в 14 стран мира, например, в Индию, Казахстан, и т.д.

Одним из направлений политики в области научно-технического развития, обеспечивающей поддержание высокого качества продукции, является приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности путем организации работы по патентной защите новых технических решений, разрабатываемых в ОАО «Алтай-Кокс» (таблица 8).

Таблица 8

Перечень патентов на полезные модели, изобретения и свидетельств на товарные знаки ОАО «Алтай-Кокс», полученных за период с 2003 г.- 1 квартал 2010 г.

| № п/п | Название изобретения, полезной модели, товарного знака | Дата выдачи патента, свидетельства | Срок действия патента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка сухого тушения кокса с устройством для разгрузки кокса непрерывного действия | 20.03.2003 | 20.03.2013* |
| 2 | Коксотушильный вагон с оросительным устройством | 21.08.2000 | 21.08.2010* |
| 3 | Способ получения пека – связующего для электродных материалов | 28.11.2002 | 28.11.2022 |
| 4 | Свидетельство на товарный знак ОАО «Алтай-кокс» | 30.06.1994 | 30.06.2014 |
| 5 | Устройство для снижения выбросов из емкостей продукции химических, в частности коксохимических, предприятий | 29.09.2004 | 29.09.2024 |

* Срок действия изменен в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса  РФ. (Информационное письмо от 26 мая 2008г. № 10/37-270/23 «Об исчислении сроков действия исключительных прав на полезную модель и промышленный образец»)

В  I квартале 2010 года подана заявка на изобретение «Гидравлический пресс-автомат».

### 1.5.4. Основные показатели деятельности градообразующего предприятия

За период с 2006 г. по 2007 г. основные финансово-экономические показатели ОАО «Алтай-кокс» возросли (таблица 9). Показатели рентабельности свидетельствуют об эффективности работы предприятия и увеличиваются относительно предшествующих лет за счет более высокой суммы чистой прибыли.

Увеличение выручки от реализации продукции в 2008 г. относительно аналогичного показателя 2007 г., обусловлено, главным образом, ростом цен на коксохимическую продукцию. Чистая прибыль за 2008 г. составила 2 228 394 тыс. руб. Основные причины снижения показателей рентабельности активов и собственного каптала: рост краткосрочных обязательств и величины собственного капитала. Рентабельность продаж и коэффициент чистой прибыльности в 2008 г. составили 13,3% и 7,8% соответственно.

В 2009 г. выручка от реализации продукции снизилась относительно аналогичного показателя за 2008 г. на 45%. (снижение цен и объемов реализации коксохимической продукции). Увеличение показателей рентабельности активов и собственного каптала в 2009 году относительно показателей 2008 года произошло за счет снижения краткосрочных обязательств (погашение задолженности по займам и кредитам) и величины собственного капитала (выплата дивидендов за 2008 г. и промежуточных дивидендов за 2009 г.). Рост коэффициента чистой прибыльности за 2009 г. относительно показателя за 2008 г. обусловлен более высоким темпом снижения выручки от продаж (-45% к 2008 году) по сравнению с темпом изменения чистой прибыли (-1,8% к 2008 году). Показатель рентабельности продаж в 2009 г. составил 11,0%, (в 2008 г. – 13,3%).

За период 2006-2008 гг. показатель оборачиваемости капитала снижается и в 2008 г. составил 4,1 оборота. В 2009 г. оборачиваемость капитала ниже, чем в 2008 г. за счет более высокого темпа снижения выручки от реализации продукции по сравнению с темпом уменьшения величины чистых активов.

Политика предприятия по финансированию оборотных средств направлена на оптимизацию соотношения собственных и заемных средств. За период с 2006-2008 гг. наблюдается стабильный рост собственного капитала предприятия. Темпы прироста собственного капитала следующие: в 2006 г. – 40%, в 2007 г. – 110%, в 2008г. – 47%. Рост капитала и резервов эмитента происходил, в основном, за счет нераспределенной прибыли. Снижение собственного капитала на 31.12.2009 г. на 35% относительно аналогичного показателя на 31.12.2008 г. обусловлено снижением нераспределенной прибыли (выплата дивидендов за 2008 г. и промежуточных дивидендов за 2009 г.).

Численность работающих на предприятии в 2006-2009 гг. постепенно сокращалась в результате проводимой предприятием политики по ее оптимизации. Средняя заработная плата в номинальном выражении стабильно росла, однако в 2009 г. ее увеличение (на 3,5%) было ниже темпов инфляции (10,1% по Алтайскому краю и 8,8% по России в целом).

Таблица 9

Основные показатели по градообразующему предприятию
ОАО «Алтай-кокс» за 2006-2009 гг.

| Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка, тыс. руб. | 11 266 871 | 17 517 986 | 28 610 612 | 15 729 353 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 2 750 588 | 5 591 791 | 6 361 217 | 2 883 350 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. | 642 655 | 2 476 816 | 2 228 394 | 2 188 588 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 28,5 | 52,3 | 32 | 48 |
| Рентабельность активов, % | 11,7 | 40,7 | 18 | 34,5 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 5.7 | 14.1 | 7.8 | 13.9 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 11,7 | 20,7 | 13,3 | 11 |
| Оборачиваемость капитала | 4,9 | 3,7 | 4,1 | 3,4 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 659 454 | 3 062 674 | 5 212 929 | 437 860 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | 1 402 | 28 765 | 29 542 | 26 631 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | 2 866 593 | 2 946 961 | 8 180 465 | 738 418 |
| Численность работающих, чел. | 5 498 | 5 460 | 5 241 | 4 681 |
| Средняя заработная плата, руб. | 12 450 | 14 804 | 18 403 | 19 022 |

### 1.5.5. Краткая характеристика рынков сбыта градообразующего предприятия, тенденций их развития.

ОАО «Алтай-Кокс» является одним из крупнейших производителей кокса на внутреннем рынке. На его долю приходится около 11% общероссийского производства кокса.

В период с 2005 года по 2008 год ОАО «Алтай-Кокс» – крупнейший экспортер кокса на внешний рынок. Более 50% российского экспорта кокса приходилось на поставки ОАО «Алтай-Кокс» (кроме 2006 года). В 2009 году доля экспорта была снижена за счет увеличения внутрихолдинговых поставок (их доля составила около 80%).

География поставок продукции включает в себя: внутренний рынок, рынок СНГ и дальнее зарубежье. Доля экспортных поставок в 1 квартале 2010 г. составила более 21% от общего объема реализованного кокса. Среди стран ближнего зарубежья отгрузки осуществлялись в Казахстан, Украину, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан; на международный рынок  –  Индию.

Основные направления использования кокса: в доменном производстве – для выплавки чугуна; в литейном производстве; в производстве ферросплавов.

Начиная с 2005 года, структура мирового производства кокса значительно поменялась: коксохимическая отрасль Китая произвела кокса больше (~54%), чем все остальные страны. В последующие годы доля Китая в общемировом производстве постепенно возросла – до 60% в 2008 году. А в 2009 году (по оценочным данным) уже составила около 68%, что объясняется мировым финансово-экономическим кризисом, который негативно повлиял на промышленно-развитые страны и не затронул металлургическую отрасль Китая.

Основными странами – экспортерами кокса на мировой рынок являлись Китай, Польша и Россия. На их долю приходилось более 70% мирового экспорта кокса. Китай, с введением  в августе 2008 года экспортной пошлины на вывоз кокса в размере 40%, потерял свои позиции ведущего мирового экспортера кокса. В 2009 году Китай экспортировал 0,547 млн. тонн кокса, а в 2008 году –12,125 млн. тонн.

Основные страны-импортеры кокса это: Германия, США, Индия, Япония. В 2009 году, в условиях кризиса, азиатский рынок кокса, для экспортных поставок,  оказался наиболее перспективным за счет того, что он находится в стадии роста. Конкурентным преимуществом российских производителей кокса перед другими странами-экспортерами является более удобное географическое месторасположение при формировании транспортно-логистических потоков в азиатский регион.

Производство кокса в России с 2005 года показывало постоянную тенденцию к росту, а в 2008 году, в результате мирового финансово-экономического кризиса, произошло снижение до 32 млн. тонн. В 2009 году снижение продолжилось – и объем производства кокса составил 27,4 млн. тонн, что сравнимо с объемом производства в 1999 году.

В этот период в России закончилась консолидация коксохимической отрасли, независимые производители кокса были включены в вертикально-интегрированные металлургические холдинги.

На мировом рынке, после снижения цен на кокс в начале 2005 года, не отмечалось резких колебаний цен до начала 2007 года. Затем наблюдался постепенный повышательный ценовой тренд с пиковыми значениями в июне-августе 2008 года и обвальным падением цен на кокс осенью 2008 года. Вследствие глобализации экономических процессов данные ценовые тенденции касаются  российского коксового рынка в полной мере, но с небольшим временным сдвигом. После значительного снижения цен на кокс на внутреннем рынке – весь 2009 год цены оставались практически на одном уровне.

### 1.5.6. Влияние кризиса на градообразующее предприятие.
Антикризисные шаги администрации предприятия

ОАО «Алтай-Кокс» работает как на внутреннем, так и на внешнем рынке в качестве производителя и поставщика коксохимической продукции. Коксохимического производство встроено в технологическую цепочку чугун – кокс – коксующийся уголь, поэтому на деятельность предприятия  оказывают влияние  тенденции, как на рынке чугуна, так и на рынке коксующегося угля.

В России на фоне кризиса на многих коксохимических производствах приняли решение об остановке коксовых батарей. На  1 января  2008 года  на  металлургических  предприятиях  России  в  постоянной  эксплуатации  находилось  66 коксовых  батарей  общей  проектной  мощностью  42,5  млн.  т/год  кокса. А на  1 января  2009 года  в эксплуатации уже находилось  55 коксовых  батарей  общей  проектной  мощностью  36,4  млн.  т/год.

Массовый вывод из эксплуатации коксохимических мощностей (поставлено на горячую консервацию, остановлено на реконструкцию либо окончательное выбытие из эксплуатации) был произведён в период с октября по декабрь 2008 года. А в начале 2009 года данная тенденция была сохранена, и уже к 1 марта 2009 года в России в эксплуатации осталось 51 коксовая батарея. Закрытие коксовых батарей было осуществлено на следующих предприятиях: ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «Москокс», ОАО «Мечел-Кокс», ОАО «ММК», ОАО «Уральская  Сталь», ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК».

ОАО «Алтай-Кокс» сохранило в эксплуатации все коксовые батареи. Однако в связи со значительным падением спроса и цен на металлопродукцию, начиная с  4 квартала 2008 года, производство основных видов продукции на ОАО «Алтай-Кокс» снизилось.

При возросшем производстве чугуна со 2 квартала 2009 года увеличилась и потребность в коксе, это вынудило металлургические предприятия РФ, в связи с нехваткой  собственных объемов, либо закупать кокс на свободном рынке, либо вводить в эксплуатацию закрытые коксовые батареи. В течение 2009 года по мере роста спроса и цен на металлопродукцию, объемы производства коксовой продукции ОАО «Алтай-Кокс» постепенно увеличивались, но уровень 2008 года не достигнут. В 2009 году произведено 3,1 млн. тонн кокса 6% влажности, что составляет 89,8% от объёма 2008 года.

В 2009 году на предприятии были разработаны и приняты мероприятия по снижению расходов на производство продукции, минимизированы затраты на инвестиционную деятельность.

### 1.5.7. Инвестиционная активность градообразующего предприятия

Основными направлениями развития ОАО «Алтай-Кокс» являются увеличение объемов производства кокса и химических продуктов коксования, освоение выпуска новых фракций кокса и развитие переработки химических продуктов коксования.

На предприятии действует Программа технического перевооружения на 2007-2011 гг.

В основных цехах продолжается работа по модернизации и автоматизации основного оборудования, технологических процессов, средств контроля и регулирования, направленная на улучшение качества продукции, обеспечение безопасной и стабильной работы. Данная работа будет продолжена за счет реализации среднесрочной инвестиционной программы на модернизацию и поддержание производства (таблица 10).

Также предприятием планируется продолжение приостановленного вследствие финансово-экономического кризиса строительства двух пятиэтажных жилых домов (к июню 2010 года выполнен нулевой цикл и первые этажи домов; ввод первой очереди предполагается в 2012 году).

В рамках настоящего КИПа разработан инвестиционный проект строительства микрорайона 2а, предназначенного для обеспечения жильём работников ОАО «Алтай-Кокс» и жителей г. Заринска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Число граждан, состоящих на учете в Администрации г. Заринска в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет на 01.05.2010 г. – 1117 человек. Потребность в жилье среди работников ОАО «Алтай-Кокс» составляет 463 человека. Нуждаются в улучшении жилищных условий 243 человек.

Согласно проекту в состав микрорайона входят: пять 5-этажных домов (включая два дома, упомянутых в предыдущем абзаце), четыре 10-этажных, тепловой пункт ТП-45, распределительная подстанция РП-9.

Таблица 10

Проект среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Алтай-кокс» на модернизацию и поддержание производства

| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Объем инвес-тиций, тыс.руб. с НДС | Цели и задачи | Стратегическое направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дымовая труба ТЭЦ – усиление (реконструкция) | 21212 | 39102 |  |  |  |  | 60314 | Выполнение требований заключения экспертизы «Центра исследований экстремальных ситуаций» от 20.05.2008 | Обеспечение надежной работы оборудования ТЭЦ завода |
| 2 | Внедрение электрогидравлической системы регулирования (ЭГСР) турбогенератора №2 | 5900 |  |  |  |  |  | 5900 | Обеспечение снижения нечувствительности контура регулирования скорости за счет замены гидромеханического регулятора скорости на электрический | Обеспечение надежной работы оборудования ТЭЦ завода |
| 3 | Реконструкция распределительных устройств 110 кВт и распределительных устройств 220 кВт | 7552 |  |  |  |  |  | 7552 | Выполнение требований партнерства «Совет рынка» по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью, членом которого является ОАО «Алтай-кокс» | Повышение эффективности работы системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью |
| 4 | Реконструкция азотно-кислородной станции |  |  |  |  |  | 64310 | 64310 | Увеличение объемов производства азота | Обеспечение стабильной и надежной работы оборудования |
| 5 | Реконструкция воздухокомпрессорной станции |  |  |  |  |  | 27140 | 27140 | Обеспечение сжатым воздухом цехов завода | Обеспечение стабильной и надежной работы оборудования |
| 6 | Модернизация градирни технической воды №4 3-х секционной |  | 22302 |  |  |  |  | 22302 | Обеспечение охлаждения коксового газа | Обеспечение стабильной и надежной работы оборудования |
| 7 | Строительство 2-й очереди закрытого склада валового кокса (ЗСВК) для КБ-5 |  |  | 35400 | 88500 | 59000 |  | 182900 | Увеличение объема складируемого кокса | Улучшение качества кокса |
| 8 | Строительство установки грануляции пека |  |  | 35400 | 47200 | 59000 |  | 141600 | Получение пека каменноугольного в твердом виде | Расширение рынков сбыта |
| 9 | Внедрение автоматической системы аварийного поглощения хлора на хлораторном узле станции обезжелезивания | 2728 |  |  |  |  |  | 2728 | Обеспечение экологической безопасности | Обеспечение экологической безопасности |
| 10 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления и охранной сигнализации на питьевом водозаборе |  |  |  |  | 10030 | 10030 | 20060 | Обеспечение надежной работы и сохранности питьевого водозабора | Обеспечение надежной работы и сохранности питьевого водозабора |
| 11 | Внедрение системы централизованного дистанционного управления электроснабжения объектов завода | 4543 |  |  |  |  |  | 4543 | Требования правил технической безопасности электрических сетей | Повышение надежности электроснабжения |
| 12 | Реконструкция системы автоматического пожаротушения комплекса КБ-3-4 |  | 23600 | 35400 | 35400 | 18880 |  | 113280 | Замена морально и физически изношенного оборудования | Обеспечение пожарной безопасности |
| 13 | Реконструкция газопровода подачи коксового газа на КБ-3-4 |  | 35400 | 23600 | 2360 |  |  | 61360 | Строительство резервного газопровода коксового газа и реконструкция существующего газопровода | Обеспечение надежной и стабильной работы коксовых батарей |
| 14 | Строительство шламонакопителя 1А |  |  |  |  | 30680 | 30680 | 61360 | Обеспечение водоснабжения завода технической водой | Обеспечение надежной работы завода на замкнутом цикле обеспечения технической водой |
| 15 | Реконструкция коксовых батарей 1-4 с частичной перекладкой отопительных простенков (12 шт. в год) | 82600 | 95580 | 101303 | 107380 | 113870 | 120714 | 621447 | Поддержание работоспособности кладки коксовых батарей | Снижение потерь производства |
| 16 | Реконструкция внутренних сетей электроснабжения завода напряжением 6-10 кВ | 979 | 1074 | 944 | 1062 | 885 |  | 4944 | Замена морально и физически изношенного оборудования | Повышение надежности электроснабжения |
| 17 | Замена масляных выключателей на вакуумные в распределительных сетях 6 кВ | 6934 | 7200 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 39735 | Замена морально и физически изношенного оборудования | Повышение надежности электроснабжения |
|  | Итого | 132448 | 224258 | 238447 | 288302 | 298745 | 259274 | 1441475 |  |  |

### 1.5.8. Экологическая программа градообразующего предприятия

Одна из приоритетных целей ОАО «Алтай-Кокс» – создание экологически безопасного предприятия.

Основные составляющие экологической деятельности – внедрение прогрессивных технологий, реализация проектов модернизации производственных фондов, внедрение экологического менеджмента.

Проекты модернизации производства нацелены на снижение воздействия производства на окружающую среду.  Своевременные ремонты кладки отопительных простенков коксовых батарей позволяют не только поддерживать основные фонды в работоспособном состоянии, но  и снизить выбросы вредных веществ через дымовые трубы коксовых батарей.

К 2011 году ОАО «Алтай-Кокс» планирует добиться  снижения удельных выбросов в атмосферу до 3 кг на 1 тонну производимого кокса и сократить объем отходов, размещаемых на конечных объектах размещения на 25%.

### 1.5.9. Прогноз развития градообразующего предприятия на 2010 год

Производство чугуна на внутреннем рынке в 1 квартале 2010 года было уменьшено из-за: проведения ремонтных работ на доменных печах и сезонного снижения объема производства (меньшее количество календарных дней, заключение новых договорных отношений – новый период, «каникулярное» время). Объем же производства кокса в России  в 1 квартале 2010 года по сравнению с 4 кварталом 2009 года  не изменился, в результате увеличения экспорта.

Во 2 квартале 2010 года ожидается увеличение потребности в коксе в результате ввода в действие доменных печей из ремонта и увеличения активности металопотребляющих отраслей. В то же время возможна переориентация поставок кокса с внутреннего рынка на экспорт, что может привести к умеренному дефициту кокса на свободном внутреннем рынке. Для обеспечения потребности в коксе в России продолжился ввод в действие коксохимических мощностей – КБ №4 ОАО «ММК».

Во 2 квартале 2010 года рост активности в черной металлургии в производстве продукции высоких переделов для эмитента дает возможность  увеличения поставок кокса как внутри холдинговых, так и на свободный рынок.

Такой фактор как изменение цен (на сырье и производимую продукцию) значительно влияет на деятельность ОАО «Алтай-Кокс», которое является крупным потребителей угольного концентрата на внутреннем рынке.

Несмотря на то, что уровень цен международного рынка коксующихся углей не является определяющим для российского рынка, а носит лишь индикативный характер, общие тенденции рынков совпадают.

В 1 квартале 2010 года на мировом рынке продолжился рост спотовых цен на коксующийся уголь, при базовых ценах в размере 128$-129$ за тонну FOB Австралия, и на конец отчетного периода составили – 220$-240$.

Из-за большого разрыва между контрактными годовыми ценами и спотовыми, крупнейшими мировыми производителями коксующегося угля в феврале-марте 2010 года были проведены переговоры с потребителями по определению новой системы формирования цен. BHP Billiton Ltd. договорился с основными потребителями из Европы, Китая, Индии и Японии о повышении цен на твердый коксующийся уголь до уровня 200$ за тонну FOB Австралия  на апрель-июнь 2010 года. В дальнейшем будут происходить постоянные изменения цен, в течение всего финансового года, в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка, по сравнению с существовавшей до 2010 года системой контрактных цен на год.

Основные факторы, повлиявшие на рост мировых цен коксующегося угля в 1 квартале 2010 года:

- восстановление металлургической отрасли после мирового кризиса;

- снижение производства коксующегося угля и отгрузки из Австралии штат Квинсленд, в связи с неблагоприятными погодными условиями;

- продолжившийся спрос на коксующийся уголь со стороны китайских потребителей.

В январе 2010 года в России цены на коксующийся угольный концентрат остались на уровне 4 квартала 2009 года, а начиная с февраля – продолжился рост цен на внутреннем рынке.

В 1 квартале 2010 года закупочные цены на сырье предприятием были увеличены, во 2 квартале 2010 года ожидается дальнейший подъем цен.

Увеличение цен на сырье в 1 квартале 2010 года явилось для предприятия определяющим фактором корреляции цен на производимую продукцию. Также на изменение цен в сторону повышения повлиял  рост спроса со стороны потребителей, как на внутреннем, так и внешнем рынке; и умеренный дефицит кокса.

Немаловажное значение имеет следующий фактор – состояние сырьевой базы. Внутренний рынок ликвидных марок коксующегося угля (К, Ж) является дефицитным. При этом российские производители коксующегося угольного концентрата в 1 квартале 2010 года значительно нарастили объемы экспортных поставок на международный рынок, причем ликвидных марок, так как цены на внутреннем рынке ниже, чем на внешнем рынке. Основная часть отгрузок осуществляется в Японию, Китай, Южную Корею.

При ограниченности действующих мощностей по добыче ликвидных коксующихся углей, металлургические холдинги России проявляют большой интерес к приобретению месторождений данных углей для их разработки и дальнейшего использования, в целях: собственного обеспечения и наращивания экспорта. Данные проекты требуют значительные инвестиции и время, поэтому в ближайшей перспективе дефицитное состояние сырьевой базы сохранится.

Также холдинги, которые испытывают потребность в коксующихся углях, проводят работу на внутреннем рынке по перераспределению угольных активов, свободных от вертикальной интеграции.

Вследствие этого российские коксохимические предприятия испытывают нарастание дефицита ценных марок коксующихся углей, особенно те, у кого нет собственной сырьевой базы.

Снизить последствия внутреннего дефицита возможно с помощью импортозамещения определенных марок, что в свою очередь приведет к увеличению себестоимости кокса. Либо формировать оптимальный состав шихты для коксования из имеющихся возможностей отечественной сырьевой базы.

По итогам 2010 года предполагается, что выпуск основных видов продукции не превысит уровень 2009 года. В 2010 году предприятие продолжит работу над мероприятиями по снижению расходов на производство продукции, повышению производительности труда и эффективному использованию оборотных средств.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:

- некачественное сырье;

- снижение качества выпускаемой продукции;

- снижение спроса со стороны потребителей;

- неподача подвижного состава под погрузку продукции;

Действия по снижению влияния негативных факторов:

- входной контроль качества сырья;

- поиск и налаживание договорных отношений с поставщиками сырья, обеспечивающими оптимальное соотношение состава шихты;

- поступление сырья по графику;

- выполнение технологического регламента по выпуску готовой продукции;

- расширение рынков сбыта продукции;

- привлечение компании  ООО «НТК» имеющей как собственный, так и арендованный подвижной состав.

### 1.5.10. SWOT-анализ градообразующего предприятия

| Strengths (сильные стороны) | Weaknesses (слабые стороны) |
| --- | --- |
| - Принадлежность к металлургическому холдингу ОАО «НМЛК», снижающая зависимость от конъюнктуры на внутреннем рынке кокса, а также финансовые риски. - Близость к источникам сырья. - Достаточно современный технологический уровень предприятия. | - Зависимость от конъюнктуры на мировом рынке металлов. - Зависимость от состояния сырьевой базы. - Зависимость от наличия подвижного состава и государственной тарифной политики в сфере железнодорожного транспорта. |
| Opportunities (возможности) | Threats (угрозы) |
| - Поиск и налаживание договорных отношений с поставщиками сырья, транспортными компаниями. - Входной контроль качества сырья. - Модернизация производства, обеспечивающая повышение производительности труда и сокращение издержек при выполнении технологического регламента по выпуску готовой продукции. - Расширение рынков сбыта продукции. | 1. Дефицит сырья, поставки некачественного сырья. 2. Снижение спроса со стороны потребителей. 3. Неподача подвижного состава под погрузку продукции. |

## 1.6. Промышленность города в целом

Производственный сектор экономики города представлен 25-ю предприятиями, из них  9 крупные  и средние, 16 – малые. В городе выпускается продукция таких отраслей экономики, как электроэнергетика, химия, машиностроение, стройиндустрия, деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленность.

Из общего объема производства промышленной продукции 97,8% приходится на обрабатывающие производства, в том числе 93,7% объемов промышленного производства приходится на градообразующее предприятие ОАО «Алтай-кокс».

На территории города работает комплекс предприятий пищевой промышленности, известных высоким качеством продукции:

- ОАО «Заринский элеватор» осуществляет хранение, сушку и подработку зерна, производит муку и крупы, хлеб и кондитерские изделия;

- ООО «Кондитерский комбинат «Шоколенд» занимается производством кондитерских изделий (печенье, пряники, зефир);

- ООО «Холод» ведет закуп и переработку молока, занимается производством молочнокислой продукции и сыров. Копченые сыры предприятия имеют серебряную медаль престижной в крае выставки «Алтайская нива»;

- ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод» занимается производством мясных и колбасных изделий, которым неоднократно присуждались главные призы выставки;

- ООО «Эль-пиво» занимается производством пива.

Крупным предприятием, расположенным на территории города, также является МУП КЭС «Заринская городская электрическая сеть», которое занимается передачей электрической энергии. Предприятие одно из первых в Сибири внедрило автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии, которая позволит выйти на оптовый рынок энергоресурсов и существенно сократит себестоимость предоставляемой электроэнергии.

Необходимо отметить, что в последнее время активно развивается производственная деятельность на малых предприятиях города. Прежде всего, на предприятиях, производящих мебель и пластиковые окна для населения, на ряде пищевых производств.

Из важнейших видов промышленной продукции за 2009 год произведено (таблица 11):

- теплоэнергии – 1895,8 тыс. Гкал, темп роста 104,5%;

- электроэнергии – 913,2 млн. квт.ч., темп роста 97,7%;

- кокса в пересчете на 6% влажность – 3147,9 тыс. тонн, темп роста 89,8%;

- удобрения минеральные – 17,6 тыс. тонн, темп роста 113,5%;

- цельномолочная продукция – 35054 тонны, темп роста 114,7%;

- масло животное – 680 тонн, темп роста 134,4%;

- сыры жирные – 1688 тонн, темп роста 113,9%.

Показатели социально-экономического развития 2009 года свидетельствуют о снижении производства в промышленности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Индекс физического объема составил 92,7% (соответствующий период прошлого года 94,1%),  что стало следствием мирового финансового кризиса.

Экономика города, основу которой составляет обрабатывающая промышленность, достаточно неплохо пережила кризис: большинство предприятий города нарастило объемы выпуска. Это касается отпущенной теплоэнергии, производства минеральных удобрений, а также большинства видов продукции пищевой промышленности (цельномолочная продукция, сыры и творог, мясные полуфабрикаты, мука, кондитерские изделия, пиво и т.д.).

Из значимых для города видов продукции спад затронул только производство кокса и электроэнергии.

Но, поскольку 93,7% объемов промышленного производства приходится на ОАО «Алтай-кокс», допустивший сокращение объемов на 10,2%, общий итог развития промышленности города – спад на 7,3%, что, тем не менее, заметно лучше общероссийских показателей (в целом по России спад составил 10,8%).

Таблица 11

Основные показатели развития промышленности г. Заринска

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по полному кругу предприятий |  |  |  |  |
| - в действующих ценах каждого года, тыс.руб. | 12626801 | 18920928 | 31064036 | 17523421 |
| - в сопоставимых ценах, % | 109,4 | 122,1 | 94,1 | 92,7 |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям (чел.), занятых: | 19488 | 19149 | 18299 | 16897 |
| в обрабатывающих производствах | 4833 | 5476 | 5700 | 6054 |
| производством и распределением электроэнергии, газа и воды | 628 | 582 | 541 | 185 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников по кругу крупных и средних предприятий, занятых: | 8435,3 | 10448,5 | 13370,3 | 14904,3 |
| в обрабатывающих производствах, руб. | 12727 | 14293 | 17327 | 16944,1 |
| производством и распределением электроэнергии, газа и воды, руб. | 9511 | 11377 | 14728 | 16166,3 |
| Прибыль/убыток (-) до налогообложения крупных и средних предприятий, тыс.руб. | 346555 | 3279282 | 3243491 | 2557002 |
| Стоимость ОППФ по кругу крупных и средних предприятий, тыс.руб. | 2489886 | 2615232 | 3002391 | 3002391 |
| Производство продукции в натуральном выражении: 1. Теплоэнергия отпущенная – всего, тыс. Гкал 2. Электроэнергия, млн. кВт/час 3. Кокс в пересчете на 6% влажности, тыс. тонн 4. Удобрения минеральные, тыс. тонн 5. Цельномолочная продукция, тонн 6. Масло животное, тонн 7. Сыры жирные, тонн | 1903 798,9 2959,8 13,3 23331 635 1132 | 1786 996 3792 17,1 27609 660 1466 | 1829 935 3505,5 15,5 30550 506 1482 | 1895,8 913,2 3147,9 17,6 35054 680 1688 |

## 1.7. Малое предпринимательство

Малый бизнес оказывает существенное влияние на экономику города и решение социальных вопросов. В данной сфере занято более 22% от общего числа работающих в городе (по среднесписочной численности работников). Основными видами деятельности малого предпринимательства является: розничная и оптовая торговля, производство товаров народного потребления, бытовое обслуживание,  общественное питание, строительство, операции с недвижимым имуществом, здравоохранение, транспорт, связь.

Администрацией города в  сотрудничестве с Координационным Советом предпринимателей при Главе Администрации города, городским Союзом предпринимателей    проводится работа по поддержке малого предпринимательства. Принята муниципальная целевая Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе на 2009-2010 годы». С целью поддержки развития в городе малого предпринимательства из городского бюджета в рамках реализации данной Программы выделено на 2009 год 132 тыс. рублей. Освоено 130 тыс. рублей на субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам предпринимателей и 2 тыс. рублей на проведение городского смотра-конкурса «Лучший магазин по продаже алтайских продовольственных товаров».

Также субсидирование осуществлялось и за счет средств краевого бюджета  по ходатайству администрации города. За год городской комиссией рассмотрены заявления 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержано 4, на сумму 12,5 млн.рублей. Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры  приняты и просубсидированы 4 заявки на сумму 251,2 тыс. рублей.

Администрация города заключила соглашение с Заринским отделением Сбербанка России по вопросам финансово-кредитных отношений по поддержке малого бизнеса на 2009 год с предоставлением лимита льготного кредитования в размере 25 миллионов рублей.  14 субъектов малого бизнеса получили льготных кредитов на сумму 29,1 млн.рублей.

Также по краевой Программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства отобрано 2 бизнес-плана для получения государственной поддержки в виде грантов (ООО «Рампунзель», швейное производство, ИП Хабарова Л.Н, детская игровая комната). Грантовую поддержку в сумме 300 тысяч рублей получило ООО «Рампунзель».

Городской комиссией по поддержке предпринимательства рассмотрен 21 бизнес-проект безработных граждан на получение субсидий на открытие собственного дела. Поддержано 20 проектов, выдано субсидий КГУ «Центр занятости населения г. Заринска» на сумму 1190,0 тыс. рублей.

Предприниматели принимают участие в конкурсах на поставку товаров, оказание услуг и работ для муниципальных нужд путем проведения торгов и запросов котировок. За 2009 год приняли участие в конкурсах 80 субъектов малого и среднего предпринимательства, заключили договора 18 субъектов на сумму 5374 тыс. рублей.

В 2009 году в городе создан Общественный совет по развитию предпринимательства при Главе Администрации города. В Администрации города создан информационно-консультационный центр для предпринимателей, в 2009 году обратились за консультацией и информацией 117 человек. Совместно с Краевым «Бизнес-инкубатором» организован зональный семинар по теме «Бухгалтерский учет и налогообложение в малом бизнесе». В рамках Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства обучаются 4 предпринимателя.

Однако, несмотря на усилия городских и краевых властей по поддержке малого предпринимательства, основные показатели его развития, за исключением заработной платы, в 2009 году демонстрировали негативную динамику не только по сравнению с 2008-м, но и по сравнению с 2006-м годом (таблица 12).

Что же касается средней начисленной заработной платы одного работника, то она в 2009 году выросла в номинальном выражении лишь на 1%, что значительно ниже темпов инфляции (10,1% по Алтайскому краю и 8,8% по России в целом). При этом значение данного показателя для малых и микропредприятий (10905,2 руб.) в 1,37 раза ниже, чем для крупных и средних предприятий (14904,3 руб.). Данная диспропорция в оплате труда снижает социальный эффект малого бизнеса и привлекательность работы в данной сфере.

Одна из причин отставания в развитии малого бизнеса заключается в том, что к настоящему времени достигнуто насыщение внутригородского рынка по большинству товаров и услуг (так, например, обеспеченность города торговыми площадями уже превышает установленный норматив более чем втрое). При этом собственных инвестиционных ресурсов для экспансии за пределы города большинство малых предприятий не имеет. А для привлечения кредитных средств или внешних инвестиций также нужны ресурсы (залоговое имущество, затраты на разработку бизнес-планов и т.д.), а существующий уровень государственной и муниципальной поддержки недостаточен (это должны быть не сотни тысяч, а миллионы или даже десятки миллионов рублей в год).

Таблица 12

Основные показатели сферы малого предпринимательства г. Заринска

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, ед. | 235 | 234 | 224 | 186 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, чел. | 965 | 1162 | 1283 | 820 |
| Средняя начисленная заработная плата одного работника, руб. | 6884 | 8888 | 10789 | 10905,2 |
| Объем отгруженных товаров, работ, услуг тыс. руб. | 2340603 | 2655903 | 2513186 | 1439426 |
| Среднесписочная численность работников на малых предприятиях, чел. | 4236 | 3655 | 4090 | 3779 |
| Инвестиции малых предприятий в основной капитал, млн. руб. | 1089,4 | 260,1 | 72,4 | 13,0 |

## 1.8. Муниципальные финансы

В 2009 году в бюджет города поступило всего доходов в сумме 564,3 млн. рублей (таблица 13), что на 118,0 млн. рублей больше, чем в 2008 году,  в том числе налоговых (224,6 млн. рублей) и неналоговых доходов (41,5 млн. рублей), доля налоговых доходов  в доходах бюджета составила 47,2 %, и 298,1 млн. рублей безвозмездных поступлений, в том числе: дотаций 20,5 млн. рублей, субвенций 127,5 млн. рублей, субсидий и иных перечислений 150,1 млн. рублей.

Расходы бюджета в отраслевом разрезе были направлены: на образование – 231,3 млн. рублей (40,6% от общего объема расходов), на здравоохранение и спорт – 87,1 млн. рублей (15,3% от общего объёма расходов), на жилищно-коммунальное хозяйство – 170,2 млн. рублей (29,9% от общего объёма расходов),  на социальную политику – 27,9 млн. рублей  (4,9% от общего объёма расходов), на  финансирование культуры – 23,2 млн. рублей (4,1% от общего объема расходов).

В общем объеме собственных доходов бюджета (266,1 млн. рублей) налоговые доходы составили 84,4% (таблица 14). При этом более половины собственных доходов (в 2009 г. – 53%) стабильно дает налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

В 2009 году вследствие сокращения количества работников во время финансово-экономического кризиса поступления по НДФЛ уменьшились, что удалось восполнить ростом поступлений по другим налогам. Кроме того, выросли неналоговые доходы. Эти результаты достигнуты Администрацией города за счет расширения облагаемой базы по земельному налогу и работы по ликвидации задолженности по уплате местных налогов и арендной платы. В результате в 2009 году в сравнении с 2008 годом собственные доходы бюджета увеличились на 8,3 млн. рублей или на 3,1%.

Однако общий рост доходов бюджета города (более чем на 118 млн. руб.) был достигнут преимущественно за счет увеличения безвозмездных поступлений из краевого бюджета, существенную часть которых составила субсидия Фонда содействия реформированию ЖКХ. Размер этих субсидий, носящих единовременный характер, в 2009 году составил 98,4 млн. руб. против 13,5 млн. руб. в 2008 году.

В 2010 году размер данной субсидии резко уменьшится, что повлечет дополнительное сокращение объемов безвозмездных поступлений из краевого бюджета. В общей сложности эти объемы в 2010 году сократятся более чем вдвое – с 298,1 млн. руб. до 141,9 млн. руб. (таблица 15), что приведет, несмотря на дальнейший рост собственных доходов, к сокращению суммарных доходов бюджета города. Это свидетельствует о критической зависимости состояния муниципальных финансов от межбюджетных трансфертов.

Таблица 13

Данные об исполнении городского бюджета за 2006-2009 гг. (тыс. рублей)

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего доходов | 357067,8 | 429413,7 | 446835,9 | 564258,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Собственные доходы, из них | 176534,4 | 223083,4 | 257881,6 | 266144,0 |
| Налоговые доходы | 148758,7 | 190792,5 | 220321,8 | 224629,8 |
| Неналоговые доходы | 27773,7 | 32200,4 | 37559,8 | 41514,2 |
| Безвозмездные поступления | 180533 | 206330 | 188954,3 | 298114,2 |
| Удельный вес собственных доходов в общем объёме доходов, (%) | 48,3 | 51 | 58,9 | 47,2 |
| Доходы на одного жителя, руб. | 3544,9 | 4484,6 | 5232,6 | 5391,4 |
| Всего расходов | 365613,0 | 437423,9 | 440228 | 570064,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 20934 | 24635,7 | 30046,3 | 28816,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 13162 | 14772,9 | 884,5 | 150 |
| Национальная экономика | 2488 | 5609,5 | 1658,3 | 1440,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 26099 | 55493,3 | 74174,8 | 170215,3 |
| Охрана окружающей среды | - | - | - | - |
| Образование | 171872 | 185474,8 | 209815,3 | 231251,5 |
| Культура, средства массовой информации | 13691 | 19623,3 | 22798,3 | 23167,6 |
| Здравоохранение, физическая культура | 56530 | 59185,3 | 80401,8 | 87139,7 |
| Социальная политика | 60837 | 72629,1 | 20448,7 | 27884,3 |
| Расходы на одного жителя, руб. | 7341,6 | 8797 | 8891 | 11547,9 |

Таблица 14

Структура собственных доходов бюджета в 2007-2009 гг.:
доля НДФЛ с выделением  доли градообразующих предприятий

| Показатели | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | доля, % | млн. руб. | доля, % | млн. руб. | доля, % |
| Собственные доходы, в том числе: | 223,1 | 100 | 257,9 | 100 | 266,1 | 100 |
| Налоговые доходы | 190,8 | 86 | 221,5 | 86 | 224,7 | 84 |
| Налог на доходы физических лиц | 118,5 | 53 | 146,5 | 57 | 140,0 | 53 |
| в том числе от градообразующего предприятия | 48,4 | 22 | 59,7 | 23 | 54,9 | 21 |
| Единый налог на вмененный доход | 15,9 | 7 | 15,9 | 6 | 18,1 | 7 |
| Налог на имущество физических лиц | 3,2 | 1 | 3,5 | 1 | 8,1 | 3 |
| Земельный налог | 27,5 | 12 | 28,6 | 11 | 29,9 | 11 |
| Прочие налоговые доходы | 25,7 | 12 | 27,0 | 11 | 28,6 | 11 |
| Неналоговые доходы | 32,3 | 15 | 36,4 | 14 | 41,4 | 15 |
| в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 11,4 | 5 | 19,5 | 8 | 19,4 | 7 |

Таблица 15

Доходы и расходы городского бюджета на  2010 год, млн. руб.

| 1 | Доходы, всего | 434,5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Собственные доходные источники | 292,6 |
|  | Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета | 67 |
| 1.1.1. | - налоговые доходные источники | 55 |
| 1.1.2. | - неналоговые доходные источники | 12 |
| 2 | Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений | 141,9 |
|  | Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета | 33 |
| 3 | Расходы | 435,6 |

## 1.9. Муниципальное имущество и земли

По состоянию на 1 января 2010 года в  реестре муниципальной собственности числится 13 тысяч объектов, в том числе  в казне города более одной тысячи  объектов. Из общего числа  объектов муниципальной собственности объекты недвижимости составляют 17%,  транспортные средства – 1%, иное имущество – 82%.

### 1.9.1. Аренда муниципальных нежилых помещений

По состоянию на 01.01.2010 г. количество действующих договоров аренды муниципального имущества составило 39 шт., в том числе заключенных на общих условиях 37 шт., заключенных на льготных условиях 2 шт.

Общая площадь муниципальных нежилых помещений, сданная в аренду, составляет 24976,6 кв.м. или 110% к уровню прошлого года.

Поступило в бюджет города от аренды муниципального имущества за 2009 год 5 199 тыс. рублей. Задолженность на 01.01.2010 г. составляет 668,2 тыс. рублей, из них 518,8 тыс.рублей у судебных приставов. С должниками ведется претензионная работа.

### 1.9.2. Наём муниципального жилищного фонда

В связи с введением в действие Жилищного Кодекса РФ с 01.03.2005 г. и передачей всего муниципального жилищного фонда в казну города на комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города возложены функции по заключению договоров найма жилого помещения.

На 01.01.2010г. муниципальный жилищный фонд составляет 1058 квартир, заключено 177 договоров найма жилых помещений. В течение 2009 года гражданами приватизировано 313 квартир (за 2008 год было приватизировано 298 квартир).

Поступило в бюджет города Заринска денежных средств за наем муниципального жилья за прошедший год 997,5 тыс. рублей.

### 1.9.3. Распоряжение городскими землями

По состоянию на 1 января 2010 года площадь земель, сданных в аренду, составила 1291 гектара  или 5,5 раза к уровню прошлого года.  Количество действующих договоров аренды земельных участков  составило 721. В 2009 году через аукцион продано 2 земельных участка для индивидуального жилищного строительства на сумму 354 550 руб., под строительство гаражей продано 15 земельных участков  на сумму 713 050  руб.

В результате продажи земельных участков через аукцион в городской и краевой бюджет поступило денежных средств на сумму 1 067 600 рублей, в т.ч. в городской бюджет - 854 080 рублей и в краевой бюджет 213 520 рублей.

За январь – декабрь 2009 года  гражданам в собственность безвозмездно были переданы 467 земельных участков общей площадью 46,2 га, что составило 115% к уровню 2008 года.

Гражданами и юридическим лицами в собственность за плату были приобретены 505 земельных участков общей площадью 152,9 га, на сумму 16706,8 тыс. рублей, что составило (533% к уровню прошлого года).

Средняя ставка арендной платы  на конец 2009 года составила 1,2 рубля за 1 квадратный метр площади земельного участка, ставка сократилась за счет земель сельскохозяйственного назначения, ранее находившихся в постоянном бессрочном пользовании ООО «Блиновский».

За 2009 год поступило в бюджет города  и края арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 15 253,6   тыс. рублей, что на 8%,  чем в 2008 году. За земли находящиеся в собственности городских округов поступило 996,0 тыс.рублей.

Задолженность по арендной плате за землю, включая пени,  по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1813,4 тыс. руб., в том числе задолженность предприятий, признанных банкротами 294,1 тыс. руб., задолженность по исполнительным листам, переданным  судебным приставам   1079,8  тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом задолженность по арендной плате возросла на 33%.

В течение года работала комиссия по контролю за поступлением арендной платы за землю,  заслушано 40 должников.

### 1.9.4. Муниципальный земельный контроль

В 2009 году специалистом по муниципальному земельному контролю выявлено 107 земельных участков, не облагающихся земельным налогом по причине отсутствия кадастровых номеров, установлены их правообладатели. Данные земельные участки включены в дополнительный перечень ранее учтенных земельных участков с последующей передачей в земельную кадастровую палату.

Уточнены и переданы  сведения о не идентифицированных земельных участках в налоговую инспекцию – 238 участков.

В результате проведенных плановых проверок соблюдения земельного законодательства выявлено 32 нарушения и 16 нарушений выявлено при проведении внеплановых проверок.

### 1.9.5. Претензионно-исковая работа

Основным механизмом увеличения собственных доходов городского бюджета в 2009 году было расширение облагаемой базы по земельному налогу и работа по ликвидации задолженности по уплате местных налогов и арендной платы (таблицы 16, 17).

В 2009 году Администрацией города активно велась претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю и нежилые помещения, а также по плате за наем муниципальных жилых помещений. В течение года было предъявлено 229 претензий  на сумму 3 695,9 тыс. руб., погашена арендаторами задолженность по 151 претензии на сумму 2 545,7 тыс. руб. Направлено за год 78 исков в Арбитражный суд Алтайского края и суды общей юрисдикции о взыскании задолженности по арендной плате землю и муниципальные жилые помещения на сумму 1 150,2 тыс. руб., 24 иска в суды общей юрисдикции о взыскании задолженности за наем муниципальных жилых помещений на сумму 117,8 тыс. руб. Все иски удовлетворены в полном объеме. Всего в результате претензионно-исковой работы в 2009 году поступило арендной платы за землю и муниципальные жилые помещения 2 853,8 тыс. руб., за наем жилья – 47,6 тыс. руб. На исполнении в службе судебных приставов находятся 42 исполнительных документа на сумму 912,3 тыс. руб.

Таблица 16

Количество заключенных договоров и площадь арендованных  земельных участков

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельных участков, находящихся в аренде, га | 145,8 | 161,9 | 177,9 | 196,5 | 232,7 | 1291 |
| в том числе: у юридических лиц у физических лиц | 134,1 11,7 | 148,5 13,4 | 153,3 24,6 | 161,7 34,8 | 196,1 36,6 | 1255,9 35,1 |
| Количество заключенных договоров аренды, шт. | 263 | 319 | 419 | 598 | 621 | 721 |
| в том числе: с юридическими лицами с физическими лицами | 118 145 | 143 176 | 147 272 | 113 485 | 128 493 | 265 456 |

Таблица 17

Доходы бюджета от использования земельных участков (тыс. руб.)

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 г | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный налог | 4596 | 10821 | 19170 | 27510 | 28596 | 29916 |
| Арендная плата за земли городского округа г. Заринск | 4892,2 | 5899,9 | 10582,2 | 6232,6 | 842,1 | 12202,9 |

### 1.9.6. Выводы по поводу использования муниципального имущества и земель

1. Введение  в действие кадастровой стоимости земельных участков, принятие нормативных документов, утверждающих методику повышения арендной платы за землю и объекты недвижимого и движимого имущества,  позволило обеспечить рост поступлений доходов в бюджет города.

2. Проведение  претензионно-исковой работы с задолжниками является одним из дополнительных мероприятий по увеличению доходов в бюджет города.

3. Ежегодная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков позволит выявить дополнительные доходы в бюджет города в виде налоговых поступлений или арендной платы.

## 1.10. Социальная сфера

### 1.10.1. Здравоохранение

Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению города функционирует муниципальное учреждение здравоохранения «Заринская центральная  городская больница».

По состоянию на 01.01.2010 г. структура здравоохранения города представлена городской больницей коечной мощностью 315 коек с 9 отделениями, из которых 6 являются межрайонными. Городская больница имеет в своем составе поликлинику на 650 посещений в смену, детскую поликлинику на 300 посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи с 4 работающими круглые сутки бригадами. При поликлинике работает дневной стационар на 20 коек в 2 смены, а также при детской поликлинике на 5 коек, который также работает в 2 смены.

На 01.02.2010 г. в городской больнице работает 137 врачей и 460 средних медицинских работников.

Система здравоохранения города характеризуется наличием медицинского оборудования, в том числе и современного, высоким информационным потенциалом. В городе оказываются дополнительные платные медицинские услуги.

Нерешенной пока проблемой является дефицит врачей основных специальностей (акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, онкологов, врачей клинических лабораторий).

Таблица 18

Основные показатели, характеризующие состояние здравоохранения в г. Заринске

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность лечебных учреждений, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Наличие больниц, ед./коек | 2/340 | 7/340 | 7/325 | 7/325 |
| Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений, ед/пос.в смену | 7/1383 | 7/1390 | 7/1380 | 7/1380 |
| Общая заболеваемость | 2378 | 2212 | 2488 | 2432 |
| Первичная заболеваемость (на 1000 населения) | 966 | 1060,5 | 1361,9 | 864,2 |
| Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) | 68 | 35,2 | 37,5 | 37,5 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. населения) | 102 | 91,9 | 97,2 | 97,2 |

### 1.10.2. Образование

В городе функционирует 8 средних общеобразовательных школ, 7 детских садов общеразвивающего вида, 1 детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи, специальная (коррекционная) школа-интернат, Детский дом, профессиональное училище №41, представительство дистанционного обучения Бийского филиала Московской Современной гуманитарной академии, территориальный ресурсный центр развития единой образовательной информационной среды ГОУ ВПО АЛТГТУ имени И.И. Ползунова, филиал Барнаульского кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза.

В городе сохранена сеть образовательных учреждений. Между тем, современные социально-экономические и демографические условия привели к сокращению контингента учащихся, временному снижению потребности общеобразовательных учреждений в учителях, увеличению средней наполняемости учащихся в классах.

Таблица 19

Основные показатели, характеризующие состояние системы образования в г. Заринске

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учащихся, чел. | 5019 | 4879 | 4774 | 4535 |
| Средняя наполняемость классов, чел. | 21,4 | 22,2 | 23,6 | 24,0 |
| Число детских дошкольных учреждений, ед. | 8 | 7 | 9 | 10 |
| в них: мест | 1643 | 1787 | 1780 | 2085 |
| детей, чел. | 1770 | 1794 | 1882 | 2187 |
| Обеспеченность местами детей в постоянных дошкольных учреждениях, мест на 100 детей | 58 | 100 | 103 | 103 |
| Численность учителей общеобразовательных школ, чел. | 445 | 430 | 403 | 380 |

Совершенствованию учебно-воспитательного процесса способствует действующая городская целевая программа «Сохранение и развитие системы образования в г. Заринске на 2007-2010 гг.», также участие педагогов города в конкурсах приоритетного национального проекта «Образование», которые охватывают стратегические направления развития образовательных учреждений, всей системы образования города, что позволит обеспечить создание условий для удовлетворения потребностей жителей города в качественном образовании.

По состоянию на 2009 год все учреждения образования аккредитованы, характеризуются высоким уровнем квалификации педагогов и высоким качеством подготовки выпускников. В целом по городу потребность населения в учреждениях образования удовлетворена. Но, несмотря на то, что в 2008 г. и 2009 г. в городе было введено по одному детскому саду, требуется активизация деятельности по удовлетворению потребностей дошкольного образования. Также необходима постоянная работа по изысканию возможностей укрепления учебно-материальной базы общеобразовательных школ города. Решение этих задач сдерживается ограниченными возможностями городского бюджета.

### 1.10.3 Культура

В городе Заринске осуществляют деятельность 8 муниципальных учреждений культуры: музыкальная школа, художественная школа, 4 дома культуры, «Мемориал Славы», Центральная городская библиотека. Кроме этого в городе функционирует также  Центр кинодосуга «Заря», принадлежащий частному лицу.

Анализ количественных показателей учреждений культуры говорит об их стабильной работе. В отчётном году количество учащихся, обучающихся в детской художественной школе, возросло на 119 человек. Это стало возможным из-за смены месторасположения учебного заведения. Сейчас она расположена в одном здании с городской библиотекой.

2009 год для учреждений дополнительного образования стал результативным по количеству выпускников художественной и музыкальной школ, поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения. Студентами ВУЗов и ССУЗов стали 6 человек.

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города выиграла грант Администрации края в области молодежной политики "Библиотека под зонтиком". Реализуя этот проект организовали передвижной читальный зал периодики для молодежи на городской площади. За время его работы посетителями стали 476 молодых людей.

Результатом целенаправленной работы сотрудников мемориала Славы с городским Советом ветеранов, председателями уличных комитетов стало пополнение основных фондов музея на 80 экспонатов, увеличение числа посетителей на 197 человек.

Услуги населению в организации досуга и развитии народного творчества обеспечивали 70 постоянно действующих клубных формирований. Из них для детей 28. Клубные формирования города объединяют 1612 человек. Детей 555 человек.

На сегодня 5 тпворческих коллектива удостоены звания «народный». В декабре 2009 г. шоу-театр «Фэнтези» присвоено звание «народный».

В 2009 году тремя театральными коллективами подготовлено 6 премьерных спектаклей, которые 16 раз были представлены заринскому зрителю.

7 коллективов самодеятельного творчества и их руководители были участниками 8 краевых конкурсов и фестивалей. Гордостью города является народный коллектив Алтайского края ансамбль вокального пения «Гармония» (педагоги Детской музыкальной школы №2»), который в прошедшем году отметил 10-летний юбилей, два образцовых самодеятельных коллектива Алтая «Конфетти», «Амрита» (Детская музыкальная школа №2).

Центральное место в работе учреждений культуры города занимали мероприятия, посвященные Году В.М.Шукшина, Году Молодежи и 30-летию города Заринска.

За отчетный период проведено 1060 культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. для детей и подростков 332. С каждым годом увеличивается количество людей, посещающих эти мероприятия. Эти праздники объединяют людей разных возрастных категорий.

418 культурно-досуговых мероприятий проведено на платной основе.Доходы от платных мероприятий составляют 735,5 тыс. рублей. Эти средства израсходованы на участие в краевых конкурсах, фестивалях, укрепление материальной базы, проведение мероприятий.

Городской бюджет на ремонты в учреждениях культуры выделил 2063,0 тыс. рублей.

На приобретение по программе «Культура города Заринска на 2008-2010 годы» выделено 268,7 тыс. рублей.

По программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры города Заринска на 2007-2011 годы» освоено 550,2 тыс. рублей.

Несмотря на то, что 2009 год в финансовом плане был трудным, учреждения культуры активно принимали участие в краевых фестивалях и конкурсах, отмечены заслуженными наградами. В планах учреждений культуры предусмотрено расширение и активизация клубных формирований, развитие творческих способностей детей, подростков, старшего поколения.

Состояние материальной базы и технико-технологического оснащения учреждений культуры продолжает оставаться тяжелым, некоторые объекты требуют частичного капитального ремонта. Уровень доходов городского бюджета не позволяет Администрации города решать эти задачи собственными силами.

### 1.10.4. Физическая культура и спорт

В городе успешно работает «Программа развития спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы до 2012 года», принятая Заринским городским Собранием депутатов. В 2009 году на реализацию всех разделов программы было выделено более 8 миллионов рублей.

Значительно укрепилась материальная база. Сдана в эксплуатацию вторая очередь крытой хоккейной коробки на стадионе «Юность», построено биатлонное стрельбище.

Завершены работы по проектированию спортивного комплекса с плавательным бассейном, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В феврале 2010 года город проводил зимнюю Олимпиаду малых городов Алтая.

Для улучшения спортивной работы в городе активно работает муниципальное автономное учреждение «Спорт».

За отчетный период благодаря стабильному финансированию в городе проведены все запланированные спортивно-массовые мероприятия среди различных групп населения. Все больше жителей ведет активный образ жизни, участвуют в спортивных мероприятиях.

В 2009 году численность занимающихся составила более 8 000 человек. Спортсмены города успешно выступают на краевых, федеральных и международных соревнованиях. Наиболее значительных успехов добились биатлонисты, лыжники, гиревики, волейболисты, спортсмены клуба «Крепость»

Вместе с тем в развитии физкультуры и спорта есть нерешённые проблемы: нехватка квалифицированных спортивных работников, недостаточно охвачены спортивной работой жители северного микрорайона, необходимо рассматривать вопрос строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном, лыжной базы.

### 1.10.5. Социальная защита населения

По состоянию на 01.01.2010 г. население города составляет 49365 человек, в том числе 8764 – дети до 18 лет, 12919 – пенсионеры. Состоит на учете в качестве малоимущих граждан и семей с детьми в управлении социальной защиты населения по городу Заринску 9758 человек. Различные виды адресной социальной помощи получили за год 8865 человек, или 90,8% от числа поставленных на учет (2008 г. – 8800 человек, 90,0%).

В соответствии с Программой социальной поддержки малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Заринска ведется работа по оказанию адресной социальной помощи, общая сумма которой за год составила  10310,0 тыс. руб. (2008 г. – 9986,0 тыс. руб.).

Основные виды социальной помощи и объемы их финансирования по источникам представлены в таблице 20. Средний размер помощи  на одного человека составил 1163,0 рублей (в 2008 году –1135,0 руб.).

В 2009 году предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг  2115 семьям, в которых проживает 4109 человек. Общая сумма расходов на оплату  субсидий составила 15299,8 тыс. руб. (2008 г. – 18605,0  тыс. руб.), в том числе на твердое топливо – 194,6 тыс. рублей. Средний размер субсидии составил – 807,9 рублей (2008 г. – 717 рублей) в месяц на одну семью.

За 2009 год выплачено ежемесячных пособий на детей на сумму 9815,5 тыс. руб. (2008 г. – 8226,4 тыс. руб.), количество получателей 3053 человека. Пособие по уходу за ребенком получили 579 человек на сумму 13640,96 тыс. руб.; на рождение ребенка по ликвидации предприятия – 30 человек на сумму 422,4 тыс. рублей, пособие на ребенка военнослужащего – 4 человека на сумму 324,5 тыс. руб., пособие детям родителей, погибших в Чеченской Республике – 1 чел. на сумму 23,7 тыс. руб., пособие гражданам, усыновившим детей – 2 чел. на сумму 126,98 тыс. руб., единовременное пособие при рождении ребенка – 98 человек на сумму 1095,68 тыс. руб.

Таблица 20

Виды и источники финансирования социальной помощи

| № п/п | Источники финансирования | 2009 | 2008 | Виды помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | федеральный бюджет | 230,0 тыс. | 241,9 тыс. | оздоровление учащихся |
| 2 | краевой бюджет | 398,9 тыс. | 404,4 тыс. | денежная помощь |
| 3 | городской бюджет | 4438,64 тыс. | 2861,61 тыс. | летний отдых, компенсация питания учащихся, оплата питания детям 1-2г., доплата к пенсии |
| 4 | пенсионный фонд | 79,062 тыс. | 158,57тыс. | денежная помощь |
| 5 | фонд социального страхования | 525,0 тыс. | 280,0 тыс. | оздоровление малоимущих детей |
| 6 | предприятия города, частные лица | 4638,398 тыс. | 5735,52 тыс. | услуги, натуральная, денежная помощь, мероприятия |

Управлением социальной защиты населения по г. Заринску проведена работа по назначению и выплате единовременных денежных выплат (ЕДВ) по региональному регистру (таблица 21).

Таблица 21

Выплата единовременных денежных выплат по региональному регистру

| Категория | Человек |  | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Ветеран труда | 2652 | 2939 | 7811,7 | 15372,8 |
| Труженики тыла | 5 | 3 | 10,1 | 20,6 |
| Лица, пострадавшие от политических репрессий | 263 | 258 | 571,4 | 1354,7 |
| Почетные доноры | 475 | 491 | 3627,6 | 4308,3 |
| Установка телефонов реабилитированным | 10 | 5 | 49,6 | 10,0 |
| Зубопротезирование вет. труда, реабилитированным | 516 | 451 | 1273,5 | 1519,3 |
| Оплата проезда реабилитированным | 40 | 35 | 124,0 | 96,2 |

В течение года реализовано единых социальных проездных билетов – 2265 штук  (2008 г. – 3180 шт.).

В 2009 году выплачена единая денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) 8639 человек на сумму 38 646,05 тыс. рублей (2008 г. – 10845 чел, на сумму 32 442,5  тыс. руб.).

В 2009 году присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края» – 447 человек (2008 г. – 449 человек).

По закону Алтайского края «О доплатах к пенсиям» выплачено 506,8 тыс. руб. 50 получателям (2008 г. – 398,1 тыс. рублей,  52 получателей).

В течение года пособие на погребение получили 74 человека на сумму 331,2 тыс. руб. (2008 г. – 122 человека на сумму 210,3 тыс. рублей).

Всего за 2009 год через Управление социальной защиты населения по г. Заринску  различного рода социальных выплат, льгот, компенсаций и адресной социальной помощи получили  33887 человек на сумму 113 957,9 тыс. рублей (за 2008 г. – 36346 чел. на сумму 103 736,5 тыс. руб.).

## 1.11. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда г. Заринска на 01.01.2009 г. составляет 1035,8 тыс. кв. м., в том числе в частной собственности – 979,1 тыс. кв. м, в государственной собственности – 2,7 тыс. кв. м, в муниципальной собственности – 54,0 тыс. кв. м.

Таблица 22

Сведения о жилищном фонде г. Заринска, тыс. кв. м.

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилых помещений, всего | 1025,3 | 1027,9 | 1028,7 | 1032,6 | 1035,8 | 1039,9 |
| В том числе: - в частной собственности граждан | 852,9 | 908,5 | 948,2 | 963,5 | 979,1 | 983,2 |
| - в муниципальной собственности | 162,1 | 109,8 | 77 | 66,3 | 54,0 | 54,0 |
| - в государственной собственности | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Введено в строй жилья – всего, кв.м | 2370 | 3556 | 3623,9 | 4343,3 | 5301 | 4097 |
| в том числе индивидуальных жилых домов, кв. м | 2370 | 3480 | 3623,9 | 4343,3 | 5301 | 4097 |
| Обеспеченность населения жилплощадью, кв.м | 20,4 | 20,6 | 20.7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 |
| Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной: |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводом | 85,3 | 85,1 | 85 | 90,3 | 90,6 | 90,6 |
| - водоотведением (канализацией) | 85,0 | 84,7 | 84,6 | 84,6 | 85,8 | 85,8 |
| - центральным отоплением | 94,9 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| - газом (сетевым, сжиженным) | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,2 |
| - горячим водоснабжением | 81,1 | 80,9 | 80,9 | 80,5 | 80,26 | 80,26 |
| - ваннами (душем) | 81,7 | 81,4 | 81,4 | 81,0 | 81,0 | 81 |
| - напольными электроплитами | 66,7 | 66,5 | 66,5 | 66,3 | 66,12 | 66,12 |

Общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании – 957. Проведено реформирование жилищно-коммунального хозяйства города. Созданы 2 управляющие организации, осуществляющие управление 480-ю многоквартирными домами: ООО «Жилищно-коммунальное управление» и ООО «Санитарно-эпидемиологическое благополучие». Созданы 4 товарищества собственников жилья: ТСЖ «Северное», ТСЖ «Балиндер», ТСЖ «Береговое», ТСЖ-2, Количество многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ – 98. В 379-ти домах выбран способ - непосредственное управление собственниками жилья.

Основными организациями коммунального комплекса, действующими на территории муниципального образования город Заринск и осуществляющими производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов являются: ОАО «Алтай-кокс», ООО «Жилищно-коммунальное управление», ООО «Заринская городская электрическая сеть», ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Город Заринск, в отличие от многих городов Сибири, не испытывает проблем с водоснабжением и отоплением, так как источником тепла и горячей воды является ОАО «Алтай-кокс».

Основным предприятием, осуществляющим хозяйственную деятельность по электроснабжению городского хозяйства, является ООО «Заринская городская электрическая сеть». Кроме города Заринска потребителями электроэнергии ООО «Заринская горэлектросеть» являются жители районов Заринского,  Кытмановского, Залесовского, Тогульского. На обслуживании у МУП КЭС «Заринская горэлектросеть» находятся:

- трансформаторные подстанции – 228 шт.;

- воздушные ЛЭП протяженностью 687,9 км.

Таблица 23

Основные показатели системы электроснабжения г. Заринска

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электрической энергии, всего (тыс. кВт. ч) | 99502,8 | 98766 | 105974 | 98967 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| - промышленность, прочие (тыс. кВт. ч) | 44328,8 | 43062 | 36963 | 45768 |
| - население (тыс. кВт. ч) | 45966 | 46269 | 59286 | 43719 |
| - социальная сфера (тыс. кВт. ч) | 9208 | 9435 | 9725 | 9480 |
| Удельное потребление электроэнергии населением в год (кВт час/чел.) | 2,0 | 1,99 | 2,15 | 2,0 |

Основным предприятием осуществляющим хозяйственную деятельность по газоснабжению населения г. Заринска является ОАО «Алтайкрайгазсервис». Газ в городе привозной. Техническое обслуживание внутридомового газопровода осуществляется работниками ОАО «Алтайкрайгазсервис» по договору с заказчиком ООО «ЖКУ».

Основным предприятием, оказывающим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов является ООО «Жилищно-коммунальное управление». Население города бесперебойно обеспечивается теплом, водой, газом, электроэнергией.

Таблица 24

Основные показатели системы теплоснабжения г. Заринска

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего | 377630 | 366995 | 381305 | 400000 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - промышленность, прочие (Гкал) | 44206 | 42695 | 60545 | 93000 |
| - население (Гкал) | 286273 | 276800 | 278112 | 264000 |
| - социальная сфера (Гкал) | 47151 | 47500 | 42648 | 43000 |
| Протяженность тепловых сетей (км) | 64,9 | 72,4 | 68,1 | 68,1 |

Организациями, осуществляющими оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являются: ООО «Жилищно-коммунальное управление», ООО «Санитарно-эпидемиологическое благополучие», ООО «Уют», ООО «Дом», ООО «Город». Начиная с 2008 года, город Заринск является участником краевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» городу выделена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Объем средств, направленных в 2008 году  на капитальный ремонт многоквартирных домов, составил 19 миллионов рублей в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 13,5 миллионов рублей, за счет средств края – 925 тысяч рублей, объем средств городского бюджета – 3,7 миллионов рублей, средства собственников – 954 тысячи рублей. В Программу по капитальному ремонту было включено 10 многоэтажных  домов, в которых  капитально отремонтирован 31 лифт и почти две тысячи  квадратных метров  кровли.

В 2009 году в городе был проведен капитальный ремонт в 59 многоквартирных домах на общую сумму 110,6 миллионов рублей, в т.ч. за счет средств Фонда содействия – 98,4 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1,3 млн. рублей, за счет средств городского бюджета – 5,3 млн. рублей, за счет средств собственников жилых помещений – 5,6                                                                                                                                                                                                                                                                                   млн. рублей. Были отремонтированы инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения с установкой приборов учета в 28 домах на сумму 17,6 миллионов рублей. Заменено лифтовое оборудование для 61 лифта на сумму 67 миллионов рублей. Отремонтированы крыши, общей площадью 10,7 тысяч кв.м. на сумму 14,5 миллионов рублей. Отремонтированы и утеплены фасады домов с общей площадью 31,9 тыс. кв.м на сумму 11,5 миллионов рублей.

Общие выводы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства г. Заринска:

1) обеспеченность населения города жилой площадью в расчете на одного человека выше, чем по краю;

2) благоустройство жилищного фонда центральным отоплением, водопроводом и канализацией выше, чем по краю;

3) в городе поддерживается бесперебойная и эффективная работа предприятий жизнеобеспечения;

4) обеспечена хорошая координация деятельности и обеспечения взаимосвязи всех предприятий, организаций,  учреждений и служб города с целью удовлетворения потребностей населения в коммунальных услугах и решении жилищных проблем, размещении инженерно-коммуникационных объектов и сетей;

5) город участвует в краевых и федеральных программах по модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

6) имеются экономические и техногенные риски, связанные с зависимостью системы тепло- и энергоснабжения города от ТЭЦ, принадлежащей градообразующему предприятию.

## 1.12. Содержание  и строительство муниципальных автомобильных дорог

Дорожное хозяйство города насчитывает 198 проспектов, улиц, переулков и проездов общей протяженностью 142,6 км.

Наиболее затратной статьей бюджета в 2009 году была статья «Текущее содержание дорог» – 9 500 000 рублей (уборка и вывоз снега и мусора, посыпка дорог и тротуаров пескосоляной смесью в период гололёда, грейдирование, мехподметание). В бюджет 2010 года внесены предложения по  выделению средств на текущее содержание дорог в том же объеме.  Выполнен капитальный ремонт дорог города Заринска (улицы Молодежная, Заринская, Сорокинская, Крупской, Революции, Центральная, Суворова) общей площадью 31259 м2 на сумму 21 322,71 тыс. руб., том числе  были выделены средства из краевого бюджета 17 058,20 тыс. руб.

В текущем году произведен частичный ремонт асфальтовых покрытий улиц города: пр. Строителей, Союза Республик, Воинов Интернационалистов (в районе автовокзала), Заринской, Железнодорожной, Горького, Центральной, Интернациональной, Сорокинской, Молодежной. Затраты составили 2 298 019 руб. На 2010 год на эти цели запланировано 1,5 млн. руб.

В городе проводилась отсыпка щебнем участков проезжих частей улиц Гоголя, Пушкина, Островского, Революции, Крупской, Водопроводной, перекресток Чкалова и Федосеевской, Коммунаров, Северо-Восточная, Шверника, Камышенская, Новостроевская, Полевая, Заря Коммунизма, Апрельская, Вербная на сумму 1,5 млн. руб.  На 2010 год запланированы работы по отсыпке улиц щебнем на сумму 2,0 млн. руб.

Регулярно ведется работа по разметке дорог. В 2009 году на эти цели было израсходовано 777,0 тыс.руб. Произведено устройство новых тротуаров по пр. Строителей, ул.Металлургов, ул.Союза Республик. В 2009 году комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом  администрации города передана на праве собственности  дорожная техника (грейдер и экскаватор), которые будут работать на дорогах города. Также город получил два автобуса, которые будут заниматься перевозкой пассажиров на  регулярных маршрутах.

## 1.13. Транспорт и связь

В современных условиях среди требований, предъявляемых населением к общественному пассажирскому транспорту основным ставится качество транспортного обслуживания.

Заринск соединен автодорожным сообщением с городами Барнаул, Бийск, Белово, Новокузнецк, Новосибирск. Услуги пассажирского транспорта по междугородним перевозкам  оказывают ООО «Перевозчик»,  ООО «Маршрут» оказывает услуги  по пригороду в радиусе 50 км, услугами пассажирского транспорта в черте города занимается ООО «Городские пассажирские перевозки» и 5 индивидуальных предпринимателей.

Таблица 25

Основные показатели системы общественного транспорта г. Заринска

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежедневно выходят на линию автобусов, микроавтобусов | 14 | 15 | 19 | 21 |
| Количество автобусных маршрутов (во всех видах сообщения) на конец года, ед. | 24 | 30 | - | - |
| Протяженность автобусных маршрутов составляет во всех видах сообщения) на конец года, км | 1842 | 2535,2 | - | - |

В настоящее время город обслуживается четырьмя маршрутами местного значения.  Все четыре маршрута начинаются у железнодорожного и автобусного вокзалов. Ежедневно в городе выходят на линию 21 автобус и микроавтобус. При этом в структуре автобусного парка города преобладают микроавтобусы «Газель» и другие модели особо малой и малой вместимости. С 2002 года в городе начала функционировать круглосуточная служба такси.

Услуги связи на территории города оказывает структурное подразделение Заринский центр телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Обеспечен доступ посредством телефонной связи по всей территории города. Услуги кабельного   телевидения оказывает ООО «Вертикаль».

## 1.14. Потребительский рынок товаров и услуг

В последние годы потребительский рынок города активно развивается, быстро реагируя на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителем. Строительство, реконструкция и модернизация объектов, новые формы обслуживания,  гибкая ценовая политика максимально удовлетворяют потребности населения в бесперебойном обеспечении продовольственными и промышленными товарами, услугах предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

По состоянию на 1 января 2010 г. в городе действует 147 магазинов, в том числе 56 – по продаже продовольственных товаров, 86 – по продаже непродовольственных товаров, 5 – смешанных. Торговая площадь стационарных розничных магазинов по состоянию на 01.10.2009 года составляет 28185  кв. м. Более 80 процентов составляют магазины шаговой доступности. В 2009 году введено в строй 4 крупных торговых объекта площадью более 8,5 тыс. кв.м.: 2 торговых центра (ЦУМ, Европа), магазин мебели, магазин продтоваров.

Из общего количества магазинов 30 – специализированных, 5 фирменных магазинов предприятий-производителей.  Расширяется сеть магазинов самообслуживания, населению оказываются услуги по продаже товаров в кредит, с рассрочкой платежа, производится обслуживание по дисконтным картам. В 14 предприятиях имеются собственные мини-производства мясных полуфабрикатов высокой степени готовности, хлебобулочных и кондитерских изделий, кулинарной и салатной продукции. В крупных магазинах для покупателей  организована продажа печатной и сувенирной продукции, цветов, установлены банкоматы и мультикассы. В городе работает универсальный розничный рынок. В целях поддержки алтайских товаропроизводителей проведен городской смотр-конкурс «Лучший магазин по продаже алтайских продовольственных товаров», в котором приняли участие 3 магазина. Победителем признан магазин "ОльТамар", он представлял Заринск на краевом конкурсе.

С целью приближения товаров к покупателю, расширения ассортимента товаров была организована летняя мелкорозничная торговля. Дополнительно было открыто 30 торговых точек, в т.ч. 8 летних площадок и кафе, 9 палаток по продаже плодоовощной продукции, 6 точек по продаже кваса и лимонада на разлив, 2 аппарата по производству сахарной ваты.

Для обеспечения стабильности экономической ситуации, социальной поддержки горожан, Администрацией города принято положение о социальных предприятиях розничной торговли. В 2009 году открыто 5 социальных  продовольственных магазинов, расположенных в разных микрорайонах города, что очень удобно для покупателей. Работа в данном направлении будет продолжена за счет непродовольственных товаров, бытовых услуг.

В 2009 году Администрацией города организовано проведение социальных ярмарок «выходного дня». За год проведено 9 ярмарок с товарооборотом 1339,2 тыс. рублей. Активное участие в ярмарках принимали как городские предприятия (ООО «Лидер», ООО «Молоко», ООО «Кондитерский комбинат Шоколенд», ОАО «Заринский элеватор»,  ООО «Крепость») так и из других районов (ООО «Интер», Новоеловская птицефабрика, хлебная база №52, Заринское райпо, Бийские чулочно-носочная и трикотажная фабрики и др.).

В связи с ростом цен на продукты питания, в целях снижения социальной напряженности ряд торговых предприятий в течении года проводили  акции по снижению цен на товары повседневного спроса: магазины сети «Мария-Ра», ООО «ОльТаМар», ООО «Блик»,  Ассоциации «Водолей», ООО «ТС Аникс», ООО «НОВЭКС». В павильоне «Молочные продукты» ИП Ильина цены на социально значимые товары установлены на уровне отпускных. Ежемесячно специалистами Администрации города проводился мониторинг уровня цен и торговых наценок на основные продукты питания.

Торговые организации, местные товаропроизводители приняли активное участие в праздновании 30-летия города. Свою продукцию, товары представили более 40 предприятий. Производители организовали дегустацию своей продукции (ООО «Холод», ООО «ЗМПЗ», ООО «Алтайский нектар», ООО «Кондитерский комбинат Шоколенд»). Покупателей ждали призы, подарки, розыгрыши.

Анализ динамики розничного товарооборота показывает устойчивый ежегодный рост оборота предприятий торговли. Основные виды продукции ввозятся из-за пределов города.

Таблица 26

Развитие розничной торговли в г. Заринске

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, в тыс. руб. | 1 759 661 | 1 891 246 | 2 593 866 | 1 756 264 |
| (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 114,6 | 100,9 | 121,9 | 92,1 |
| Количество стационарных магазинов, ед. | 138 | 144 | 145 | 147 |
| Торговая площадь, кв.м. | 18884 | 22399 | 23385 | 28185 |
| Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., кв.м. | 379 | 450,5 | 473,7 | 572,1 |

Сеть предприятий общественного питания представлена 17 общедоступными предприятиями, в том числе: 3 ресторана, 5 кафе, 4 бара, 3 закусочные, 2 столовые. На промышленных предприятиях и в учреждениях действуют 9 столовых.

Сеть предприятий питания представлена различными форматами: быстрое обслуживание, кофейня, блинная,  кафе в ночном клубе.  Для потребителей предусмотрен ряд дополнительных услуг: выездное обслуживание мероприятий, доставка блюд на дом и в офис, приготовление блюд из сырья заказчика, обслуживание свадеб, банкетов, организация выставок-продаж продукции собственного приготовления. Темпы роста объемов и экономические показатели отрасли в целом удовлетворительные, что свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего развития.

Таблица 27

Развитие общественного питания в г. Заринске

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот предприятий общественного питания, тыс. руб. | 52 880 | 72 177 | 107 852 | 82 288,8 |
| (в сопоставимых ценах) % к предыдущему году | 105,9 | 115,4 | 110,6 | 93,5 |

В сфере бытовых услуг населению работает более 170 хозяйствующих субъектов. В основном это традиционные направления – ремонт и пошив швейных, меховых изделий, обуви, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры и приборов, автотранспортных средств, изготовление мебели, ремонт и строительство жилья, услуги парикмахерских, фотоателье, ритуальные услуги. Значительно расширен список предприятий, занимающихся установкой пластиковых окон, дверей, остеклением балконов, изготовлением мебели на заказ. Недостаточно развита сеть предприятий по изготовлению и ремонту трикотажных изделий, пунктов проката, ломбардов, переработке сельхозпродукции, химчисток.

В 2009 году за счет программы субсидирования безработных граждан для организации предпринимательской деятельности расширен спектр услуг, в том числе по пошиву и ремонту обуви, одежды, ремонту жилья, фотоуслугам. Появились новые направления услуг: изготовление памятных сувениров, прокат строительных и электроинструментов, курьерская служба, игровые комнаты временного пребывая ребенка в торговых центрах.

Таблица 28

Развитие бытового обслуживания в г. Заринске

| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бытовых услуг, тыс. руб. | 20 268 | 24 707 | 32 814 | 29 620 |

За 2009 год в Администрацию города за консультацией обратилось 188 человек, в том числе с письменными жалобами 30 потребителей. Оказана помощь в подготовке претензий, исковых заявлений потребителей по факту реализации им некачественного товара или предоставления некачественной услуги.

Рассмотрено 21 письменное обращение жителей города по конкретным нарушениям правил торговли, бытового обслуживания населения, предоставления услуг.

В сфере осуществления государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукцией на территории города рассмотрено 25 заявлений,  получено в бюджет города 502 тыс. рублей сборов за выдачу и переоформление лицензий. Также в 2009 году выдано 1 разрешение на проведение стимулирующей лотереи «Выиграй автомобиль» ООО «Еврострой».

## 1.15. Строительство и инвестиционная деятельность

Город Заринск располагает достаточно мощным строительным комплексом. Основные предприятия в сфере строительства и стройиндустрии: концерн «Алтайкоксохимстрой», ООО «Железобетонные конструкции», ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» и ОАО «Дормаш».

Концерн «Алтайкоксохимстрой» – включает в себя более 40 юридических лиц численностью более 2500 человек, которые ведут полный цикл работ: от проектирования до сдачи объектов под ключ, осуществляют производство строительных материалов, оказывают услуги строительных механизмов и автотранспорта. В состав Концерна входит крупная база механизации и автотранспорта, два завода по выпуску железобетонных изделий, производства по выпуску металлоизделий, изделий из профиля ПВХ и алюминиевого профиля, пеноизола, навесных вентилируемых фасадов типа «металлокасет».

ООО «Железобетонные конструкции» производит строительные материалы.

ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» осуществляет общестроительные, монтажные и специальные работы в промышленном и гражданском строительстве.

ОАО «Дормаш» производит щебень, битум, мастику, асфальт, бордюрный камень.

Однако пока данный потенциал используется в основном за пределами города, а для развития самого города он задействуется слабо. Объемы жилищного строительства в городе крайне низкие. В 2009 году ведено в эксплуатацию  67 индивидуальных жилых  домов общей площадью  4100   квадратных метров, что составляет менее 0,09 кв. м на 1 жителя (по Алтайскому краю – 0,26, по России – 0,42). Динамика также негативная: в 2009 году было введено жилья на 23% меньше, чем в 2008 году и на 5% меньше, чем в 2007 году.

Строительство многоквартирных домов пока ограничивается двумя инвестиционными проектами:

- ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» продолжает строительство многоэтажного жилого дома по проспекту Строителей;

- ОАО «Алтай-кокс» планирует продолжить прерванное из-за финансово-экономического кризиса строительство  2-х пятиэтажных жилых домов и ввод первой очереди  в 2012 году.

Администрация города проводит политику стимулирования инвестиционно-строительной деятельности и развития инженерной инфраструктуры.

В рамках муниципальной целевой программы  «Об улучшении жилищных условий   на период до 2010 года» проведены мероприятия на сумму 800 тысяч рублей, направленные  на увеличение объемов строительства жилья и развитие инженерной инфраструктуры.  Выполнена вторая очередь  по электроснабжению поселка «Новый-4».

Выполнен проект Генерального плана города, который рассмотрен на заседании   Градостроительного совета Алтайского края. В 2010 году планируется доработка проекта и его утверждение.

Начаты работы по реконструкции центрального водоснабжения   от высотной части города  по улицам Молодежная, Сорокинская  до резервуаров чистой воды в Северном микрорайоне с отводами на прилегающие улицы. В 2009 году освоено 5,9 млн. рублей, в 2010 году – 5,874 млн. рублей.  Это позволит в какой-то мере снять стоящую перед жителями частного сектора города проблему водоснабжения.

В Программу по капитальному ремонту было включено 59 многоэтажных  домов, в которых  заменен 61 лифт, отремонтировано более 10 тысяч  квадратных метров  кровли,  в 28 домах осуществлен ремонт внутридомовых инженерных систем элетро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, утеплено и отремонтировано почти 32 тысячи квадратных метров фасадов.

Задача на сегодня – получить финансовую поддержку на проведение капитального ремонта домов и в 2010 году – значит выполнить условие статьи 14  Федерального закона №185-ФЗ:  это 80% от общего количества многоквартирных домов в управлении управляющих компаний,  10%  домов – в управлении товариществ собственников жилья; формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под домами, участвующими в программе.

Также проводятся работы по расширению и ремонту дорожной сети.

Частично выполнено строительство бульварной части проспекта Строителей вдоль домов №№ 8, 10, освоено более 2 миллионов рублей.  Планируется продолжить благоустройство бульварной  части вдоль дороги.

Произведены  ремонтные работы  моста через реку Чумыш, освоено 5 миллионов рублей. В 2010 году  будут продолжены работы по восстановлению несущей способности мостового перехода согласно проекту. Выполнен капитальный ремонт участков дорог по улицам Молодежная, Заринская, Сорокинская, Крупской, Революции, Центральная, Суворова общей площадью 29 тысяч  квадратных метров на  сумму более 21  миллиона  рублей, из которых  17 миллионов рублей  были выделены из краевого бюджета.  Произведен частичный ремонт асфальтовых покрытий проспекта Строителей, улиц Союза Республик, Воинов–интернационалистов, Заринской, Железнодорожной, Горького, Центральной, Интернациональной, Сорокинской. Затраты городского бюджета составили более 2 миллионов рублей. На текущее содержание муниципальных  дорог из городского бюджета    направлено более 9,5 миллионов рублей. Это расходы на грейдирование дорог, их уборку, вывоз снега и мусора; посыпку дорог и тротуаров песко-соляной смесью в период гололеда.

## 1.16. Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора и бытовых отходов

Состояние благоустройства в городе можно охарактеризовать как хорошее. Наблюдается тенденция к улучшению условий проживания на территории города.

Благоустройством и озеленением города занимается МУП «Коммунальное хозяйство», которое проводит эти работы ежегодно. Осуществляется посадка саженцев деревьев, кустарника, цветов на территории города и в жилых микрорайонах, благоустройство клумб,  газонов и цветников. МУП «Коммунальное хозяйство» также занимается содержанием мест общего пользования, содержанием дорожных знаков и светофоров, биотермической ямы, отловом и утилизацией безнадзорных животных, содержанием подвесного моста, содержанием автобусных павильонов, лесного хозяйства в черте города, в летнее время содержанием спасательного поста в районе городского пляжа.

Для осуществления мероприятий и работ по благоустройству и озеленению города разрабатываются схемы благоустройства отдельных планировочных участков городской среды.

На благоустройство и озеленение города в 2009 году было израсходовано 3 млн. руб. Проводились работы по уборке территории города, устройству клумб, выкашиванию травы.

Силами МУП «Коммунальное хозяйство» в 2009 году посажено 280 шт. новых деревьев по ул. Союза Республик, пр. Строителей, Воинов интернационалистов, вырублены старые деревья по ул. Железнодорожной, Новой, Центральной, Заринской, Сыркина. Большая работа проведена по вырезке поросли кленов, корчевке кустарника по ул. Центральной у стадиона, по ул. Горького и на стадионе по ул. Железнодорожной. Отсыпаны детская и спортивная площадки на Балиндере. Установлены малые формы на детской площадке по ул. Партизанской. Установлено 8 остановочных павильонов, 16 новых скамеек, 10 мусорных урн.

Также проведена работа по устройству санитарно-защитной зоны вокруг кладбища в районе КНС: выкопан ров длиной 470 м и посажены лесонасаждения в три ряда. На эти работы затрачено 84 653 руб. В 2010 году планируется провести работы по устройству рва вокруг кладбища, расположенного в районе лесокомбината. Ликвидированы 25 несанксионированных свалок мусора. Жителями города заключено 724 договора на вывоз мусора бесконтейнерным способом. В этом году жители города приняли активное участие в конкурсе «Заринский дворик». На его проведение было выделено 97 990 руб.  21 победителю конкурса были вручены ценные призы и памятные дипломы.

ООО «Жилищно-коммунальное управление» в 2009 году за счет средств собственников жилья был произведены следующие работы по благоустройству городской территории:

1. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 5719,3 м2 на сумму 4 080 тыс. руб., из них:

- устройство парковок 757,2 м2 на сумму 887 тыс. руб. по следующим адресам: пр. Строителей, 10; ул. 40 лет Победы, 6;  ул. Таратынова, 1; ул. 25 Партсъезда, 44;

- ямочный ремонт  внутриквартальных проездов 3551,1 м2 на сумму 2181 тыс. руб.  в 3, 3а, 1 и 4 микрорайонах города;

- ремонт асфальтобетонного покрытия 1275 м2 на сумму 790 тыс. руб. по ул. 25 Партсъезда, 44;

- устройство пешеходных дорожек 136 м2 на сумму 222 тыс. руб. по ул. Таратынова, 5.

2. На придомовых территориях оборудованы 6 детских площадок на сумму  1345 тыс. руб. по следующим адресам: ул. 25 Партсъезда, 14; ул. 25 Партсъезда, 42; ул. Таратынова, 1; пр. Строителей, 10; пр.Строителей, 26; пр.Строителей, 37/1.

Проведены работы по подключению к центральному холодному водоснабжению 81 дом частного сектор, из них:

- 56 домов в северном микрорайоне (с. Сорокино);

- 10 домов в Залинейной части;

- 3 дома в районе Балиндер;

- 2 дома в Привокзальном районе;

- 10 домов на поселке Новый.

Проведены совместные торги на проведение работ по реконструкции центрального водоснабжения на территории г. Заринска. В этом году будет освоено 3,0 млн.руб. из городского бюджета и 3,0 млн.руб краевого бюджета.

В 2009 году  ООО «Заринская городская электрическая сеть» проведен капитальный ремонт воздушных линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ – заменены опоры, заменен провод на СИП в количестве 6,8 км на улицах Анатолия, Юбилейная, Федосеевская, Молодежная, Рабочая, Элеваторная, Суворова, пер. Черепановский,  заменено электрооборудование на КТП ул. Молодежной и ул. Новостроевской. Заменено 410 м кабеля 10 кВ.

Выполнен текущий ремонт на воздушных линях 10/0,4 кВ – выполнена перетяжка провода, заменены ветхие опоры, выполнена расчистка трасс воздушных линий электропередач длиной 7,3 км от поросли деревьев; на трансформаторных подстанциях в количестве 40 штук произведена ревизия, чистка и покраска электрооборудования. Также произведена расчистка сетей от поросли деревьев по ул. Горького, Федосеевская, Партизанская, Советская, Подгорная, Ленина, Больничная, 30 лет Победы, Сыркина, Анатолия. Крупская, Чумышская, Чкалова, Озерная. Набережная, стадион в районе Балиндера – валка тополей.

Выполнен муниципальный заказ на строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ длиной 1,5 км на пос. Новый-4 со стоимостью выполненных работ 760,7 тыс. руб., установлены светильники на бульваре по пр. Строителей в количестве 7 штук со стоимостью выполненных работ 236,9 тыс. руб.

В 2009 году установлено 54 фонаря уличного освещения и в настоящее время  их общее количество составляет 646 единиц.  Были установлены фонари на ул. Партизанской, Подгорной, Космодемьянской, Пушкина и др. Затраты на электроэнергию и ремонт уличного освещения составили 2 948 592 руб. На 2010 год на эти цели  запланировано 3,0 млн.руб. Ремонт фонарей осуществляется по заявкам председателей уличных комитетов. В 2009 году работниками МУП КЭС «ЗГЭС» было выполнено более 150 заявок. Установлен светофорный объект на перекрестке проспекта Строителей и ул. Металлургов. Затраты на его установку составили 170  650 руб.

В плане благоустроительной деятельности очень актуальны в городе вопросы сбора, вывоза и утилизации промышленных и бытовых отходов. Этими работами в городе занимается ООО «Жилищно-коммунальное управление». Согласно «Правил благоустройства и санитарного содержания города» регулярно осуществляется вывозка бытовых отходов и канализационных стоков. Уборка и вывоз мусора с территории осуществляется централизовано на городскую свалку ТБО.

## 1.17. Результаты диагностики состояния муниципального образования г. Заринск. Обоснование необходимости участия федеральных органов исполнительной власти
в реализации мероприятий КИП

### 1.17.1. Краткая характеристика состояния и тенденций развития г. Заринск
по итогам 2009 года

По целому ряду важных характеристик на фоне средних показателей Алтайского края и общероссийских тенденций город выглядит достаточно благополучно (таблица 29).

Демографическая ситуация, начиная с 2006 года, характеризуется положительными изменениями в процессах рождаемости и смертности, что может рассматриваться как комплексный показатель социального благополучия. Коэффициент смертности с 2006 года уменьшался и в 2009 году составил 12,9 человека в расчете на 1000 жителей, что на 1,5 пункта ниже краевого показателя. Коэффициент рождаемости с 2006 года и в 2009 году составил 12,7 родившихся в расчете на 1000 человек населения, что на 0,3 пункта выше краевого показателя. Естественная убыль населения с 2006 года сокращалась и в 2009 г. составила лишь –8 человек (наихудшее значение наблюдалось в 2005 году и составило –291 человек).

Население города имеет сравнительно высокий уровень доходов. Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 14163 рубля (на 30% выше, чем в среднем по краю – 10837 рублей), что на 5,9% выше, чем в 2008 году. Задолженности  по заработной плате нет.

Экономика города, основу которой составляет обрабатывающая промышленность, достаточно неплохо пережила кризис: большинство предприятий города нарастило объемы выпуска. Это касается отпущенной теплоэнергии, производства минеральных удобрений, а также большинства видов продукции пищевой промышленности (цельномолочная продукция, сыры и творог, мясные полуфабрикаты, мука, кондитерские изделия, пиво и т.д.).

Из значимых для города видов продукции спад затронул только производство кокса и электроэнергии. Но, поскольку 93,7% объемов промышленного производства приходится на ОАО «Алтай-кокс», допустивший сокращение объемов на 10,2%, общий итог развития промышленности города – спад на 7,3%, что, тем не менее, заметно лучше общероссийских показателей (в целом по России спад составил 10,8%).

Выросли (правда, только в номинальном выражении) объем розничной торговли и оборот общественного питания. Прибыль прибыльных организаций, хотя и существенно сократилась по сравнению с 2008 годом, но все же превысила уровень достаточно благополучного 2007 года.

Эффективная работа администрации города позволила, несмотря на кризис, наращивать собственные доходы городского бюджета. Это позволяет постепенно решать целый ряд проблем социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на достойном уровне поддерживать благоустройство города: осуществляется ввод детских садов, строительство и ремонт дорог, решение проблемы водоснабжения частных домов и т.д.

В то же время наблюдаются крайне негативные тенденции по ряду показателей.

Так, инвестиции в основной капитал в 2009 году сократились по сравнению с 2008 годом в 2,6 раза, а по сравнению с 2006 годом – в 2,8 раза. Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2009 году сократились по сравнению с 2008 годом в 5,6 раза, а по сравнению с 2006 годом – в 84 раза. Ввод жилья в 2009 году составил менее 0,09 кв. м на 1 жителя (по Алтайскому краю – 0,26, по России – 0,42). Динамика также негативная: в 2009 году было введено жилья на 23% меньше, чем в 2008 году и на 5% меньше, чем в 2007 году.

Корни указанных негативных тенденций связаны с наличием ряда ключевых проблемы развития г. Заринск, с которыми при сложившейся системе межбюджетных отношений город не может справиться самостоятельно. Возможности краевого бюджета также ограничены, что в 2010 году выразилось в сокращении безвозмездных поступлений в бюджет города более чем в 2 раза по сравнению с 2009 годом. Для решения этих проблем необходимо участие федеральных органов исполнительной власти.

Таблица 29

Основные показатели социально-экономического развития г. Заринск
за 2005-2009 годы

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек | 10,9 | 11,9 | 12,8 | 12,7 |
| Общий коэффициент смертности, на 1000 человек | 13,3 | 12,9 | 13,4 | 12,9 |
| Естественный прирост (убыль) населения, человек | -117 | -48 | -32 | -8 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 8 493 | 10 449 | 13 370 | 14 163 |
| Оборот предприятий и организаций города в действующих ценах, млрд. руб. | 12,6 | 18,9 | 31,1 | 17,5 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 109,4 | 122,1 | 94,1 | 92,7 |
| Инвестиции в основной капитал, всего, млн. руб. | 1307,5 | 682,5 | 1043,6 | 460,8 |
| Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб. | 1089,4 | 260,1 | 72,4 | 13,0 |
| Введено жилья, всего, тыс. кв. м | 3,6 | 4,3 | 5,3 | 4,1 |
| Объем розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах, млн. руб. | 1759,7 | 1891,2 | 2593,9 | 1756,3 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 52,9 | 72,2 | 107,8 | 82,3 |
| Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. | 965,4 | 2564,1 | 3293,6 | 2635,2 |
| Собственные доходы городского бюджета, млн. руб. | 176,5 | 223,1 | 257,9 | 266,1 |

### 1.17.2. Ключевые проблемы и критические риски развития г. Заринск, для преодоления которых необходимо участие федеральных органов исполнительной власти

1. Наиболее актуальной социально-экономической проблемой развития г. Заринска является безработица. Уровень официальной безработицы на конец 2009 года составил 4,2%, количество безработных за этот период – 1372 человека. При этом на конец 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост более чем в 1,5 раза (с 2,7 % до 4,2 %).

Реальное количество безработных в городе в 2009 году оценивается 3-3,5 тыс. человек (9–10% трудоспособного населения). При этом возросло количество совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, только по официальным данным 153 человека находились в административных отпусках по инициативе администрации предприятий, 216 человек работали неполное время.

Критические риски связаны с тем, что Заринск является классическим моногородом. По состоянию на 2009 год удельный вес градообразующего предприятия в количестве работников списочного состава города был равен 27,7%. При этом уже несколько лет подряд градообразующее предприятие «оптимизирует» численность сотрудников. В 2009 году на ОАО «Алтай-кокс» было занято на 817 человек меньше, чем в 2006 году. В I квартале 2010 года численность работников сократилась еще на 187 человек. И, учитывая курс руководства предприятия на модернизацию производства и повышение производительности труда, подобные «оптимизации» будут происходить и в дальнейшем.

Вследствие того, что в малом бизнесе и строительной отрасли также идут сокращения, в настоящее время в городе нет возможности для альтернативной занятости работников, высвобождаемых с крупных предприятий.

Численность работающих в городе Заринске составляет лишь 64% трудоспособного населения города (около 21 тыс. человек из 33 тыс. человек). Таким образом, 12 тыс. человек по тем или иным причинам не заняты в экономике города. Из них около 4 тыс. человек – это учащаяся молодежь, еще какое-то количество – домохозяйки. Остальные – это либо безработные, либо те, кто вынуждены работать за пределами города. При сохранении существующих неблагоприятных тенденций эти люди в ближайшие годы либо покинут город, либо пополнят ряды безработных. Кроме того, велик риск того, что студенты вузов, обучающиеся в основном за пределами города, уже не вернутся обратно, что повлечет отток квалифицированных кадров и дальнейшее старение населения.

2. В городе отсутствуют бизнесы, ориентированные на региональный, федеральный или глобальный рынки, и нет возможности создания таких бизнесов собственными силами. Существующие бизнесы, за исключением градообразующего предприятия и организаций стройиндустрии, замкнуты на город и не имеют возможности получать высокие доходы.

Как следствие, они не имеют собственных инвестиционных ресурсов для экспансии за пределы города. Для привлечения кредитных средств или внешних инвестиций также нужны ресурсы (залоговое имущество, затраты на разработку бизнес-планов и т.д.), а существующий уровень государственной и муниципальной поддержки недостаточен.

Другим следствием того, что бизнесы не имеют возможности получать высокие доходы, является  значительная дифференциация в оплате труда между рабочими местами на градообразующем предприятии и вне его, а также дифференциация в зависимости от отрасли и от размера предприятия. Это порождает социальные барьеры между жителями города и создает риск возникновения социальной напряженности.

3. Недостаточный уровень собственных доходов городского бюджета. Существующие доходы не позволяют без помощи вышестоящих бюджетов осуществлять необходимые меры по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. В частности, даже при поддержке из краевого бюджета у города нет шансов решить проблемы транспортной связности, для чего необходимо строительство второго автомобильного моста (это предусмотрено проектом Генерального плана). Это порождает риск увеличения отставания качества городской среды от современных требований, что повлечет дальнейшее увеличение отставания в развитии бизнеса и усилит проблемы и ограничения, отмеченные в предыдущем пункте.

4. Имеются экономические и техногенные риски, связанные с зависимостью системы тепло- и энергоснабжения города от ТЭЦ, принадлежащей градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс». Данная зависимость порождает также ограничения по теплу на создание инвестиционных площадок и реализацию инвестиционных проектов, связанные с тем, что ТЭЦ, принадлежащая ОАО «Алтай-кокс», использует коксовый газ, являющийся побочным продуктов коксового производства. По этой причине количество коксового газа определяется не потребностями ТЭЦ, а объемами производства кокса, которые, в свою очередь, зависят от конъюнктуры на рынках кокса и черных металлов.

Сезонные колебания этой конъюнктуры могут быть противоположны сезонным колебаниям потребностей в тепло- и электроэнергии. Риск заключается в том, что при подключении дополнительных потребителей (например, промышленных площадок) в какой-то момент имеющегося коксового газа может оказаться недостаточно для их обеспечения тепло- и электроэнергией. Альтернативным источником топлива для ТЭЦ является мазут – но в этом случае себестоимость вырабатываемой тепло- и электроэнергии существенно возрастает и отпускать ее по прежним ценам становится нерентабельно.

II. Выбор целей и разработка сценариев будущего

## 2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков

В ходе диагностики были выявлены следующие виды потенциала развития г. Заринска, которые определяют возможности решения ключевых проблем и преодоления критических рисков:

  - наличие сельскохозяйственной сырьевой (в т.ч. кормовой) базы в соседних с городом районах;

  - транспортно-логистический потенциал, определяемый удобством географического положения и создающий широкие возможности доступа к разнообразным источникам сырья и рынкам сбыта, а также возможности дистрибуции потребительских товаров;

  - дешевое тепло и электроэнергия, создающие возможности создания привлекательных инвестиционных площадок под промышленные проекты (в настоящее время ТЭЦ генерирует энергии в 1,5 раза больше, чем нужно городу и заводу – но при этом необходимо учитывать вышеупомянутые ограничения по коксовому газу – могут потребоваться резервные альтернативные источники энергии);

  - природно-ресурсный потенциал: глина и песок для производства стройматериалов, артезианская вода.

Возможности решения ключевых проблем и преодоления критических рисков рассмотрены на фоне выявленных в ходе диагностики сильных и слабых сторон города и представлены в формате SWOT-анализа.

SWOT-анализ г. Заринска

| Strengths (сильные стороны) | Weaknesses (слабые стороны) |
| --- | --- |
| - Устойчиво работающее градообразующее предприятие ОАО «Алтай-кокс». - Человеческий потенциал: сравнительно высокие доходы, позитивная динамика показателей рождаемости и смертности. - Наличие сельскохозяйственной сырьевой (в т.ч. кормовой) базы в соседних с городом районах. - Транспортно-логистический потенциал, определяемый удобством географического положения. - Дешевое тепло и электроэнергия. - Природно-ресурсный потенциал (глина, песок, артезианская вода). | - Зависимость состояния градообразующего предприятия от конъюнктуры на рынках кокса и черных металлов, необходимость оптимизации численности работающих. - Человеческий потенциал задействуется неэффективно: высокий уровень безработицы, отсутствие возможностей для альтернативной занятости работников, высвобождаемых с крупных предприятий. - Значительная дифференциация доходов между группами предприятий и отраслевая. - Миграционный отток населения. - В городе отсутствуют бизнесы, ориентированные на региональный, федеральный или глобальный рынки, и нет возможности создания таких бизнесов собственными силами. - Уровень собственных доходов городского бюджета не обеспечивает развитие города. |
| Opportunities (возможности) | Threats (угрозы) |
| - Привлечение инвестиций в развитие переработки сельскохозяйственной продукции, животноводства замкнутого цикла и промышленные проекты. - Развитие малого бизнеса в технологических и сервисных цепочках создаваемых новых производств и на потребительском рынке города. - Использование механизмов государственной поддержки развития социальной и инженерной инфраструктуры города как основы для создания новых инвестплощадок и повышения качества городской среды. | - Риски повышения социальной напряженности, увеличение оттока квалифицированных кадров и молодежи (потери человеческого потенциала) вследствие роста безработицы и диспропорций в оплате труда. - Экономические и техногенные риски, связанные с зависимостью системы тепло- и энергоснабжения города от ТЭЦ, принадлежащей градообразующему предприятию. - Угроза того, что риски, упомянутые в предыдущем абзаце, станут инфраструктурными ограничениями, препятствующими созданию инвестиционных площадок и реализации инвестиционных проектов. |

## 2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития города

Цели разработки КИПа:

- создать условия для решения ключевых проблем и преодоления критических рисков, повышения качества жизни жителей города;

- обеспечить устойчивое развитие города в средне- и долгосрочной перспективе за счет диверсификации экономики города, развития малого бизнеса на основе эффективного задействования всего имеющегося потенциала.

Для достижения целей КИПа необходимо решить следующие задачи:

- формирование условий для создания на территории города новых конкурентоспособных производств с высокой долей добавленной стоимости, обеспечивающих диверсификацию экономики города;

- создание механизмов партнерства с градообразующим предприятием ОАО «Алтай-кокс», обеспечивающих его эффективное участие в развитии города;

- создание условий для активизации развития малого и среднего бизнеса;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры города.

Основные направления развития города, обеспечивающие достижение поставленных целей:

  - развитие переработки сельскохозяйственной продукции на основе задействования сырьевой базы в соседних с городом районах;

  - модернизация и поддержание конкурентоспособности градообразующего предприятия ОАО «Алтай-кокс», обеспечивающие его устойчивое развитие и эффективное участие в развитии города;

  - реализация инвестиционных проектов промышленного характера на основе использования дешевого тепла и электроэнергии, транспортно-логистического и природно-ресурсного потенциала;

  - развитие малого бизнеса в технологических и сервисных цепочках создаваемых новых производств и на потребительском рынке города;

  - развитие социальной и инженерной инфраструктуры города как основы повышения качества городской среды и условия создания новых производств.

Критерием продвижения по основным направлениям развития города и достижения поставленных целей является система целевых показателей КИПа, приведенная в разделе VI.

## 2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией  развития региона

По отношению к ключевым проблемам и целям развития города, на достижение которых направлены мероприятия КИПа, может быть развернуто три сценария дальнейших действий:

- инерционный сценарий;

- сценарий мобилизации регионального потенциала развития;

- сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов.

Логика формирование сценариев такова. Основным сценарным условием является объем инвестиций, который, в свою очередь, существенно зависит от уровня поддержки из регионального и федерального бюджетов (предполагается, что в рамках инерционного сценария этот уровень поддержки минимален). Объемом инвестиций определяются дополнительные объемы производства  и налоговых поступлений, а также количество созданных рабочих мест по отношению к инерционному сценарию. Эти дополнительные объемы, в свою очередь, определяют прогнозные значения показателей сценариев. Выбор предпочтительного сценария позволяет, опираясь на прогнозные значения, установить целевые показатели КИПа.

Инерционный сценарий предполагает  отсутствие целенаправленных, скоординированных действий по преодолению рисков, связанных с зависимостью города от градообразующего предприятия.

Развитие производства в г. Заринске в рамках данного сценария будет базироваться преимущественно на посткризисном восстановительном росте путем загрузки существующих производственных мощностей, что даже при наиболее благоприятной конъюнктуре международных рынков градообразующего предприятия ОАО «Алтай-кокс» законсервирует развитие при достижении докризисных объемов выпуска промышленной продукции.

Структура выпуска промышленной продукции кардинальных изменений не претерпит. Даже при опережающем росте других отраслей обрабатывающей промышленности доля градообразующего предприятия в общем объеме выпуска промышленной  продукции будет превышать 90%. Развитие малого бизнеса будет по-прежнему ограничено объемом внутригородского рынка, инвестиционных ресурсов для выхода за его пределы у предприятий города при существующем уровне господдержки не появится.

Существенного увеличения поступлений в муниципальный бюджет по сравнению с докризисным уровнем данный сценарий не предполагает – а поэтому и не будет и средств для наращивания уровня господдержки.

Дополнительные рабочие места в рамках данного сценария будут предоставляться производствами, восстанавливающими свой прежний объем выпуска, и малыми предприятиями. Оценочно, при таком сценарии развития количество созданных рабочих мест не покрывает результатов оптимизации численности персонала градообразующего предприятия (постепенное высвобождение еще около 500 человек с дальнейшей стабилизацией численности работающих). В итоге уровень официально зарегистрированной безработицы даже с учетом эффекта восстановительного роста  не опустится ниже 4% от численности населения трудоспособного возраста (в конце 2009 года было 4,2%).

В связи с недостатком собственных финансовых ресурсов муниципального бюджета, уровень износа инженерной и социальной инфраструктуры при реализации данного сценария может неоправданно возрасти.

Сценарий мобилизации регионального потенциала развития предполагает объединение усилий муниципального и регионального уровней для преодоления рисков развития моногорода. Подобное объединение усилий позволит решить ряд задач, стоящих перед городом, однако не позволит решить проблему комплексно и не обеспечит достижение целей, обозначенных в КИПе.

В рамках данного сценария возможно привлечение в экономику города инвестиций на сумму около 3,8 млрд. руб., в том числе около 3,2млрд. внебюджетных инвестиций. Дополнительный прирост объемов промышленного производства города в рамках данного сценария составит около 1,1 млрд. рублей/год (см. таблицу 37 в разделе 6).

Доля выпуска продукции градообразующего предприятия в общем выпуске промышленной продукции несколько снизится за счет опережающего развития новых создаваемых производств и составит 88,7%. Доля занятых на градообразующем предприятии снизится с 27,7% до 24,5%.

Новые промышленные производства создадут 562 дополнительных рабочих места, что позволит снизить уровень официально зарегистрированной безработицы до уровня 2,2%.

При этом цели диверсификации производства при данном сценарии не будут достигнуты. Также, в связи с недостаточностью финансовых ресурсов, не будут решены задачи модернизации инженерной и социальной инфраструктур города.

Активизация развития в рамках федеральных приоритетов. Снижение рисков развития моногорода в данном случае рассматривается как задача, максимально соответствующая федеральным приоритетам. Данный сценарий ориентирован на использование для развития города возможностей как муниципального и регионального, так и федерального уровней.

Благодаря реализации данного сценария в экономику города можно будет привлечь более 4,9 млрд. рублей, в том числе более 4,0 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. Дополнительный прирост объемов промышленного производства города в рамках данного сценария составит более 1,4 млн. рублей/год (см. таблицу 37 в разделе 6).

Доля выпуска продукции градообразующего предприятия в общем выпуске промышленной продукции снизится за счет опережающего развития новых создаваемых производств и составит 87,4%. Доля занятых на градообразующем предприятии снизится с 27,7% до 23,7%.

Новые промышленные производства создадут 682 дополнительных рабочих места, что позволит, с учетом результатов мероприятий Службы занятости, снизить уровень официально зарегистрированной безработицы до приемлемого уровня в 0,8% от численности населения трудоспособного возраста.

Реализация данного сценария позволит комплексно решить проблемы моногорода, достичь целей, поставленных в КИПе, в том числе обеспечить диверсификацию экономики города, и создать базу для его устойчивого развития в долгосрочном периоде.

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов в наибольшей степени соответствует задачам и целевым индикаторам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года.

III. Система мероприятий

В соответствии с целями и задачами Комплексного инвестиционного плана развития (КИП) моногорода Заринск основные мероприятия КИПа направлены на снижение существующих рисков, обусловленных монопрофильностью города, и обеспечение устойчивого развития города Заринск в средне- и долгосрочной перспективе.

Для достижения желаемого результата мероприятия КИПа включают в себя как мероприятия, обеспечивающие устойчивое развитие градообразующего предприятия ОАО «Алтай-кокс», так и мероприятия, направленные на диверсификацию экономики, повышение устойчивости рынка труда и развитие социальной инфраструктуры города.

Мероприятия КИПа г. Заринска объединены в пять основных направлений, указанных в п. 2.2 и обеспечивающих достижение поставленных целей.

## 3.1. Основное направление №1: развитие переработки сельскохозяйственной продукции на основе задействования сырьевой базы в соседних с городом районах

Общей целью мероприятий, реализуемых в рамках данного направления, является диверсификация экономики города и повышение устойчивости рынка труда. При этом задействуются такие сильные стороны города Заринска, как наличие сельскохозяйственной сырьевой (в т.ч. кормовой) базы в соседних с городом районах и транспортно-логистический потенциал, определяемый удобством географического положения и позволяющий доставлять продукцию потребителям Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

В рамках данного направления будут реализованы четыре инвестиционных проекта (см. таблицу 30), обеспечивающие создание в г. Заринске кластера предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Таблица 30

Проекты, реализуемые в рамках Основного направления №1

| Наименование проекта | Срок реали-зации | Общий объем инвести-ций, млн. руб. (с учетом ранее вложен-ных средств) | Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.) |  | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год | Стоимость создания / сохранения 1 постоян-ного рабочего места, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Времен-ных рабочих мест за весь период строительства (нарастающим итогом) | Постоян-ных рабочих мест на период эксплуа-тации в год |  |  |
| Установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатываю-щий завод» | 2010-2011 | 30,0 | 10 | 74 | 0,692 | 0,405 |
| Модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки | 2010-2013 | 300,0 | 20 | 150 | 1,5 | 2,0 |
| Строительство новых производственных мощностей по переработке крупы ООО «Урожай» | 2010-2011 | 17,0 | 8 | 35 | 0,35 | 0,486 |
| Строительство новых производственных мощностей ОАО «Заринский элеватор» | 2010 | 7,5 | 10 | 50 | 0,4 | 0,15 |
| Итого |  | 354,5 (все частные) | 48 | 309 | 2,942 |  |

Реализация мероприятий данного направления позволит привлечь 354,5 млн. рублей частных инвестиций,  создать на первом этапе – 50, а на втором – 309 новых постоянных рабочих мест, увеличить собственную доходную часть местного бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений. Показатели экономической и бюджетной эффективности каждого проекта представлены в п. 4.2.

## 3.2. Основное направление №2: модернизация и поддержание конкурентоспособности ОАО «Алтай-кокс», обеспечивающие его устойчивое развитие и эффективное участие в развитии города

Общей целью мероприятий, реализуемых в рамках данного направления, является обеспечение устойчивого развития градообразующего предприятия ОАО «Алтай-кокс». Их социальная значимость заключается в снижении риска массового высвобождения рабочей силы из-за утраты предприятием конкурентных позиций.

Перечень проектов, реализуемых в рамках Основного направления №2, представлен в таблице 10 (см. п. 1.5.7 «Инвестиционная активность градообразующего предприятия»).

Реализация мероприятий данного направления позволит привлечь более 1,4 млрд. рублей частных инвестиций в рамках среднесрочной программы модернизации и поддержания производства ОАО «Алтай-кокс», рассчитанной на 2010-2015 гг. Модернизация предприятия обеспечит ежегодный рост средней заработной платы работников, что позволит увеличить собственную доходную часть местного бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений.

Устойчивое развитие градообразующего предприятия позволит успешно решить задачу создания механизмов партнерства ОАО «Алтай-кокс» и городских властей, обеспечивающих эффективное участие градообразующего предприятия в развитии города. В рамках проектов, включенных в КИП, это участие выражается в двух основных моментах:

- предоставлении избыточных ресурсов дешевого тепла и электроэнергии, производимых за счет использования в качестве топлива коксового газа, являющегося отходом производства градообразующего предприятия;

- реализации ОАО «Алтай-кокс» инвестиционного проекта строительства нового благоустроенного микрорайона 2а, что позволит обеспечить жильем работников ОАО «Алтай-Кокс» и существенно расширить объем предложения на жилищном рынке города (данный инвестиционный проект включен в Основное направление №5).

## 3.3. Основное направление №3: реализация инвестиционных проектов промышленного характера на основе использования дешевого тепла и электроэнергии, транспортно-логистического и природно-ресурсного потенциала

Общей целью мероприятий, реализуемых в рамках данного направления, является диверсификация экономики города и повышение устойчивости рынка труда.

Важнейшим инфраструктурным мероприятием данного направления является развитие и расширение существующей промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс», с целью прогрессивного развития малого и среднего  бизнеса  и инновационных производств.

Для расширения существующей  промышленной зоны определен земельный участок площадью 10 га с перспективой  развития до 40 га, расположенный в юго-восточной части города, граничащий с производственной территорией ОАО «Алтай-кокс». Развитие инфраструктуры промзоны включает строительство подъездной автодороги (стоимость 50 млн. руб.) и строительство инженерных сетей (20 млн. руб.).

Преимущества развития и расширения данной промышленной зоны:

- наличие свободных земельных участков для развития новых производств;

- наличие свободных резервов  на подключение к источникам энергоснабжения  от  градообразующего предприятия;

- самые дешевые тарифы на территории края на следующие виды коммунальных услуг, поставляемые ОАО «Алтай-кокс» в 2010  году:  вода – 2,96 руб./куб.м (без НДС), тепловая энергия в горячей воде – 156,55 руб./Гкал (без НДС), тепловая энергия в паре под давлением – 177,88 руб./Гкал (без НДС). Вода соответствует воде питьевого качества;

- удобный транспортно-логистический узел, так как промзона  расположена на границе трех субъектов Российской Федерации: Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Через город проходит железнодорожная  магистраль,  имеются свободные тупики.

В рамках развития и расширения промышленной зоны, прилегающей к ОАО «Алтай-кокс», предполагается реализация семи инвестиционных проектов (см. таблицу 31). Инструментом поддержки и стимулирования реализации данного пакета инвестпроектов  является комплекс мер муниципальной целевой  программы по поддержке малого и среднего бизнеса.

Также в рамках основного направления №3 предусмотрена достройка кирпичного завода, который будет использовать местное сырье (месторождение красной глины вблизи г. Заринска). Инициатором проекта выступает крупнейшее строительное предприятие города ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой», предполагающее использовать производимый кирпич как для собственных нужд, так и для реализации в Алтайском крае и соседних регионах.

Таблица 31

Проекты, реализуемые в рамках Основного направления №3

| Наименование проекта | Срок реали-зации | Общий объем инвести-ций, млн. руб. (с учетом ранее вложен-ных средств) | Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.) |  | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год | Стоимость создания / сохранения 1 постоян-ного рабочего места, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Времен-ных рабочих мест за весь период строительства (нарастающим итогом) | Постоян-ных рабочих мест на период эксплуа-тации в год |  |  |
| Развитие и расширение инфраструктуры промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс» | 2011-2012 | 70,0 (бюджет-ные) | 40 | - | - | - |
| План развития и модернизации ОАО «Металлург-Цемремонт» | 2010-2014 | 88,0 (все частные) | 20 | 120 | 2,15 | 0,73 |
| Создание в городе Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» (производство стендовых и охотничьих патронов) | 2010-2012 | 155,5 (все частные) | 20 | 41 | 0,7 | 3,792 |
| Модернизация минифабрики по производству спецодежды и ремонту одежды ИП Городилов | 2010-2012 | 1,0 (0,2356 – частные) | - | 12 | 0,2 | 0,083 |
| Создание производства садово-парковой мебели ИП Сосин | 2010-2012 | 0,655 (0,361 – частные) | - | 5 | 0,1 | 0,131 |
| Создание производства по изготовлению и реставрации корпусной мебели ИП Исаев | 2010-2011 | 0,255 (0,02 – частные) | - | 4 | 0,08 | 0,064 |
| Создание производства пенобетона ИП Потапович | 2010 | 0,3 (0,183 – частные) | - | 2 | 0,04 | 0,15 |
| Создание производства деревянных строений ИП Иванов | 2010-2011 | 0,176 (0,0588 – частные) | - | 2 | 0,04 | 0,088 |
| Достройка кирпичного завода, который будет использовать местное сырье (месторождение красной глины вблизи г. Заринска) | 2011-2014 | 792,1 (все частные) | 40 | 88 | 1,6 | 9,001 |
| Итого |  | 1107,986 (в т.ч. 1036,4584 частных) | 120 | 274 | 4,91 |  |

Реализация мероприятий данного направления позволит привлечь более 1 036 млн. рублей частных инвестиций, создать 274 новых постоянных рабочих места, увеличить собственную доходную часть местного бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений. Показатели экономической и бюджетной эффективности проектов представлены в п. 4.2.

Наличие упомянутых выше сильных сторон и потенциала города позволит в среднесрочной перспективе начать реализовывать и другие инвестиционные проекты промышленного характера. При этом можно рассчитывать на кумулятивный эффект: приход первых инвестиций, а также планомерная работа по подготовке площадок для производственной деятельности и улучшению городской инфраструктуры позволит повысить инвестиционную привлекательность города и привлечь новых инвесторов.

## 3.4. Основное направление №4: развитие малого бизнеса в технологических и сервисных цепочках создаваемых новых производств и на потребительском рынке города

Общей целью мероприятий, реализуемых в рамках данного направления, является увеличение численности малых и средних предприятий как стабильного источника рабочих мест и дополнительных поступлений в местный бюджет. Развитие малого бизнеса в технологических и сервисных цепочках создаваемых новых производств будет дополнять реализацию инвестиционных проектов в рамках основных направлений №1 и №3. При этом будут задействоваться те же сильные стороны и потенциал города Заринска, которые способствуют реализации инвестпроектов в рамках этих направлений.

Приток инвестиций будет способствовать росту экономики города и доходов его жителей, что, в свою очередь, будет увеличивать емкость потребительского рынка города и создавать условия для развития малого бизнеса в данном секторе.

Ядром данного направления является Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске». В 2010 году завершает действие Программа на 2009–2010 годы. Объем финансирования Программы на 2010 год из городского бюджета составляет 150 тыс. руб., софинансирование из краевого и федерального бюджетов отсутствуют.

По результатам реализации Программы в 2009 году подтверждена эффективность использования таких инструментов поддержки развития малого и среднего предпринимательства, как:

- привлечение денежных средств в сферу малого и среднего предпринимательства через субсидирование части банковской процентной ставки и использование средств Алтайского гарантийного фонда;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства льготных кредитов в рамках Соглашений, заключенных между администрацией г. Заринска и кредитными организациями;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к поставке товаров, оказанию услуг и работ для муниципальных нужд путем проведения торгов и запросов котировок;

- конкурсный отбор бизнес-планов для получения государственной поддержки в виде грантов;

- проведение городских смотров-конкурсов на звание лучшего предприятия отрасли;

- организация и проведение консультаций, образовательных семинаров, курсов повышения квалификации, расширение доступа предпринимателей к информационным ресурсам на базе информационно-консультационного центра (создан в 2009 г.);

- обучение предпринимателей в рамках Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

Однако существующий уровень финансирования Программы не позволяет решить сколько-нибудь масштабных задач развития малого и среднего предпринимательства города. В частности, при насыщенности товарами и услугами внутригородского потребительского рынка необходимо решить проблему привлечения инвестиционных ресурсов для экспансии малых и средних предприятий на новые рынки за пределами города.

Учитывая социальную значимость развития малых и средних предприятий как стабильного источника рабочих мест и дополнительных поступлений в местный бюджет в 2010 году разработана новая Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске на 2011–2013 годы» с последующим продолжением на 2014–2020 годы. С 2011 года необходимо предусмотреть финансирование данной Программы из федерального и краевого бюджетов в объеме суммарно не менее 3 млн. руб. в год с софинансированием в объеме 1 млн. руб. из городского бюджета.

Таким образом, с учетом средств, уже заложенных в бюджете 2010 г. общий объем финансирования в 2010–2013 годах должен составить 13,45 млн. руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 9,785 млн. руб.;

- из краевого бюджета – 0,515 млн. руб.;

- из городского бюджета – 3,15 млн. руб.

При сохранении 2014–2020 гг. объемов финансирования 4 млн. руб. в год общий объем финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Основного направления №4 в 2010–2020 годах, должен составить 41,45 млн. руб.

Помимо перечисленных выше инструментов, положительно зарекомендовавших себя в ходе реализации Программы 2009–2010 гг., данный объем ресурсов предлагается направить на проведение мероприятий по пяти основным направлениям:

  - развитие инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

  - совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП);

  - повышение конкурентоспособности городских товаропроизводителей (организация конкурса «Лучший предприниматель года», а также организация и проведение выставок-ярмарок);

  - поддержка СМСП, осуществляющих инновационную деятельность;

  - повышение доступности бизнес-образования для СМСП.

Перечень мероприятий с объемами финансирования приведен в Приложении. Также планируется осуществить ряд организационных мероприятий, не требующих бюджетного финансирования:

- мероприятия по освещению предпринимательской деятельности и продвижению городских товаропроизводителей на рынки;

- устранение административных ограничений деятельности СМСП;

- привлечение представителей СМСП к формированию законодательной и нормативно-правовой баз, касающихся предпринимательства;

- меры, стимулирующие повышение социальной ответственности СМСП.

Мероприятия по освещению предпринимательской деятельности и продвижению городских товаропроизводителей на рынки реализуются посредством освещения в СМИ и сети Интернет деятельности предпринимателей, которые вносят значительный вклад в развитие города, проведения конкурсов и выставок, оплаты участия в межрегиональном выставочно-ярмарочном мероприятии. Все это позволит сформировать позитивное общественное мнение о предпринимателях города и заявить Заринским товаропроизводителям о своей продукции на рынках за пределами города.

Задача по устранению административных ограничений реализуется посредством работы межведомственной комиссии по устранению административных ограничений и организации «Круглых столов», совещаний по проблемам деятельности СМСП.

Реализация задачи по привлечению представителей СМСП к формированию законодательной и нормативно-правовой баз, касающихся предпринимательства, планируется посредством привлечения Общественного совета и заинтересованных лиц, что позволит выявить и позиционировать мнения СМСП на местном и краевом уровнях.

Для повышения социальной ответственности СМСП планируется проведение  встреч с СМСП по вопросам трудового законодательства, конкурса среди организаций и индивидуальных предпринимателей на лучшую организацию охраны труда, на лучшую прилегающую территорию и т.д. Данные мероприятия позволят повысить социально-трудовую защищенность и среднюю заработную плату работников СМСП.

Реализация мероприятий данного направления позволит резко увеличить объемы привлекаемых частных инвестиций (выйти на уровень более 2 млрд. руб. в год),  удвоить количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, увеличить среднесписочную численность работников, что обеспечит рост налоговых поступлений и собственной доходной части бюджета города.

## 3.5. Основное направление №5: развитие социальной и инженерной инфраструктуры города как основы повышения качества городской среды и условия создания новых производств

Целями мероприятий, реализуемых в рамках данного направления, являются как непосредственное повышение качества жизни в городе за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры и улучшения городской среды, так и обеспечение за счет этих мер роста инвестиционной привлекательности города. При этом задействуются такие сильные стороны города Заринска, как наличие устойчиво работающего градообразующего предприятия ОАО «Алтай-кокс», заинтересованного в строительстве качественного жилья для своих сотрудников.

Уровень износа инженерной инфраструктуры в Заринске давно превышает нормативный уровень, что препятствует и реализации инвестиционных проектов производственного характера. Многими объектами социальной инфраструктуры город обеспечен в существенно меньшей мере, чем необходимо для его развития (в том числе для привлечения качественных трудовых ресурсов). Решение данных проблем исключительно за счет местного бюджета на данный момент не представляется возможным.

За счет реализации комплекса проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктур города степень их несоответствия современным требованиям будет снижена, параметры городской инфраструктуры будут доведены до приемлемого уровня.

Таблица 32

Проекты, реализуемые в рамках Основного направления №5

| Наименование проекта | Срок реали-зации | Общий объем инвести-ций, млн. руб. (с учетом ранее вложен-ных средств) | Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.) |  | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год | Стоимость создания / сохранения 1 постоян-ного рабочего места, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Времен-ных раб. мест за весь период строительства (нараст. итогом) | Постоян-ных рабочих мест на период эксплуа-тации в год |  |  |
| Строительство микрорайона 2а г. Заринска | 2008-2017 | 1 147,2 | 100 | 0 | 0,904 (на время строите-льства) | 0 |
| Реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска | 2011-2016 | 80,0 | 30 | 20 | 0,109 | 4 |
| Реконструкция цент-рального водоснабже-ния на территории г. Заринска | 2009-2012 | 182,25 | 50 | 5 | 0,032 | 36,45 |
| Строительство мусоросортировочного комплекса ТБО | 2011-2015 | 61,2 | 50 | 30 | 0,224 | 2,04 |
| Строительство спортивного центра с плавательным бассейном | 2011-2012 | 200,0 | 50 | 44 | 0,275 | 4,55 |
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 2012-2013 | 14,3 | 10 | - | - | - |
| Капитальный ремонт муниципальных автодорог | 2011-2013 | 90,0 | 25 | - | 0,15 (на время ремонта) | - |
| Итого |  | 1 684,95 (в т.ч. 1 207,2 частных) | 290 | 99 | 0,64 + 0,904 на время строите-льства м/р 2а |  |

Реализация мероприятий данного направления позволит привлечь более 1,2 млрд. рублей частных инвестиций,  создать 99 новых постоянных рабочих мест, увеличить собственную доходную часть местного бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений. Показатели экономической и бюджетной эффективности каждого проекта представлены в п. 4.2.

Также в рамках данного направления продолжается капитальный  ремонт многоквартирных домов по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Утвержденный объем финансирования на 2010 год с учетом мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда составляет 33 730,60 тыс. руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 30 000 тыс. руб.;

- из краевого бюджета – 408,8 млн. руб.;

- из городского бюджета – 1 635,3 млн. руб.;

- средства собственников – 1 686,5 млн. руб.

Однако проблема капитального ремонта многоквартирных домов  в городе остаётся очень острой в связи с тем, что собственники квартир не в состоянии оплачивать проведение работ по кап. ремонту ввиду их низкой платёжеспособности. В связи с изложенным, а так же на основании постановления правительства РФ от 31.05.2010 года №380, администрацией города разработана муниципальная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2011 год. Реализация данной программы позволит отремонтировать 43 многоквартирных дома общей площадью 249148,50 квадратных метров  и улучшит жилищные условия более 11 тысяч человек. В рамках программы запланирована замена 52 лифтов, капитальный ремонт 7 крыш, утепление и ремонт 16 фасадов, а также ремонт инженерного оборудования с установкой приборов учёта энергоресурсов на 12 домах. Все работы будут выполняться с применением современных энергосберегающих материалов и оборудования.

Для реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2011 год необходимо 117 260 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 104 291 044 руб.;

- из краевого бюджета – 1 421 191,2 руб.;

- из городского бюджета – 5 684 764,8 руб.;

- средства собственников – 5 863 000 руб.

Учитывая сохраняющуюся напряженность на рынке труда, в рамках данного направления продолжается мероприятия по созданию и сохранению рабочих мест (таблицы 33, 34).

Таблица 33

Прогнозные данные по созданию и сохранению рабочих мест в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края  в  г. Заринске:

| Наименование мероприятия | Численность участников, человек |  |  | Финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Опережающее профессиональное обучение | 178 | 185 | 95 | 1560,9 | 2867,5 | 1425,0 |
| Стажировка выпускников образовательных учреждений |  | 25 | 30 |  | 869,5 | 1406,0 |
| Содействие трудоустройству инвалидов |  | 7 | 7 |  | 210,0 | 210,0 |
| Развитие предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 20 | 110 | 110 | 1194,4 | 6532,7 | 6532,7 |
| Адресная поддержка ищущих работу граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства | 24 | 5 | 5 | 1114,7 | 293,1 | 251,5 |
| Итого | 222 | 332 | 247 | 3870,0 | 10772,8 | 9466,1 |

Таблица 34

Прогнозные данные по созданию постоянных и временных рабочих мест в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы по содействию занятости населения Алтайского края 2010-2012 годах в г. Заринске:

| Наименование мероприятия | Численность участников, человек |  |  | Финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Организация профессионального образования безработных граждан | 139 | 176 | 225 | 809,8 | 1796,2 | 2500,0 |
| Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 280 | 348 | 280 | 1244,5 | 1143,9 | 1094,8 |
| Итого | 419 | 524 | 505 | 2054,3 | 2940,1 | 3594,8 |

IV. Краткая характеристика мероприятий

## 4.1. Краткая характеристика мероприятий по этапам, срокам реализации и источникам финансирования

По срокам реализации мероприятия КИПа структурируются на три этапа: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.

На краткосрочном этапе завершаются ранее начатые программы, реализуются компенсирующие мероприятия на рынке труда, а также осуществляется запуск большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа.

На среднесрочном этапе осуществляется реализация большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа (за исключением инфраструктурных проектов долгосрочного характера) и создается основа для устойчивого развития города в долгосрочной перспективе.

На долгосрочном этапе завершается реализация инфраструктурных проектов характера, обеспечивающих снятие основных инфраструктурных ограничений развития города, осуществляется поступательный рост производства на базе обновленных и вновь созданных производственных фондов.

1. Краткосрочный этап (сроки финансирования ограничены 2010 годом):

- капитальный ремонт и переселение из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- завершение реализации муниципальной целевой Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске на 2009-2010 годы»;

- мероприятия компенсирующего характера на рынке труда;

- запуск большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа, создание временных рабочих мест за счет начала строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестиционных проектов.

2. Среднесрочный этап (со сроками финансирования в 2010–2012 годах):

- создание кластера предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с четырьмя реализуемыми инвестпроектами (установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод»; модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки; строительство новых производственных мощностей по переработке крупы ООО «Урожай»; строительство новых производственных мощностей ОАО «Заринский элеватор»);

- развитие и расширение существующей промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс», с целью прогрессивного развития малого и среднего  бизнеса  и инновационных производств (в рамках данной промзоны предполагается реализация семи инвестпроектов, в т.ч. модернизации ОАО «Металлург-Цемремонт», создания в г. Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» и пяти инвестпроектов индивидуальных предпринимателей);

- достройка кирпичного завода, который будет использовать местное сырье (месторождение красной глины вблизи г. Заринска);

- реконструкция центрального водоснабжения;

- строительство современного мусоросортировочного комплекса;

- строительство спортивного центра с плавательным бассейном;

- реализация Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Заринске на 2011-2013 годы;

- часть мероприятий среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Алтай-кокс».

3. Долгосрочные мероприятия (сроки финансирования завершаются не ранее 2013 года):

- строительство нового микрорайона 2а в г. Заринске;

- реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска;

- разработка и реализация программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Заринске на 2014-2020 годы;

- часть мероприятий среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Алтай-кокс».

В таблице 35 приведена краткая характеристика мероприятий по годам реализации и источникам финансирования.

Таблица 35

Информация по финансированию инвестиционных проектов, запланированных к реализации с 2010 года, в рамках Комплексного инвестиционного плана развития города Заринска, млн. руб.

|  | Наименование проекта / программы | Мероприятия | Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ федер. финансирования в 2010 году | Объем инвестиций, млн. руб. | Финансирование 2010 год - всего | в том числе |  |  |  | Финансирование 2011-2012 гг. - всего | в том числе |  |  |  | Финансирование 2013-2020 гг. - всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |
| ## Бюджетные субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство регионального развития Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка линии по производству полуфабрика-тов на ООО «Заринский мясоперера-батывающий завод» | Реконструкция производственных зданий, энергоснабжения, коммуникаций, установка нового оборудования для производства мясных полуфабрикатов. | да |  | 30,0 | 10,0 | - | 0 / 0,516* | - | 10,0 | 20,0 | - | 0 / 1,032* | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Модерниза-ция действующе-го молочного производства ООО «Холод» | Модернизация дей-ствующего молочного производства с заме-ной оборудования и организация пр-ва сухой сыворотки | В разра-ботке |  | 300,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 240,0 |  |  |  | 240,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |
| 3 | Строитель-ство новых производ-ственных мощностей и модернизация пр-ва ООО «Урожай» | Строительство новых производственных мощностей по пере-работке крупы, уста-новка линий по вы-пуску макаронных изделий, по пошиву фирменного упако-вочного материала | да |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  | 7,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строитель-ство новых производ-ственных мощностей и модернизация производства ОАО «Заринский элеватор» | Строительство цехов по фасовке муки и крупы, переработке овса, комбикормового цеха, увеличение производительности пекарни | да |  | 17,0 | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие и расширение инфраструктуры промыш-ленной зоны, прилегающей к градообра-зующему предприятию ОАО «Алтай-кокс» | Строительство подъездной автодороги и инженерных сетей | В разработке |  | 70,0 | - |  |  |  |  | 70,0 | 66,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модерниза-ция ОАО «Металлург-Цемремонт» | Реконструкция существующего цеха по производству полносборных металлоконструкций. Строительство загото-вительного цеха. | да |  | 88,0 | 10,0 | - | 0 / 0,516* | - | 10,0 | 40,0 | - | 0 / 2,064* | - | 40,0 | 38,0 | - | 0 / 1,96* | - | 38,0 |
| 7 | Создание в городе Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» | Создание производства стендовых и охотничьих патронов, реконструкция существующего цеха для хранения пороха | да |  | 155,5 | 102,5 |  |  |  | 102,5 | 53,0 |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация минифабрики по производству спецодежды и ремонту одежды ИП Городилов | Модернизация минифабрики по производству спецодежды и ремонту одежды | да |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,7644 |  | 0,2356 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Создание производства садово-парковой мебели ИП Сосин | Создание производства металло-каркасной садово-парковой мебели | да |  | 0,655 | 0,655 |  | 0,294 |  | 0,361 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание производства по изготовлению и реставрации корпусной мебели ИП Исаев | Создание производства по изготовлению и реставрации корпусной мебели | да |  | 0,255 | 0,255 |  | 0,235 |  | 0,020 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание производства пенобетона ИП Потапович | Создание производства пенобетона с использованием новых добавок | да |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,117 |  | 0,183 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание производства деревянных строений ИП Иванов | Создание производства деревянных строений (срубов, бань, дачных домиков) | да |  | 0,176 | 0,176 |  | 0,1172 |  | 0,0588 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Достройка кирпичного завода ООО «Кон-церн Алтай-коксохим-строй» | Достройка кирпичного завода, который будет использовать местное сырье (месторождение красной глины вблизи г. Заринска) | В разработке |  | 792,1 | - | - | - | - | - | 100,0 |  | 0 / 4,132* |  | 100,0 | 692,1 | - | 0 / 16,512* | - | 692,1 |
|  |  | 2) подведение водо- и электроснабжения, строительство подъ-ездных путей (бюд-жетные субсидии). | В разработке |  | 20,0 | - |  |  |  |  | 20,0 | 19,0 | 0,5 | 0,5 |  | - |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство регионального развития Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт и переселение из аварийного жилищного фонда в соот-ветствии с Федеральным законом от 21.06.2007 г. №185-ФЗ | Мероприятия по капитальному ремонту и переселению из аварийного жилищного фонда в г. Заринске в рамках реализации Региональной адресной программы по капитальному ремонту жилищного фонда Алтайского края на 2011 г. | В разработке | да | 150,9906 | 33,7306 | 30,0 | 0,4088 | 1,6353 | 1,6865 | 117,26 | 104,291 | 1,421 | 5,685 | 5,863 | - | - | - | - | - |

| ФЦП "Жилище (2011-2015 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструк-ция очистных сооружений канализации г. Заринска | Реконструкция очистных сооружений и строительство новых 18 км канализации | да |  | 80,0 | 0,085 | - | - | 0,085 | - | 22,62 | 11,310 | 5,655 | 5,655 | - | 57,295 | 28,648 | 14,324 | 14,324 | - |
| 16 | Реконструк-ция централь-ного водо-снабжения г. Заринска | Реконструкция центрального водоснабжения для обеспечения жителей частного сектора жилой застройки г. Заринска | да |  | 176,35 | 6,860 | - | 3,43 | 3,43 | - | 40,0 | 28,4 | 5,8 | 5,8 | - | 129,5 | 123,010 | 3,240 | 3,240 | - |
| 17 | Строитель-ство мусоро-сортировочного комплекса ТБО на территории г. Заринска | 1) проведение предпроектного исследования (бюджетное финансирование) | В разработке |  | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 1,0 | 0,2 |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2) строительство современного мусоросортировочно-го комплекса произ-водительностью 12000 тонн ТБО в год (частные инвестиции) | В разработке |  | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 | - |  |  | 60,0 | - | - | - | - | - |

| Министерство экономического развития Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа поддержки малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципаль-ные целевые программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-тельства в городе Заринске" | Реализация муниципальной целевой Программы "Поддержка и развитие малого и среднего предприни-мательства в городе Заринске на 2009-2010 годы". Разработка и реализация аналогич-ных Программ на 2011-2015 годы и на 2016-2020 годы. | да |  | 40,15 | 0,15 | - | - | 0,15 | - | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | 32,00 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»; Краевая адресная инвестиционная программа, посвященная 75-летию образования Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном, расположенного по адресу: пр.Строите-лей, д.6 в г.Заринске | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по плаванию | да |  | 200,0 | - | - | - | - | - | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Строитель-ство футбольного поля с искус-ственным покрытием | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | в разработке |  | 14,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 14,00 | 8,0 | 6,0 |  |  |

| Бюджетные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Капитальный ремонт муниципальных автодорог | Капитальный ремонт автодорог на территории города | в разработке |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 60,0 | 57,0 |  | 3,0 |  | 30,00 | 28,5 |  | 1,5 |  |
| Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятия среднесроч-ной инвести-ционной программы ОАО «Алтай-кокс» | Мероприятия, направленные на модернизацию и поддержание конку-рентоспособности ОАО «Алтай-кокс» | да |  | 1 441,474 | 132,448 | - | - | - | 132,448 | 462,705 | - | - | - | 462,705 | 846,321 | - | - | - | 846,321 |
| 23 | Строительство нового микрорайона в г. Заринске | Возведение нового микрорайона 2а. В состав входят: пять 5-эт. домов, четыре 10-эт., тепловой пункт ТП-45, распределительная подстанция РП-9. | да |  | 1 147,2 | 58,0 | - | - | - | 58,0 | 116,0 | - | - | - | 116,0 | 973,2 | - | - | - | 973,2 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 4 885,536 | 401,960 | 31,235 | 5,431 | 5,300 | 359,993 | 1 638,465 | 399,391 | 61,521 | 69,985 | 1 107,568 | 2 845,111 | 239,310 | 11,940 | 14,240 | 2 579,621 |
| * субсидирование процентной ставки по кредиту (не входит в общий объем инвестиций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2. Краткая характеристика инвестиционных и социальных проектов

В данной главе представлены краткие характеристики ключевых инвестиционных и социальных проектов, относящихся к основным направлениям №№ 1, 3 и 5 (за исключением малобюджетных инвестпроектов, реализуемых индивидуальными предпринимателями при поддержке КГУ «Центр занятости населения»).

Мероприятия, относящиеся к основным направлениям №№ 2 и 4, носят программный характер. Также программный характер имеют мероприятия по капитальному ремонту и переселению из аварийного жилищного фонда в г. Заринске, реализуемые в рамках Региональной адресной программы по капитальному ремонту жилищного фонда Алтайского края на 2011 г. Описания соответствующих программ, затрат и социально-экономических эффектов были представлены в главах 3.2 и 3.4.

### 4.2.1. Установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью  «Заринский мясоперерабатывающий завод», входящий в холдинг «Крестьянское хозяйство А.П. Волкова».

Основной вид деятельности предприятия – производство мясных замороженных полуфабрикатов в тесте, полуфабрикатов из мяса птицы рубленых полуфабрикатов, а так же кулинарных изделий.

Цели проекта: Увеличение объемов выпускаемой продукции, расширение ассортимента

Краткое описание: Установка нового оборудования по производству полуфабрикатов: пельменные аппараты 5 шт., котлетоформовочный автомат 1 шт., панировочная машина 1 шт., шоковая ленточная спиральная заморозка, фасовочное оборудование.

Объем инвестиций – 30 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2010-2012 гг., в том числе:

Подвод коммуникаций,

увеличение  мощностей энергоснабжения                     - III кв.2010;

реконструкция существующего здания,

строительство дополнительных  зданий,

сооружений                                                                       - III-IV кв. 2010 г.;

установка оборудования                                                  - I кв.  2011г.;

пуско-наладочные работы                                               -  II кв.   2011

Требуемые меры поддержки

Государственная поддержка Алтайского края:

- государственные гарантии Алтайского края для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам;

Муниципальная поддержка:

- освобождение либо льготы по  земельному налогу на период реализации инвестиционной части проекта.

Реализация проекта позволит:

1) создать 74 новых рабочих места, что составляет 26,42% от существующей численности предприятия;

2) Расширить производство мясных полуфабрикатов, что, в свою очередь, увеличит спрос на животноводческую продукцию в районе.

Показатели экономической эффективности проекта:

| Чистая приведённая стоимость (NPV) | 1 234 445,76 руб. |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 9% |
| Средневзвешенная стоимость капитала WACCт | 0,06455 |
| Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный) / DPP (недисконтированный) | 9 лет / 7 лет |

Показатели бюджетной эффективности проекта:

| Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) | 1 326 867,36 руб. в год |
| --- | --- |
| Индекс бюджетной эффективности PIB | не рассчитывается |

### 4.2.2. Модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки

Инициатор проекта: ООО «Холод»

Основные виды деятельности предприятия – переработка молока в цельномолочную продукцию, масло, сыры твердые, сыры плавленые, производство сыворотки сухой.

Цели проекта: создание современного конкурентоспособного и высокорентабельного производства, обеспечивающего население и перерабатывающие предприятия Российской Федерации, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области и других территорий высококачественной и доступной продукцией – цельномолочная, сыры твердые и плавленые, масло, кисломолочные продукты, в результате осуществления данного проекта – сухая сыворотка.

Краткое описание:

1. Замена части морально и физически устаревшего производственного оборудования, с внедрением современных технологий переработки молока.

2. Повышение производительности за счет использования современного высокотехнологичного оборудования.

3. Обеспечение высокого качества производимой продукции.

4. Завоевание новых рынков сбыта и укрепление позиций на уже освоенных рынках.

5. Снижение издержек производства, рост прибыли и рентабельности деятельности как следствие повышения конкурентоспособности предприятия на рынке.

Объем инвестиций – 300 млн. руб.

Срок реализации проекта: 01.06.2010 – 01.06.2013 гг., в том числе:

Увеличение  мощностей энергоснабжения – 4 квартал 2010 г.;

реконструкция существующего  оборудования – 2011-2012 гг.;

пуско-наладочные работы – 2012-2013 гг.

Требуемые меры поддержки

Государственная поддержка Алтайского края:

- государственные гарантии Алтайского края для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам;

Муниципальная поддержка:

- освобождение либо льготы по  земельному налогу на период реализации инвестиционной части проекта.

Реализация проекта позволит:

1) увеличить существующую численность персонала на 150 рабочих мест с одновременным повышением производительности труда, рост заработной платы на 10% в год, обеспечить стабильное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

2) в результате осуществления данного проекта ООО «Холод» повысит конкурентоспособность и рентабельность производства, а также станет первым и единственным производителем сухой сыворотки в Алтайском крае.

### 4.2.3. Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ООО «Урожай»

Инициатор проекта: ООО «Урожай».

Основные виды деятельности предприятия – производство муки, крупы; фасовка.

Цели проекта: увеличение объемов выпускаемой продукции и прибыли, расширение ассортимента.

Краткое описание: строительство новых производственных мощностей по переработке крупы, установка линий по выпуску макаронных изделий, по пошиву фирменного упаковочного материала.

Объем инвестиций – 17 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2010-2011 гг.

Меры поддержки: получен долгосрочный кредит в Россельхозбанке.

Реализация проекта позволит:

1) создать 35 новых рабочих мест;

2) расширить объемы производства круп и макаронных изделий, выпускать продукцию в современной упаковке.

### 4.2.4. Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ОАО «Заринский элеватор»

Инициатор проекта: ОАО «Заринский элеватор».

Основные виды деятельности предприятия – мукомольное производство, оптовая торговля зерном.

Цели проекта: увеличение объемов выпускаемой продукции и прибыли, расширение ассортимента.

Краткое описание: Строительство цехов по фасовке муки и крупы, переработке овса, комбикормового цеха, увеличение производительности пекарни.

Объем инвестиций – 7,5 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2010 г.

Меры поддержки: получен долгосрочный кредит в Россельхозбанке.

Реализация проекта позволит:

1) создать 35 новых рабочих мест;

2) расширить объемы производства муки и круп, переработки овса, создать производство комбикормов, увеличить производительность по выпечке хлеба до 4-х тыс. булок в сутки.

### 4.2.5. Модернизация ОАО «Металлург-Цемремонт»

Инициатор проекта: Открытое акционерное общество «Металлург-Цемремонт».

Основной вид деятельности предприятия – создание полносборных металлоконструкций для черной металлургии, нефтехимической и газовой промышленности, промышленного и гражданского строительства.

Цели проекта: Улучшение качества вновь создаваемых полносборных металлоконструкций для черной металлургии, нефтехимической и газовой промышленности, промышленного и гражданского строительства, увеличение загрузки производственных мощностей ОАО «Металлург-Цемремонт» за счет вложения средств в техническое перевооружение производства и строительства заготовительного цеха.

Краткое описание: модернизация завода по производству мкталлоконструкций, строительство новых производственных зданий, реконструкция существующих, оснащение завода новым современным оборудованием.

Объем инвестиций – 88 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2010-2014 гг., в том числе:

Проектно-изыскательные работы                – январь–июль 2010

Строительно-монтажные                              – 2010–2013

Пусконаладочные                                          – 2014

Требуемые меры поддержки

Государственная поддержка Алтайского края:

- государственные гарантии Алтайского края для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Реализация проекта позволит:

1) создать 120 новых рабочих мест, что составляет 50% от существующей численности предприятия;

2) создать единственный  в районе завод по производству металлоконструкций, сократить затраты на данный вид продукции  у населения и застройщиков.

Показатели экономической эффективности проекта:

| Чистая приведённая стоимость (NPV) | 230 172 799,24 руб. |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 114 % |
| Средневзвешенная стоимость капитала WACCт | 0,054 |
| Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный) / DPP (недисконтированный) | 1 год |

Показатели бюджетной эффективности проекта:

| Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) | 5 378 630,4 руб. в год |
| --- | --- |
| Индекс бюджетной эффективности PIB | не рассчитывается |

### 4.2.6. Создание в городе Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура»

Инициатор проекта: ООО «Патронная мануфактура», Россия, г. Тула.

Основные виды деятельности предприятия – производство стендовых и охотничьих патронов.

Цели проекта: создание первого в регионе производства стендовых и охотничьих патронов.

Краткое описание: создание производства стендовых и охотничьих патронов, реконструкция существующего цеха для хранения пороха.

Объем инвестиций – 155,5 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2010–2011 гг., в том числе:

4 квартал 2010 г. – приобретение производственного оборудования;

1-2 кварталы 2011 г. – строительный монтаж оборудования;

3-4 кварталы 2011 г. – реконструкция существующего цеха под производство пороха.

Требуемые меры поддержки

Государственная поддержка Алтайского края:

- государственные гарантии Алтайского края для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Реализация проекта позволит:

1) создать 41 новое рабочее место;

2) создать первое в регионе производство стендовых и охотничьих патронов до 20 млн. штук в год.

### 4.2.7. Достройка кирпичного завода ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой»

Инициатор проекта: ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой».

Основной вид деятельности предприятия – строительные работы (полный цикл: от проектирования до сдачи объектов под ключ), производство строительных материалов, услуги строительных механизмов и автотранспорта.

Цели проекта: Создание завода по производству облицовочного кирпича мощностью 20 млн. штук в год как для собственных нужд, а также для продажи на территории Алтайского края и соседних регионов.

Краткое описание: Строительство производственного и административного корпусов, хозяйственно-бытового блока, проходной, склада готовой продукции, разгрузочной площадки, пожарного водоема, подъездных путей, подведение сетей энерго- и водоснабжения. Применение технологии современных способов глинопереработки, формовки, сушки и обжига кирпича.

Объем инвестиций – 812,1 млн. руб., в том числе бюджетных средств – 20 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 19 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2011-2014 гг., в том числе:

проектно-изыскательские работы    –  2011 г.

строительные работы                        – 2012 г.

Монтажные работы                           –  2013 г.

Пуско-наладочные работы               – 2014 г.

Требуемые меры поддержки

Государственная поддержка Российской Федерации:

- бюджетные субсидии на обеспечение инвестиционной площадки необходимой инженерной инфраструктурой (электро- и водоснабжение, подъездные пути).

Государственная поддержка Алтайского края:

- государственные гарантии Алтайского края для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам;

Муниципальная поддержка:

- освобождение либо льготы по  земельному налогу на период реализации инвестиционной части проекта.

Реализация проекта позволит:

1) создать  100 новых рабочих мест;

2) создать в крае завод по производству кирпича, способный удовлетворять как собственные нужды инициатора проекта, так и спрос потребителей.

Показатели экономической эффективности проекта:

| Чистая приведённая стоимость (NPV) | 188 000 000 руб. |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 41% |
| Средневзвешенная стоимость капитала WACCт | 13% |
| Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный) / DPP (недисконтированный) | 3,5 года / 3 года |

Показатели бюджетной эффективности проекта:

| Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) | 220 000 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Индекс бюджетной эффективности PIB | 11 |

### 4.2.8. Строительство нового микрорайона 2а в г. Заринске

Инициатор проекта: Открытое акционерное общество «Алтай-Кокс».

Цель проекта: обеспечение жильём работников ОАО «Алтай-Кокс».

Краткое описание: предприятие возводит новый микрорайон. В состав входят: пять 5-этажных домов, четыре 10-этажных, тепловой пункт ТП-45, распределительная подстанция РП-9.

Проект предполагает постепенный ввод в эксплуатацию домов и инфраструктурных объектов. На данный момент начато строительство 2 домов.

Объем инвестиций – 1 147,2 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2008-2017 гг., в том числе:

Проектно-изыскательные,

подготовительные  работы                         - выполнено

Строительство ТП-45, РП-9                       - выполнено

Строительство домов:

-  №1, 2                                                         - 2012 г.

-  №6, 7                                                         - 2013 г.

-  №3                                                             - 2014 г.

-  №4, 8                                                         - 2015 г.

-  №5                                                             - 2016 г.

-  №6                                                             - 2017 г.

Продолжительность строительства одного дома 12-18 мес.

Реализация проекта позволит:

1) создать 100 новых рабочих мест сроком на 7 лет;

2) создание нового благоустроенного микрорайона, позволяющего обеспечить жильем работников ОАО «Алтай-Кокс» и существенно расширить объем предложения на жилищном рынке города.

Показатели экономической эффективности проекта:

| Чистая приведённая стоимость (NPV) | 9 905 400,00 руб. |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 5% |
| Средневзвешенная стоимость капитала WACCт | 0,0775 |
| Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный) / DPP (недисконтированный) | - / 18 лет |

Показатели бюджетной эффективности проекта:

| Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) | не рассчитывается |
| --- | --- |
| Индекс бюджетной эффективности PIB | не рассчитывается |

### 4.2.9. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление».

Основной вид деятельности предприятия – оказание предприятиям всех форм собственности, гражданам и иным лицам, услуг по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и оказание коммунальных услуг.

Цели проекта: Достижение требований, предъявляемых к качеству очищенных сточных вод, обеспечивающих нормируемые показатели концентрации загрязняющих веществ

Краткое описание:  В результате проведенной реконструкции повысится эффективность работы очистных сооружений. Проектные предложения представлены в разрезе реконструкции сооружений механической и биологической очистки сточных вод с внедрением технологий нитриденитрификации и дефосфотации.

Эффективная очистка сточных вод позволит значительно улучшить экологическую обстановку,  увеличит количество потребителей услуги по водоотведению и степень благоустройства жилищного фонда.

Объем инвестиций – 80 млн. руб. бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета – 40 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2011-2015 гг., в том числе:

Разработка проектной документации - 2011 год;

Разработка рабочей документации - 2012 год;

Строительно-монтажные работы - 2012-2015гг;

Требуемые меры поддержки.

Государственная поддержка Российской Федерации:

- бюджетное финансирование в рамках Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище»

Государственная поддержка Алтайского края:

- софинансирование из бюджета Алтайского края;

Муниципальная поддержка:

- софинансирование из бюджета г. Заринска.

Реализация проекта позволит:

1) создать 20 новых рабочих мест;

2) улучшить экологическую обстановку и снизить платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Показатели экономической эффективности проекта:

| Чистая приведённая стоимость (NPV) | 37 367 861,55 руб. |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 44% |
| Средневзвешенная стоимость капитала WACCт | 0.0775 |
| Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный) / DPP (недисконтированный) | 7лет/6 лет |

Показатели бюджетной эффективности проекта:

| Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) | 274 560 руб. в год |
| --- | --- |
| Индекс бюджетной эффективности PIB | 0,003 |

### 4.2.10. Реконструкция центрального водоснабжения г. Заринска

Инициатор проекта: Администрация  г. Заринска  Алтайского  края.

Основной вид деятельности организации – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Цели проекта: Проведение водопровода для обеспечения водой жителей частного сектора застройки г. Заринска.

Краткое описание: Строительство 18 км водопровода. Объем инвестиций  для  осуществления проекта оценивается в 182250,00тыс.руб в текущих ценах.

Объем инвестиций – 176,35 млн. руб. бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета – 85,238 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2009-2012 гг., в том числе:

Строительно-монтажные работы: 2009-2012

Требуемые меры поддержки.

Государственная поддержка Российской Федерации:

- бюджетное финансирование в рамках Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище»

Государственная поддержка Алтайского края:

- софинансирование из бюджета Алтайского края;

Муниципальная поддержка:

- софинансирование из бюджета г. Заринска.

Реализация проекта позволит:

1) создать 120 новых рабочих мест, что составляет 50% от существующей численности предприятия;

2) создать единственный  в районе завод по производству металлоконструкций, сократить затраты на данный вид продукции  у населения и застройщиков.

Показатели экономической эффективности проекта:

| Чистая приведённая стоимость (NPV) | - 5 979 781,5 руб. |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 5 % |
| Средневзвешенная стоимость капитала WACCт | 0,0775 |
| Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный) / DPP (недисконтированный) | нет |

Показатели бюджетной эффективности проекта:

| Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) | 80 550,6 руб. в год |
| --- | --- |
| Индекс бюджетной эффективности PIB | 0,0004 |

### 4.2.11. Строительство современного мусоросортировочного комплекса

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью   «Национальная экологическая компания».

Основной вид деятельности предприятия – экология, жилищно-коммунальное хозяйство.

Цели проекта: строительство современного мусоросортировочного комплекса ТБО.

Краткое описание:  Строительство современного мусоросортировочного комплекса ТБО на территории г. Заринска Алтайского края

Срок реализации проекта: 2011-2015 гг., в том числе:

Разработка проектной  и рабочей документации – 2011 год;

Строительно-монтажные работы – 2012-2014 гг.;

Требуемые меры поддержки.

Государственная поддержка Алтайского края:

- финансирование из бюджета Алтайского края предпроектного исследования;

Муниципальная поддержка:

- софинансирование из бюджета г. Заринска.

Реализация проекта позволит:

1) построить и ввести в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс производительностью 12 000 тонн ТБО в год, что обеспечит переработку всего объема ТБО города Заринска и даст экологический эффект в виде снижения в 5-6 раз объемов ТБО, подлежащих захоронению на полигоне;

2) создать 30 постоянных рабочих мест.

Показатели экономической эффективности проекта:

| Чистая приведённая стоимость (NPV) | 7 934 062,79 |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 23% |
| Средневзвешенная стоимость капитала WACCт | 0,0769 |
| Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный) / DPP (недисконтированный) | 10 лет / 7лет |

Показатели бюджетной эффективности проекта:

| Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный) | 6 179 тыс. руб. в год |
| --- | --- |
| Индекс бюджетной эффективности PIB | 5,149 |

### 4.2.12. Строительство спортивного центра с плавательным бассейном

Инициатор проекта: Администрация г. Заринска Алтайского края.

Основной вид деятельности организации – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Цели проекта: решить вопросы оздоровления и реабилитации инвалидов, снижения заболеваемости и смертности населения, а также развития детско-юношеского  спорта.

Вопросы развития физической культуры и спорта в городе Заринске Алтайского края являются базовыми вопросами, которые всегда находятся в центре внимания. Для города с численностью населения  более 49 тыс. человек, где нет ни одного полноценного плавательного бассейна, этот проект является социально значимым. В настоящее время численность горожан занимающихся спортом составила  почти 6 тысяч человек или 12% населения.

Краткое описание:  в спортивном центре с плавательным бассейном предполагается проведение учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по плаванию в плавательном бассейне 25*11 м и обучение детей плаванию в бассейне 10*6 м.

- Сведения об объекте

- Площадь застройки - 2138 м2;

- Общая площадь здания -  3923 м2;

- Строительный объем - 20377 м3;

- Этажность – 2;

- Пропускная способность бассейна 25х11 м – 48 чел./смен.

- Пропускная способность бассейна 10х6 м – 20 чел./смен.

- Характер проекта: - строительство нового объекта;

Срок реализации проекта: 2011-2012 гг.

- Общая характеристика проектно-сметной документации:

- 1) Приказ «Об утверждении рабочего проекта «Строительство спортивного центра с плавательным бассейном, расположенного по адресу: пр.Строителей, д.6 в г.Заринске Алтайского края» от 24.11.2009 №193;

- 2) от 17.11.2009 №22-1-5-0245-09 КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».

- Разработчик проекта – Открытое акционерное общество «Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект».

Требуемые меры поддержки.

Государственная поддержка Российской Федерации:

- бюджетное финансирование в рамках поддержки социального развития Алтайского края;

Государственная поддержка Алтайского края:

- финансирование из бюджета Алтайского края в составе мероприятий Краевой адресной инвестиционной программы, посвященных 75-летию образования Алтайского края;

Муниципальная поддержка:

- софинансирование из бюджета г. Заринска.

- Финансово-экономические показатели проекта:

- ориентировочная стоимость строительства объекта (200 000 тыс. руб.);

- количество создаваемых рабочих мест – 44;

- перечень показателей социальной и бюджетной эффективности, расчет коэффициента необходимости включения объекта в АИП:

| N п/п | Наименование показателя | Размеры оценки | Коэффициент необходимости включения объекта в АИП (Кн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фактическое количество потребителей услуг |  | 0,75 |
|  | менее 1000 человек | 0,5 |  |
|  | от 1000 до 5000 человек | 0,75 | 0,75 |
|  | более 5000 человек | 1,0 |  |
| 2. | Фактическое количество потребителей бюджетных услуг существующего объекта за последние пять лет |  | 0 |
|  | уменьшилось | 0 | 0 |
|  | увеличилось | 1,0 |  |
| 3. | Отношение фактической обеспеченности потребителей услугами существующего объекта к средней фактической обеспеченности потребителей данными бюджетными услугами в Алтайском крае в отчетном году |  | 1,0 |
|  | больше 1 | 0 |  |
|  | от 0,9 до 1 | 0,5 |  |
|  | от 0,8 до 0,9 | 0,75 |  |
|  | меньше 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Уровень обеспеченности потребителей бюджетными услугами, предоставляемыми существующим объектом за последние пять лет |  | 1,0 |
|  | увеличился | 0 |  |
|  | уменьшился | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Отношение прогнозируемого количества потребителей бюджетных услуг существующего объекта к количеству потребителей услуг объекта в последнем отчетном году |  | 0 |
|  | меньше 1 | 1,0 |  |
|  | больше 1 | 0 | 0 |
| 6. | Отношение фактической себестоимости бюджетных услуг, предоставляемых существующим объектом в последнем отчетном году, к средней фактической себестоимости оказания данной бюджетной услуги в последнем отчетном году в Алтайском крае |  | 1,0 |
|  | больше 1 | 0 |  |
|  | от 0,9 до 1 | 0,5 | 0,5 |
|  | меньше 0,9 | 1,0 |  |
|  | Суммарная оценка |  | 3,25 |

V. Система управления КИП

## 5.1. Перечень нормативных правовых актов

Основанием для проведения мероприятий по  разработке  комплексных инновационных  планов по модернизации моногородов (КИП) Алтайского края (Заринск, Новоалтайск, Алейск) являются следующие документы:

1) поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года);

2) протокол поручений заместителя Председателя правительства Российской Федерации А.Д. Жукова от 10.08.2009;

3) протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации от 18.12.2009;

4) протокол заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по повышению устойчивости развития российской экономики от 22.12.2009  №252;

5) распоряжение Администрации Алтайского края от 29.01.2010 №18 «О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов  Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)» – данным распоряжением созданы указанные рабочие группы и утверждены их составы; должностным лицом, курирующим деятельность, направленную на модернизацию монопрофильных населенных пунктов Алтайского края назначен заместитель Губернатора Алтайского края Ряполов В.А.;

6) распоряжение Администрации Алтайского края от 22.03.2010 №89 – данным распоряжением утвержден план мероприятий Администрации Алтайского края по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года; пунктом 1.2. Плана предусмотрена разработка комплексных инновационных планов модернизации моногородов (исполнители – управление Алтайского края по промышленности и энергетике, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, органы исполнительной власти края, администрации  городов Алейск, Заринск,  Новоалтайск);

7) Постановление Администрации города Заринск Алтайского края от 30.06.2008 №511 «Об утверждении положения об Экономическом совете при Администрации города Заринск»;

8) распоряжение Администрации города Заринск Алтайского края от 28.06.2010 №222-р – данным распоряжением создана Рабочая группа по реализации комплексных инвестиционных проектов моногорода Заринск.

## 5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации плана

Соглашения о намерениях между инициаторами инвестпроекта и Администрацией г. Заринска.

## 5.3. Создание системы управления для управления реализацией плана

Общее управление реализацией КИПа осуществляется Главой города Заринск совместно с Экономическом советом при Администрации города Заринск. В Экономический совет входят представители администрации, инициаторы инвестиционных проектов, включенных в КИП, представители общественных и научных кругов города.

Оперативное управление реализацией КИПа возлагается на Рабочую группу по реализации комплексных инвестиционных проектов моногорода Заринск, созданную под непосредственным руководством Главы города и выполняющую следующие функции:

- взаимодействие с инвесторами проектов и другими заинтересованными сторонами;

- -взаимодействие с краевыми и федеральными исполнительными органами власти по реализации комплексных инвестиционных проектов моногорода Заринск, в том числе с Краевой рабочей группой;

- координация мероприятий по реализации комплексных инвестиционных проектов моногорода Заринск.

Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах межмуниципального, государственно–частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального,  краевого и федерального государственного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России (по различным направлениям стратегического развития).

Глава города

__________________

Экономический совет при Администрации города Заринск

Глава города

Рабочая группа

Краевые органы власти

Градообразующее предприятие

Малые и средние предприятия и организации

Управление Алтайского края по промышленности и энергетике, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края

Научная общественность

Экологи, общественные организации

Центр занятости

Проектные группы

Совет депутатов

г. Заринска

Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана развития г. Заринск

Рабочая группа по разработке КИПов моногородов Алтайского края

## 5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города

Для текущего контроля за достижением целей КИП создается система мониторинга реализации КИП, позволяющая отслеживать значения количественно измеряемых целевых и индикативных показателей (показателей мониторинга КИП) и соответствие данных показателей контрольным срокам реализации КИП. Сведения о текущих значениях показателей ежеквартально предоставляются профильными подразделениями Администрации города в Рабочую группу по реализации комплексных инвестиционных проектов, осуществляющую оперативное управление реализацией КИПа.

Каждый из поддерживаемых в рамках КИПа инвестиционных проектов также имеет систему количественно измеряемых показателей результативности. Сведения о текущих значениях показателей инвестиционных проектов собираются проектными группами, осуществляющими организационное сопровождение соответствующих инвестиционных проектов, и ежеквартально предоставляются профильными подразделениями Администрации города в Рабочую группу.

Рабочая группа по реализации комплексных инвестиционных проектов, в свою очередь, осуществляет обработку полученных данных о показателях реализации отдельных инвестпроектов и КИПа в целом и предоставляет аналитические справки к заседаниям Экономического совета при Администрации города Заринск и непосредственно Главе города.  Глава города и Экспертный совет оперативно рассматривают причины отклонения или невыполнения показателей, нарушения сроков реализации проектов, при необходимости создают целевую группу для анализа ситуации, подготовки внеочередных мероприятий, выявления и устранения причин невыполнения показателей, срыва сроков реализации как отдельных проектов, так и всего КИПа.

VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития города

Реализация комплексного инвестиционного плана развития города позволит достичь следующих целевых показателей (таблица 36):

- инвестировать в экономику города около 4,9 млрд. руб., из них не менее 
4 млрд. руб. частных инвестиций;

- создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающие дополнительный прирост объемов выпуска промышленной продукции – более 1,4 млрд. руб. (см. таблицу 37);

- способствовать диверсификации экономики города: объем выпуска промышленной продукции вне градообразующего предприятия увеличится в 2 раза – с 1,8 млрд. руб. до 3,6 млрд. руб. (в ценах 2009 г.); доля градообразующего предприятия в объеме выпуска промышленной продукции сократится до 87,4%;

- обеспечить снижение доли занятых на градообразующем предприятии: с 27,7% до 23,7%;

- обеспечить снижение зависимости доходов местного бюджета от градообразующего предприятия: с 34% до 29% налоговых поступлений в бюджет города;

- обеспечить рост средней заработной платы до 29 000 рублей (в 2 раза к уровню 2009 года);

- создать 682 новых постоянных рабочих  места со стабильным гарантированным доходом не менее средней заработной платы  по Алтайскому краю;

- сократить безработицу с 4,2% до 0,8% (см. таблицу 38).

Общеэкономические и социальные эффекты реализации КИПа:

- повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия – ОАО «Алтай-кокс»;

- обеспечение подъема и дальнейшего устойчивого роста экономики города, с постепенным отказом от государственных дотаций после 2020 г.;

- существенное улучшение качества жизни за счет реализации проектов социальной направленности в рамках КИПа, а также увеличения вложений в социальную инфраструктуру на основе роста доходов городского бюджета;

- повышение предпринимательских доходов и средней заработной платы при сокращении дифференциации в доходах между работниками градообразующего предприятия и работниками других предприятий города, а также между работниками различных отраслей.

Таблица 36

| Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт |  |  | План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | Численность населения МО | чел. | 49661 | 49365 | 49267 | 49200 | 49150 | 49120 | 49100 | 49100 | 49130 | 49300 |
| 2 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 28,5 | 28,6 | 27,7 | 26,3 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 25,2 | 25,0 | 23,7 |
| 3 | Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО | % | 19,1 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 23.0 | 23.2 | 23,5 | 24.5 |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 3,4 | 2,7 | 4,2 | 2,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов | чел. |  |  |  | 238 | 438 | 428 | 268 | 240 | 180 | 0 |
| 6 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. |  |  |  | 93 | 225 | 274 | 424 | 632 | 662 | 682 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 10449 | 13370 | 14163 | 14800 | 15900 | 17000 | 18100 | 19800 | 21500 | 29 000 |
| 8 | Объем отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства | млн. руб. | 18 921 | 31 064 | 17523 | 21000 | 21 800 | 22 500 | 23400 | 24300 | 25300 | 28 600 |
| 9 | Объем отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием | млн. руб. | 17 518 | 28 611 | 15729 | 18850 | 19 500 | 20 100 | 20800 | 21500 | 22 300 | 25 000 |
| 10 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства | % | 92,6 | 92,1 | 89,8 | 89,8 | 89,4 | 89,3 | 88,9 | 88,5 | 88,1 | 87,4 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства организаций | % | 14,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 10,0 |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт |  |  | План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО | ед. | 234 | 224 | 186 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300.0 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. |  |  |  | 0,2 | 2,6 | 4,8 | 6,5 | 7,2 | 10 | 20 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. |  |  |  | 360 | 480 | 628 | 850 | 860 | 870 |  |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 52,0 | 57,7 | 47,2 | 67,3 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 |

Таблица 37

Оценка эффектов от реализации инвестиционных проектов (по сравнению с инерционным сценарием)

|  | Наименование проекта / программы | Объем инвестиций, млн. руб. | В том числе: |  |  |  | Доп. объем производства, млн. руб. |  | Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб. |  | Доп. постоянные рабочие места, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из городского бюджета | Частные | Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов |
| 1 | Установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод» | 30,00 |  | субс. процентной ставки |  | 30,00 | 360 | 360 | 0,692 | 0,692 | 74 | 74 |
| 2 | Модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки | 300,00 |  |  |  | 300,00 | 270 | 270 | 1,50 | 1,50 | 150 | 150 |
| 3 | Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ООО «Урожай» | 17,00 |  |  |  | 17,00 | 12 | 12 | 0,35 | 0,35 | 35 | 35 |
| 4 | Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ОАО «Заринский элеватор» | 7,50 |  |  |  | 7,50 | 23,9 | 23,9 | 0,40 | 0,40 | 50 | 50 |
| 5 | Развитие и расширение инфраструктуры промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс» | 70,00 | 66,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация ОАО «Металлург-Цемремонт» | 88,00 |  | субс. процентной ставки |  | 88,00 | 150 | 150 | 2,15 | 2,15 | 120 | 120 |
|  | Наименование проекта / программы | Объем инвестиций, млн. руб. | В том числе: |  |  |  | Доп. объем производства, млн. руб. |  | Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб. |  | Доп. постоянные рабочие места, ед. |  |
|  |  |  | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из городского бюджета | Частные | Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов |
| 7 | Создание в городе Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» (производство стендовых и охотничьих патронов) | 155,50 |  |  |  | 155,50 | 250 | 250 | 0,7 | 0,7 | 41 | 41 |
| 8 | Модернизация минифабрики по производству спецодежды и ремонту одежды ИП Городилов | 1,00 |  | 0,7644 |  | 0,2356 | 0,82 | 0,82 | 0,2 | 0,2 | 12 | 12 |
| 9 | Создание производства садово-парковой мебели ИП Сосин | 0,66 |  | 0,2940 |  | 0,361 | 0,41 | 0,41 | 0,1 | 0,1 | 5 | 5 |
| 10 | Создание производства по изготовлению и реставрации корпусной мебели ИП Исаев | 0,26 |  | 0,2350 |  | 0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,08 | 0,08 | 4 | 4 |
| 11 | Создание производства пенобетона ИП Потапович | 0,30 |  | 0,1170 |  | 0,183 | 0,35 | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 2 | 2 |
| 12 | Создание производства деревянных строений ИП Иванов | 0,176 |  | 0,1172 |  | 0,0588 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 2 | 2 |
| 13 | Достройка кирпичного завода ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» | 812,10 | 19,00 | 0,5+субс. процентной ставки | 0,50 | 792,10 |  | 260 |  | 1,6 |  | 88 |
| 15 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска | 80,00 | 39,96 | 19,98 | 20,06 |  | 33,5 | 67 | 0,0545 | 0,109 | 10 | 20 |
| 16 | Реконструкция центрального водоснабжения г. Заринска | 176,35 | 85,26 | 42,63 | 48,46 |  | 14 | 14 | 0,032 | 0,032 | 5 | 5 |
|  | Наименование проекта / программы | Объем инвестиций, млн. руб. | В том числе: |  |  |  | Доп. объем производства, млн. руб. |  | Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб. |  | Доп. постоянные рабочие места, ед. |  |
|  |  |  | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из городского бюджета | Частные | Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов |
| 17 | Строительство мусоросортировочного комплекса ТБО на территории г. Заринска | 61,20 |  | 1,00 | 0,20 | 60,00 | 13 | 13 | 0,224 | 0,224 | 30 | 30 |
| 19 | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном | 200,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 0,1375 | 0,275 | 22 | 44 |
| 20 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 14,30 | 8,00 | 6,00 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 90,00 | 85,50 |  | 4,50 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 23 | Строительство нового микрорайона в г. Заринске | 1147,20 |  |  |  | 1147,20 |  |  | 0,904 | 0,904 |  |  |
| Итого по группе инвестпроектов |  | 3251,5 | 403,7 | 123,6 | 126,0 | 2598,2 | 1128,7 | 1422,2 | 7,6 | 9,5 | 562 | 682 |

Таблица 38

Баланс трудовых ресурсов при реализации КИП г. Заринска

| Наименование | едн. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 33,0 | 32,8 | 32,7 | 32,9 | 32,4 | 32,3 | 32,1 | 32,0 | 31,8 | 31,7 | 31,5 |
| Прогнозируемая численность безработных г.Заринск без реализация проектов КИП и мероприятий службы занятости | чел. | 1419 | 1410 | 1406 | 1381 | 1361 | 1354 | 1348 | 1297 | 1290 | 1282 | 1275 |
| Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, без учета реализации проектов КИП и службы занятости | % | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 4,0% | 4,0% |
| Созданные рабочие места по результатам реализации КИП | - | 331 | 663 | 702 | 692 | 872 | 842 | 812 | 782 | 682 | 682 | 682 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные рабочие места | - | 238 | 463 | 453 | 293 | 240 | 180 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Постоянные рабочие места | - | 93 | 225 | 274 | 424 | 632 | 662 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| Созданные рабочие места по результатам мероприятий службы занятости | - | 120 | 320 | 320 | 320 | 325 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 340 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные рабочие места * | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянные рабочие места | - | 120 | 320 | 320 | 320 | 325 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 340 |
| Прогнозируемая численность безработных с учетом реализации проектов КИП и Центра занятости | чел. | 968 | 402 | 359 | 344 | 164 | 182 | 206 | 185 | 278 | 270 | 253 |
| Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, с учетом реализации проектов КИП и службы занятости | % | 2,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |

Данные приведены по кругу крупных и средних предприятий  автомобильного транспорта, за 2006,  2007 гг. – с учетом малых предприятий, не входящих в «Службу заказчика».

Данные приведены по кругу крупных и средних предприятий  автомобильного транспорта, за 2006,  2007 гг. – с учетом малых предприятий, не входящих в «Службу заказчика».