Размещено на официальном сайте http://admzarinsk.ru 14.04.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Отправлено по эл. почте  25.05.2017

12.04.2017 № 368                                           					       г.Заринск

О внесении изменений в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 28.08.2014 № 722 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования

город Заринск Алтайского края, в отношении которых планируется проведение

капитального ремонта общего имущества, и перечня многоквартирных домов,

подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в городе Заринске»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края, в целях реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 28.08.2014 № 722 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, и перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в городе Заринске» следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению администрации города Заринска «Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества» изложить в новой редакции  (Приложение № 1).

1.2.Приложение № 2 к постановлению администрации города Заринска «Переченьмногоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в городе Заринске» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.М. Пенькова.

Глава администрации города                                             			 И.И. Терёшкин

Приложение № 1 к постановлению администрации

Города Заринска Алтайского края

От 12.04.2017 № 368

РЕЕСТР

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № | Адрес многоквартирного дома | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2014-2016 |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 | ремонт крыши |
| 2 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 | замена лифтового оборудования-7 ед. |
| 3 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 28 | ремонт крыши |
| 4 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 | замена лифтового оборудования-5 ед. |
| 5 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | ремонт крыши |
| 6 | г. Заринск, ул. Советская, 30 | ремонт крыши |
| 7 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 4 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 8 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 20 | ремонт лифтового оборудования-2 ед. |
| 9 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/3 | ремонт лифтового оборудования-2 ед. |
| 10 | г. Заринск, пр. Строителей, 10 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 11 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 12 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 | ремонт крыши |
| 13 | г. Заринск, пр. Строителей, 24 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 14 | г. Заринск, пр. Строителей, 26 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 15 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 | ремонт крыши |
| 16 | г. Заринск, ул. Сыркина, 47 | утепление фасада |
| 17 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | замена лифтового оборудования-5 ед. |
| 18 | г. Заринск, ул. Центральная, 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 2017-2019 |  |  |
| 1 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения |
| 2 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 3 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 5 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 6 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 7 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 8 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 9 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 10 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 44 | замена лифтового оборудования-7 ед. |
| 11 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/1 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю |
| 12 | г. Заринск, ул. Воинов интернационалистов, 3 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 13 | г. Заринск, ул. Квартальная, 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения |
| 14 | г. Заринск, ул. Кооперативная, 27 | ремонт фасада |
| 15 | г. Заринск, ул. Крупской, 23 | утепление и ремонт фасада |
| 16 | г. Заринск, ул. Металлургов, 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
| 17 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 18 | г. Заринск, ул. Металлургов, 13 | ремонт крыши |
| 19 | г. Заринск, ул. Металлургов, 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт крыши |
| 20 | г. Заринск, ул. Металлургов, 16 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю |
| 21 | г. Заринск, ул. Металлургов, 20 | ремонт крыши |
| 22 | г. Заринск, ул. Советская, 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения |
| 23 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 1/1 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 24 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 5/1 | ремонт крыши |
| 25 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/1 | ремонт крыши |
| 26 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22 | ремонт крыши |
| 27 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 28 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 29 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 28 | замена лифтового оборудования-1 ед. |
| 30 | г. Заринск, пр. Строителей, 10 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 31 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/1 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 32 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 | утепление и ремонт фасада |
| 33 | г. Заринск, пр. Строителей, 15 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 34 | г. Заринск, пр. Строителей, 21 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 35 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/1 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю |
| 36 | г. Заринск, пр. Строителей, 24 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 37 | г. Заринск, пр. Строителей, 26 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 38 | г. Заринск, пр. Строителей, 31/1 | ремонт фасада |
| 39 | г. Заринск, пр. Строителей, 33 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 40 | г. Заринск, пр. Строителей, 35 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 41 | г. Заринск, пр. Строителей, 35/1 | ремонт фасада |
| 42 | г. Заринск, ул. Сыркина, 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада |
| 43 | г. Заринск, ул. Сыркина, 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 44 | г. Заринск, ул. Сыркина, 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, электроснабжения |
| 45 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 46 | г. Заринск, ул. Центральная, 35 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши |
| 47 | г. Заринск, ул. Чкалова, 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2020-2022 |  |  |
| 1 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 2 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 3 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 5 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 6 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18/2 | утепление и ремонт фасада |
| 7 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 20 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения |
| 8 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 22 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения |
| 9 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 24 | замена лифтового оборудования-1 ед., утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 10 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 32 | ремонт крыши |
| 11 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 12 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/1 | утепление и ремонт фасада |
| 13 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 6 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 14 | г. Заринск, ул. Зеленая, 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения |
| 15 | г. Заринск, ул. Зеленая, 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения |
| 16 | г. Заринск, ул. Зеленая, 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 17 | г. Заринск, ул. Кооперативная, 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения |
| 18 | г. Заринск, ул. Крупской, 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения |
| 19 | г. Заринск, ул. Крупской, 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада |
| 20 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3 | утепление и ремонт фасада |
| 21 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3/1 | утепление и ремонт фасада |
| 22 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 23 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 24 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6/2 | утепление и ремонт фасада |
| 25 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/2 | утепление и ремонт фасада |
| 26 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/3 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водооснабжения |
| 27 | г. Заринск, ул. Металлургов, 14/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт крыши |
| 28 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 29 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 30 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада |
| 31 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 32 | г. Заринск, ул. Металлургов, 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения |
| 33 | г. Заринск, ул. Металлургов, 17/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада |
| 34 | г. Заринск, ул. Металлургов, 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения |
| 35 | г. Заринск, ул. Металлургов, 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения |
| 36 | г. Заринск, ул. Победы, 41а | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 37 | г. Заринск, ул. Революции, 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 38 | г. Заринск, ул. Революции, 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 39 | г. Заринск, ул. Революции, 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
| 40 | г. Заринск, ул. Советская, 30 | утепление и ремонт фасада |
| 41 | г. Заринск, ул. Советская, 30а | утепление и ремонт фасада |
| 42 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 1 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 43 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 14 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 44 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18 | ремонт крыши |
| 45 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения |
| 46 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 47 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 48 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 26/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 49 | г. Заринск, пр. Строителей, 12/1 | утепление и ремонт фасада |
| 50 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада |
| 51 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения |
| 52 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения |
| 53 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения |
| 54 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада |
| 55 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения |
| 56 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 57 | г. Заринск, пр. Строителей, 28 | замена лифтового оборудования - 4 ед. |
| 58 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения |
| 59 | г. Заринск, пр. Строителей, 37/1 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 60 | г. Заринск, ул. Сыркина, 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 61 | г. Заринск, ул. Таратынова, 1 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 62 | г. Заринск, ул. Таратынова, 15 | утепление и ремонт фасада |
| 63 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 33 | утепление и ремонт фасада |
| 64 | г. Заринск, ул. Целинная, 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 65 | г. Заринск, ул. Целинная, 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 66 | г. Заринск, ул. Чкалова, 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада |
| 2023-2025 |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14 | ремонт крыши |
| 2 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 16 | утепление и ремонт фасада |
| 3 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18 | утепление и ремонт фасада |
| 4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 24 | замена лифтового оборудования-1 ед., утепление и ремонт фасада |
| 5 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт крыши |
| 6 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 7 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 8 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42 | утепление и ремонт фасада |
| 9 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 10 | г. Заринск, ул. Металлургов, 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электроснабжения |
| 11 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 12 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 13 | г. Заринск, ул. Металлургов, 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 14 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 15 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, газоснабжения |
| 16 | г. Заринск, ул. Металлургов, 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 17 | г. Заринск, ул. Металлургов, 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газоснабжения |
| 18 | г. Заринск, ул. Металлургов, 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 19 | г. Заринск, ул. Металлургов, 14/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 20 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт крыши |
| 21 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | замена лифтового оборудования-1 ед. |
| 22 | г. Заринск, ул. Металлургов, 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 23 | г. Заринск, ул. Светлая, 19 | ремонт крыши |
| 24 | г. Заринск, ул. Советская, 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 25 | г. Заринск, ул. Советская, 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 26 | г. Заринск, ул. Советская, 30а | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 27 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 28 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 29 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 14/1 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 30 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 31 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 32 | г. Заринск, пр. Строителей, 8 | замена лифтового оборудования - 2 ед. |
| 33 | г. Заринск, пр. Строителей, 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада |
| 34 | г. Заринск, пр. Строителей, 12/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 35 | г. Заринск, пр. Строителей, 12/2 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 36 | г. Заринск, пр. Строителей, 12/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 37 | г. Заринск, пр. Строителей, 14 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 38 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/1 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 39 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 40 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 41 | г. Заринск, пр. Строителей, 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 42 | г. Заринск, пр. Строителей, 28 | утепление и ремонт фасада |
| 43 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 44 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 45 | г. Заринск, пр. Строителей, 31/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 46 | г. Заринск, пр. Строителей, 37 | ремонт крыши |
| 47 | г. Заринск, пр. Строителей, 37/1 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 48 | г. Заринск, ул. Таратынова, 1 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 49 | г. Заринск, ул. Таратынова, 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 50 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 51 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 52 | г. Заринск, ул. Чкалова, 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 2026-2028 |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18/1 | утепление и ремонт фасада |
| 2 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4 | утепление и ремонт фасада |
| 3 | г. Заринск, ул. Воинов интернационалистов, 3 | утепление и ремонт фасада |
| 4 | г. Заринск, ул. Крупской, 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 5 | г. Заринск, ул. Крупской, 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 6 | г. Заринск, ул. Крупской, 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 7 | г. Заринск, ул. Крупской, 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 8 | г. Заринск, ул. Крупской, 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 9 | г. Заринск, ул. Крупской, 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 10 | г. Заринск, ул. Крупской, 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 11 | г. Заринск, ул. Крупской, 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 12 | г. Заринск, ул. Крупской, 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 13 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, газоснабжения |
| 14 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 15 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, водоотведения |
| 16 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, водоотведения |
| 17 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 18 | г. Заринск, ул. Металлургов, 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 19 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 20 | г. Заринск, ул. Металлургов, 17/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 21 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 22 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 2/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 23 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 5/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт и утепление фасада |
| 24 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 5/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт и утепление фасада |
| 25 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 7 | ремонт фасада |
| 26 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 7/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 27 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 28 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 29 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 30 | г. Заринск, пр. Строителей, 4/1 | утепление и ремонт фасада |
| 31 | г. Заринск, пр. Строителей, 8/1 | утепление и ремонт фасада |
| 32 | г. Заринск, пр. Строителей, 12/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 33 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 34 | г. Заринск, пр. Строителей, 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 35 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 36 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 37 | г. Заринск, пр. Строителей, 24 | утепление и ремонт фасада |
| 38 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада |
| 39 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 40 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 41 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт крыши |
| 42 | г. Заринск, пр. Строителей, 26 | утепление и ремонт фасада |
| 43 | г. Заринск, пр. Строителей, 26/1 | утепление и ремонт фасада |
| 44 | г. Заринск, пр. Строителей, 26/2 | утепление и ремонт фасада |
| 45 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 46 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 47 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада |
| 48 | г. Заринск, пр. Строителей, 31/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 49 | г. Заринск, пр. Строителей, 37/1 | утепление и ремонт фасада |
| 50 | г. Заринск, ул. Таратынова, 1 | утепление и ремонт фасада |
| 51 | г. Заринск, ул. Таратынова, 3 | утепление и ремонт фасада |
| 52 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | утепление и ремонт фасада |
| 53 | г. Заринск, ул. Таратынова, 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада |
| 54 | г. Заринск, ул. Таратынова, 7/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт и утепление фасада |
| 55 | г. Заринск, ул. Таратынова, 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 56 | г. Заринск, ул. Таратынова, 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада |
| 57 | г. Заринск, ул. Таратынова, 15/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, водоотведения |
| 2029-2031 |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14 | ремонт подвальных помещений |
| 2 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 16 | ремонт подвальных помещений |
| 3 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18 | ремонт подвальных помещений |
| 4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18/1 | ремонт подвальных помещений |
| 5 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 18/2 | ремонт подвальных помещений |
| 6 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 20 | ремонт подвальных помещений |
| 7 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 22 | ремонт подвальных помещений |
| 8 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 24 | ремонт подвальных помещений, замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 9 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 30 | ремонт подвальных помещений |
| 10 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 32 | ремонт подвальных помещений |
| 11 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34 | ремонт подвальных помещений |
| 12 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 13 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 14 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 15 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 16 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 17 | г. Заринск, ул. Воинов интернационалистов, 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 18 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 28 | ремонт подвальных помещений |
| 19 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3 | ремонт подвальных помещений |
| 20 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3/1 | ремонт подвальных помещений |
| 21 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3/2 | утепление и ремонт фасада |
| 22 | г. Заринск, ул. Металлургов, 4 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 23 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6/1 | утепление и ремонт фасада |
| 24 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6/2 | ремонт подвальных помещений |
| 25 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 26 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/1 | утепление и ремонт фасада |
| 27 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/3 | ремонт подвальных помещений |
| 28 | г. Заринск, ул. Металлургов, 12 | ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада |
| 29 | г. Заринск, ул. Металлургов, 13 | ремонт подвальных помещений |
| 30 | г. Заринск, ул. Металлургов, 14 | ремонт подвальных помещений |
| 31 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15 | ремонт подвальных помещений, замена лифтового оборудования-8 ед. |
| 32 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/1 | ремонт подвальных помещений |
| 33 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/2 | ремонт подвальных помещений |
| 34 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | ремонт подвальных помещений |
| 35 | г. Заринск, ул. Металлургов, 17 | ремонт подвальных помещений, замена лифтового оборудования-12 ед. |
| 36 | г. Заринск, ул. Металлургов, 17/1 | ремонт подвальных помещений |
| 37 | г. Заринск, ул. Светлая, 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 38 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 1/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 39 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 5/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 40 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 41 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 7/1 | утепление и ремонт фасада |
| 42 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 12 | замена лифтового оборудования-8 ед. |
| 43 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 14 | ремонт подвальных помещений |
| 44 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 14/1 | замена подвальных помещений, ремонт лифтового оборудования-4 ед. |
| 45 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18 | замена подвальных помещений, ремонт лифтового оборудования-6 ед. |
| 46 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/1 | ремонт подвальных помещений |
| 47 | г. Заринск, пр. Строителей, 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 48 | г. Заринск, ул. Строителей, 12 | ремонт подвальных помещений |
| 49 | г. Заринск, ул. Строителей, 12/1 | ремонт подвальных помещений |
| 50 | г. Заринск, пр. Строителей, 12/3 | ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада |
| 51 | г. Заринск, пр. Строителей, 14 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 52 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/2 | ремонт подвальных помещений |
| 53 | г. Заринск, пр. Строителей, 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 54 | г. Заринск, пр. Строителей, 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 55 | г. Заринск, пр. Строителей, 25 | ремонт подвальных помещений |
| 56 | г. Заринск, пр. Строителей, 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 57 | г. Заринск, пр. Строителей, 26/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 58 | г. Заринск, пр. Строителей, 26/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 59 | г. Заринск, ул. Таратынова, 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 60 | г. Заринск, ул. Таратынова, 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 61 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 62 | г. Заринск, ул. Таратынова, 15/1 | утепление и ремонт фасада |
| 63 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 31 | ремонт подвальных помещений |
| 64 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 33 | ремонт подвальных помещений |
| 2032-2034 |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. Металлургов, 1 | ремонт подвальных помещений |
| 2 | г. Заринск, ул. Металлургов, 3/2 | ремонт подвальных помещений |
| 3 | г. Заринск, ул. Металлургов, 4 | ремонт подвальных помещений |
| 4 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 | ремонт подвальных помещений |
| 5 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6/1 | ремонт подвальных помещений |
| 6 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7 | ремонт подвальных помещений, замена лифтового оборудования-5 ед. |
| 7 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/1 | ремонт подвальных помещений |
| 8 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/2 | ремонт подвальных помещений |
| 9 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/4 | ремонт подвальных помещений |
| 10 | г. Заринск, ул. Металлургов, 8 | ремонт подвальных помещений |
| 11 | г. Заринск, ул. Металлургов, 13 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 12 | г. Заринск, ул. Металлургов, 14/1 | ремонт подвальных помещений |
| 13 | г. Заринск, ул. Металлургов, 15/3 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 14 | г. Заринск, ул. Металлургов, 16 | ремонт подвальных помещений |
| 15 | г. Заринск, ул. Металлургов, 18 | ремонт подвальных помещений |
| 16 | г. Заринск, ул. Металлургов, 20 | ремонт подвальных помещений |
| 17 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 2 | замена лифтового оборудования-3 ед., ремонт подвальных помещений |
| 18 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 2/1 | ремонт подвальных помещений |
| 19 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 4 | ремонт подвальных помещений |
| 20 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 7/1 | ремонт подвальных помещений |
| 21 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 12 | ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада |
| 22 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/2 | ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада |
| 23 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 20 | ремонт подвальных помещений |
| 24 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22 | ремонт подвальных помещений |
| 25 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/2 | ремонт подвальных помещений |
| 26 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/3 | ремонт подвальных помещений |
| 27 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 26 | замена лифтового оборудования-2 ед., ремонт подвальных помещений |
| 28 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 26/1 | ремонт подвальных помещений |
| 29 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 28 | ремонт подвальных помещений |
| 30 | г. Заринск, пр. Строителей, 4/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений |
| 31 | г. Заринск, пр. Строителей, 12/2 | ремонт подвальных помещений |
| 32 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 33 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/2 | ремонт подвальных помещений |
| 34 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 35 | г. Заринск, пр. Строителей, 14 | ремонт подвальных помещений, замена лифтового оборудования-8 ед. |
| 36 | г. Заринск, пр. Строителей, 14/1 | ремонт подвальных помещений |
| 37 | г. Заринск, пр. Строителей, 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 38 | г. Заринск, пр. Строителей, 20 | ремонт подвальных помещений |
| 39 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/1 | ремонт подвальных помещений |
| 40 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/2 | ремонт подвальных помещений |
| 41 | г. Заринск, пр. Строителей, 21/3 | ремонт подвальных помещений |
| 42 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/1 | ремонт подвальных помещений |
| 43 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/2 | ремонт подвальных помещений |
| 44 | г. Заринск, пр. Строителей, 25/4 | ремонт подвальных помещений |
| 45 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/2 | ремонт подвальных помещений |
| 46 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/3 | ремонт подвальных помещений |
| 47 | г. Заринск, пр. Строителей, 31/1 | ремонт подвальных помещений |
| 48 | г. Заринск, пр. Строителей, 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 49 | г. Заринск, пр. Строителей, 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 50 | г. Заринск, ул. Сыркина, 47 | ремонт крыши |
| 51 | г. Заринск, ул. Таратынова, 7 | ремонт подвальных помещений |
| 52 | г. Заринск, ул. Таратынова, 7/1 | ремонт подвальных помещений |
| 53 | г. Заринск, ул. Таратынова, 11 | ремонт подвальных помещений |
| 54 | г. Заринск, ул. Таратынова, 15 | ремонт подвальных помещений |
| 55 | г. Заринск, ул. Таратынова, 15/1 | ремонт подвальных помещений |
| 2035-2037 |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 2 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42 | ремонт подвальных помещений |
| 3 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 | ремонт подвальных помещений |
| 4 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 44 | ремонт подвальных помещений |
| 5 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений |
| 6 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 6 | ремонт подвальных помещений |
| 7 | г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, 3 | ремонт подвальных помещений |
| 8 | г. Заринск, ул. Крупской, 16 | ремонт крыши |
| 9 | г. Заринск, ул. Крупской, 18 | ремонт крыши |
| 10 | г. Заринск, ул. Крупской, 24 | ремонт крыши |
| 11 | г. Заринск, ул. Крупской, 29 | ремонт крыши |
| 12 | г. Заринск, ул. Металлургов, 1 | замена лифтового оборудования-1 ед. |
| 13 | г. Заринск, ул. Металлургов, 7/4 | замена лифтового оборудования-5 ед. |
| 14 | г. Заринск, ул. Металлургов, 8 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 15 | г. Заринск, ул. Революции, 23 | ремонт крыши |
| 16 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 17 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 2/1 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 18 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 5/2 | ремонт подвальных помещений |
| 19 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 14 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 20 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 18/1 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 21 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 22 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/2 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 23 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 26/1 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 24 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 28 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 25 | г. Заринск, пр. Строителей, 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 26 | г. Заринск, пр. Строителей, 8/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 27 | г. Заринск, пр. Строителей, 12 | замена лифтового оборудования-8 ед. |
| 28 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/1 | ремонт подвальных помещений |
| 29 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/2 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 30 | г. Заринск, пр. Строителей, 20 | замена лифтового оборудования-7 ед. |
| 31 | г. Заринск, пр. Строителей, 24 | ремонт подвальных помещений |
| 32 | г. Заринск, пр. Строителей, 26 | ремонт подвальных помещений |
| 33 | г. Заринск, пр. Строителей, 26/1 | ремонт подвальных помещений |
| 34 | г. Заринск, пр. Строителей, 28 | ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 35 | г. Заринск, пр. Строителей, 29/1 | ремонт подвальных помещений |
| 36 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | ремонт подвальных помещений |
| 37 | г. Заринск, ул. Таратынова, 11 | замена лифтового оборудования-5 ед. |
| 38 | г. Заринск, ул. Чкалова, 12а | ремонт подвальных помещений |
| 2038-2040 |  |  |
| 1 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 5 | ремонт крыши |
| 2 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 6 | ремонт крыши |
| 3 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 7 | ремонт крыши |
| 4 | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, 10 | ремонт крыши |
| 5 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 42/1 | замена лифтового оборудования-10 ед. |
| 6 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 44 | замена лифтового оборудования-7 ед. |
| 7 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, 4 | ремонт подвальных помещений |
| 8 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, 16 | ремонт крыши |
| 9 | г. Заринск, ул. Зеленая, 28 | ремонт крыши |
| 10 | г. Заринск, ул. Зеленая, 29 | ремонт крыши |
| 11 | г. Заринск, ул. Зеленая, 30 | ремонт крыши |
| 12 | г. Заринск, ул. Квартальная, 9 | ремонт крыши |
| 13 | г. Заринск, ул. Кооперативная, 14а | ремонт крыши |
| 14 | г. Заринск, ул. Крупской, 20 | ремонт крыши |
| 15 | г. Заринск, ул. Крупской, 22 | ремонт крыши |
| 16 | г. Заринск, ул. Крупской, 23 | ремонт крыши |
| 17 | г. Заринск, ул. Крупской, 25 | ремонт крыши |
| 18 | г. Заринск, ул. Крупской, 27 | ремонт крыши |
| 19 | г. Заринск, ул. Металлургов, 6 | замена лифтового оборудования-5 ед. |
| 20 | г. Заринск, ул. Металлургов, 18 | ремонт крыши |
| 21 | г. Заринск, ул. Победы, 41а | ремонт крыши |
| 22 | г. Заринск, ул. Революции, 21 | ремонт крыши |
| 23 | г. Заринск, ул. Революции, 27 | ремонт крыши |
| 24 | г. Заринск, ул. Советская, 28 | ремонт крыши |
| 25 | г. Заринск, ул. Советская, 30а | ремонт крыши |
| 26 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 1 | ремонт подвальных помещений |
| 27 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 1/1 | ремонт подвальных помещений |
| 28 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 5/1 | ремонт подвальных помещений |
| 29 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 5/3 | ремонт подвальных помещений |
| 30 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 20 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 31 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/3 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 32 | г. Заринск, пр. Строителей, 8 | ремонт подвальных помещений |
| 33 | г. Заринск, пр. Строителей, 8/1 | ремонт подвальных помещений |
| 34 | г. Заринск, пр. Строителей, 10 | ремонт подвальных помещений |
| 35 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 | ремонт подвальных помещений |
| 36 | г. Заринск, пр. Строителей, 15 | ремонт подвальных помещений |
| 37 | г. Заринск, пр. Строителей, 21 | ремонт подвальных помещений |
| 38 | г. Заринск, пр. Строителей, 25 | замена лифтового оборудования-7 ед. |
| 39 | г. Заринск, пр. Строителей, 26/2 | ремонт подвальных помещений |
| 40 | г. Заринск, пр. Строителей, 33 | ремонт подвальных помещений |
| 41 | г. Заринск, пр. Строителей, 35 | ремонт подвальных помещений |
| 42 | г. Заринск, пр. Строителей, 35/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
| 43 | г. Заринск, пр. Строителей, 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений |
| 44 | г. Заринск, пр. Строителей, 37/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений |
| 45 | г. Заринск, ул. Таратынова, 1 | ремонт подвальных помещений |
| 46 | г. Заринск, ул. Таратынова, 3 | ремонт подвальных помещений |
| 47 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 31 | ремонт крыши |
| 48 | г. Заринск, ул. Федосеевская, 33 | ремонт крыши |
| 49 | г. Заринск, ул. Чкалова, 12а | ремонт крыши |
| 2041-2043 |  |  |
| 1 | г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, 3 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 2 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 1/1 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 3 | г. Заринск, ул. Союза Республик, 4 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 4 | г. Заринск, пр. Строителей, 10 | замена лифтового оборудования-9 ед. |
| 5 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/1 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 6 | г. Заринск, пр. Строителей, 13/3 | замена лифтового оборудования-2 ед. |
| 7 | г. Заринск, пр. Строителей, 15 | замена лифтового оборудования-3 ед. |
| 8 | г. Заринск, пр. Строителей, 21 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 9 | г. Заринск, пр. Строителей, 24 | замена лифтового оборудования-8 ед. |
| 10 | г. Заринск, пр. Строителей, 26 | замена лифтового оборудования-6 ед. |
| 11 | г. Заринск, пр. Строителей, 35 | замена лифтового оборудования-4 ед. |
| 12 | г. Заринск, ул. Сыркина, 6 | ремонт крыши |
| 13 | г. Заринск, ул. Сыркина, 39 | ремонт крыши |
| 14 | г. Заринск, ул. Таратынова, 5 | замена лифтового оборудования-5 ед. |
| 15 | г. Заринск, ул. Целинная, 27 | ремонт крыши |
| 16 | г. Заринск, ул. Целинная, 29 | ремонт крыши |
| Секретарь администрации города |  | С.Е. Полякова |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации города Заринска Алтайского края от 12.04.2017 № 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в городе Заринске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Общая площадь жилых и нежилых помещений кв.м. |  | Коли-чест-во эта-жей | Коли-чест-во подъ-ездов | Материал стен | Вид крыши | Коли-чество жителей, зареги-стриро-ванных по месту жительства | Планируемый перечень работ по капремонту | Планируе-мый период проведения капиталь-ного ремонта |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | г. Заринск, пер.3-ий Железнодорожный, 5 |  |  | 1954 | 411,50 |  | 2 | 2 | деревянные | скатная | 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 2 | г. Заринск, пер.3-ий Железнодорожный, 6 |  |  | 1967 | 412,40 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 3 | г. Заринск, пер.3-ий Железнодорожный, 7 |  |  | 1954 | 405,50 |  | 2 | 2 | деревянные | скатная | 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 4 | г. Заринск, пер.3-ий Железнодорожный, 10 |  |  | 1986 | 1200,10 |  | 2 | 4 | панельные | скатная | 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 5 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 14 |  |  | 1979 | 5518,80 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 254 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 6 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 16 |  |  | 1978 | 3245,90 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 7 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18 |  |  | 1978 | 3286,20 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 167 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 8 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18/1 |  |  | 1978 | 3266,70 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 9 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 18/2 |  |  | 1978 | 4625,40 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 215 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 10 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 20 |  |  | 1978 | 3485,10 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 146 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 11 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 22 |  |  | 1977 | 3470,50 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, горячего водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 12 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 24 |  |  | 1978 | 7897,50 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 334 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 1 ед. | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 3 ед. |  |  |  |  |
| 13 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 30 |  |  | 1974 | 3381,20 |  | 5 | 2 | кирпичные | мягкая | 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 14 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 32 |  |  | 1974 | 3853,30 |  | 5 | 2 | кирпичные | мягкая | 158 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 15 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 34 |  |  | 1973 | 3257,00 |  | 5 | 2 | кирпичные | мягкая | 173 | ремонт крыши | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 16 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 42 |  |  | 1993 | 7779,70 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 302 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
| 17 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 42/1 |  |  | 1990 | 18508,20 |  | 9 | 10 | панельные | железобетонная | 841 | замена лифтового оборудования - 7 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 3 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 10 ед. | 2038-2040 |  |  |  |
| 18 | г. Заринск, ул.25 Партсъезда, 44 |  |  | 1993 | 14144,90 |  | 9 | 7 | панельные | железобетонная | 627 | замена лифтового оборудования - 7 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 7 ед. | 2038-2040 |  |  |  |
| 19 | г. Заринск, ул.40 лет Победы, 4 |  |  | 1992 | 16048,10 |  | 9 | 8 | панельные | железобетонная | 602 | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
| 20 | г. Заринск, ул.40 лет Победы, 4/1 |  |  | 1996 | 4330,80 |  | 5 | 6 | панельные | мягкая | 223 | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |
| 21 | г. Заринск, ул.40 лет Победы, 6 |  |  | 1993 | 12299,80 |  | 9 | 6 | панельные | железобетонная | 482 | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
| 22 | г. Заринск, ул.Воинов Интернационалистов, 3 |  |  | 1990 | 7775,00 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 313 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 23 | г. Заринск, ул.Железнодорожная, 16 |  |  | 1958 | 281,40 |  | 1 | 5 | смешанные | скатная | 21 | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 24 | г. Заринск, ул.Железнодорожная, 28 |  |  | 1984 | 2387,90 |  | 4 | 3 | кирпичные | мягкая | 110 | ремонт крыши | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 25 | г. Заринск, ул.Зеленая, 28 |  |  | 1961 | 383,90 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 26 | г. Заринск, ул.Зеленая, 29 |  |  | 1961 | 383,30 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 27 | г. Заринск, ул.Зеленая, 30 |  |  | 1961 | 383,40 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 28 | г. Заринск, ул.Квартальная, 9 |  |  | 1974 | 856,90 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 29 | г. Заринск, ул.Кооперативная, 14а |  |  | 1970 | 419,70 |  | 2 | 1 | кирпичные | скатная | 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 30 | г. Заринск, ул.Кооперативная, 27 |  |  | 1978 | 1668,60 |  | 3 | 4 | кирпичные | мягкая | 78 | ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |
| 31 | г. Заринск, ул.Крупской, 16 |  |  | 1964 | 550,60 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |
| 32 | г. Заринск, ул.Крупской, 18 |  |  | 1963 | 553,80 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |
| 33 | г. Заринск, ул.Крупской, 20 |  |  | 1965 | 536,20 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 34 | г. Заринск, ул.Крупской, 22 |  |  | 1963 | 546,40 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 35 | г. Заринск, ул.Крупской, 23 |  |  | 1975 | 719,80 |  | 2 | 2 | панельные | скатная | 31 | утепление и ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 36 | г. Заринск, ул.Крупской, 24 |  |  | 1965 | 545,10 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |
| 37 | г. Заринск, ул.Крупской, 25 |  |  | 1972 | 716,60 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 38 | г. Заринск, ул.Крупской, 27 |  |  | 1969 | 481,70 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 39 | г. Заринск, ул.Крупской, 29 |  |  | 1971 | 505,40 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |
| 40 | г. Заринск, ул.Металлургов, 1 |  |  | 1982 | 2354,70 |  | 9 | 1 | панельные | железобетонная | 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электроснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 1 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 41 | г. Заринск, ул.Металлургов, 3 |  |  | 1982 | 5878,80 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 164 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 42 | г. Заринск, ул.Металлургов, 3/1 |  |  | 1981 | 3415,50 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 156 | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 43 | г. Заринск, ул.Металлургов, 3/2 |  |  | 1981 | 4630,50 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 186 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |
| 44 | г. Заринск, ул.Металлургов, 4 |  |  | 1983 | 11654,60 |  | 9 | 6 | панельные | железобетонная | 507 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2029-2031 |  |  |  |
| 45 | г. Заринск, ул.Металлургов, 6 |  |  | 1985 | 10596,80 |  | 9 | 5 | панельные | железобетонная | 421 | замена лифтового оборудования - 5 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 5 ед. | 2038-2040 |  |  |  |
| 46 | г. Заринск, ул.Металлургов, 6/1 |  |  | 1983 | 3548,20 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 160 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |
| 47 | г. Заринск, ул.Металлургов, 6/2 |  |  | 1984 | 5638,89 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 177 | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 48 | г. Заринск, ул.Металлургов, 7 |  |  | 1982 | 13999,20 |  | 9 | 7 | панельные | железобетонная | 603 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 5 ед. | 2032-2034 |  |  |  |
| 49 | г. Заринск, ул.Металлургов, 7/1 |  |  | 1981 | 5041,27 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 190 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |
| 50 | г. Заринск, ул.Металлургов, 7/2 |  |  | 1980 | 3421,20 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 152 | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 51 | г. Заринск, ул.Металлургов, 7/3 |  |  | 1980 | 3708,74 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 122 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 52 | г. Заринск, ул.Металлургов, 7/4 |  |  | 1981 | 9822,10 |  | 9 | 5 | панельные | железобетонная | 471 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 5 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 53 | г. Заринск, ул.Металлургов, 8 |  |  | 1985 | 8620,80 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 326 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 54 | г. Заринск, ул.Металлургов, 12 |  |  | 1974 | 5796,71 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 150 | ремонт внутридомовых инженерных систем газо-, электроснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
| 55 | г. Заринск, ул.Металлургов, 13 |  |  | 1981 | 7776,20 |  | 9 | 4 | панельные | мягкая | 282 | ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2032-2034 |  |  |  |
| 56 | г. Заринск, ул.Металлургов, 14 |  |  | 1976 | 3921,30 |  | 5 | 4 | кирпичные | мягкая | 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 57 | г. Заринск, ул.Металлургов, 14/1 |  |  | 1973 | 4362,20 |  | 5 | 6 | панельные | мягкая | 198 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 58 | г. Заринск, ул.Металлургов, 15 |  |  | 1977 | 15291,10 |  | 9 | 8 | панельные | железобетонная | 676 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 8 ед. |  |  |  |  |
| 59 | г. Заринск, ул.Металлургов, 15/1 |  |  | 1976 | 2692,60 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 60 | г. Заринск, ул.Металлургов, 15/2 |  |  | 1976 | 3399,50 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 151 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 61 | г. Заринск, ул.Металлургов, 15/3 |  |  | 1979 | 13569,40 |  | 9 | 7 | панельные | мягкая | 559 | ремонт крыши | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 1 ед. | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 62 | г. Заринск, ул.Металлургов, 16 |  |  | 1974 | 4305,70 |  | 5 | 2 | панельные | железобетонная | 192 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 63 | г. Заринск, ул.Металлургов, 17 |  |  | 1981 | 23164,60 |  | 9 | 12 | панельные | железобетонная | 996 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 12 ед. |  |  |  |  |
| 64 | г. Заринск, ул.Металлургов, 17/1 |  |  | 1976 | 4740,00 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 202 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 65 | г. Заринск, ул.Металлургов, 18 |  |  | 1975 | 4057,20 |  | 5 | 2 | панельные | железобетонная | 201 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 66 | г. Заринск, ул.Металлургов, 20 |  |  | 1976 | 4280,10 |  | 5 | 2 | панельные | мягкая | 181 | ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 67 | г. Заринск, ул.Победы, 41а |  |  | 1964 | 423,90 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 68 | г. Заринск, ул.Революции, 21 |  |  | 1964 | 383,60 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 69 | г. Заринск, ул.Революции, 23 |  |  | 1968 | 853,00 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |
| 70 | г. Заринск, ул.Революции, 27 |  |  | 1966 | 585,70 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 71 | г. Заринск, ул.Светлая, 19 |  |  | 1997 | 570,40 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 8 | ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
| 72 | г. Заринск, ул.Советская, 28 |  |  | 1967 | 539,30 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 73 | г. Заринск, ул.Советская, 30 |  |  | 1962 | 547,70 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 27 | ремонт крыши | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
| 74 | г. Заринск, ул.Советская, 30а |  |  | 1982 | 1289,80 |  | 2 | 3 | панельные | мягкая | 54 | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 75 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 1 |  |  | 1995 | 5795,50 |  | 9 | 3 | панельные | железобетонная | 224 | замена лифтового оборудования - 3 ед. | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2035-2037 |  |  |  |
| 76 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 1/1 |  |  | 1991 | 5876,10 |  | 9 | 3 | панельные | железобетонная | 245 | замена лифтового оборудования - 3 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 3 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 77 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 2 |  |  | 1982 | 5752,90 |  | 9 | 3 | панельные | железобетонная | 247 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 3 ед. |  |  |  |  |
| 78 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 2/1 |  |  | 1984 | 6374,70 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 329 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 79 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 4 |  |  | 1984 | 5577,70 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 292 | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 80 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 5/1 |  |  | 1993 | 4126,40 |  | 5 | 6 | кирпичные | мягкая | 147 | ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
| 81 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 5/2 |  |  | 1986 | 4465,90 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 184 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
| 82 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 5/3 |  |  | 1986 | 4476,60 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 187 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
| 83 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 7 |  |  | 1990 | 6078,00 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 141 | ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
| 84 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 7/1 |  |  | 1985 | 2992,60 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 125 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |
| 85 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 12 |  |  | 1983 | 16497,90 |  | 9 | 8 | панельные | железобетонная | 645 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 8 ед. | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
| 86 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 14 |  |  | 1979 | 8130,30 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 330 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 87 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 14/1 |  |  | 1978 | 7715,60 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 324 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. |  |  |  |  |
| 88 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 18 |  |  | 1980 | 11611,90 |  | 9 | 6 | панельные | мягкая | 463 | ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 6 ед. |  |  |  |  |
| 89 | г. Заринск, ул.СоюзаРеспублик, 18/1 |  |  | 1980 | 3878,20 |  | 9 | 2 | панельные | мягкая | 168 | ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 90 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 18/2 |  |  | 1979 | 3425,80 |  | 5 | 2 | панельные | железобетонная | 152 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
| 91 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 20 |  |  | 1979 | 5480,40 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 325 | ремонт лифтового оборудования - 2 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2038-2040 |  |  |  |
| 92 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22 |  |  | 1979 | 5485,95 |  | 9 | 2 | панельные | желпрофнасти, совмещенная по сборным ж/б ребритымприлам | 369 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 93 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22/2 |  |  | 1980 | 6515,90 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 296 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 94 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 22/3 |  |  | 1978 | 6422,90 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 345 | ремонт лифтового оборудования - 2 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2038-2040 |  |  |  |
| 95 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 26 |  |  | 1980 | 5496,74 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 290 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. |  |  |  |  |
| 96 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 26/1 |  |  | 1978 | 5448,32 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 375 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 97 | г. Заринск, ул.Союза Республик, 28 |  |  | 1980 | 5467,10 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 356 | замена лифтового оборудования - 1 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 98 | г. Заринск, пр.Строителей, 4/1 |  |  | 1994 | 3005,90 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 131 | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
| 99 | г. Заринск, пр.Строителей, 8 |  |  | 1998 | 3904,20 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 172 | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2035-2037 |  |  |  |
| 100 | г. Заринск, пр.Строителей, 8/1 |  |  | 1995 | 2993,90 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 111 | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2035-2037 |  |  |  |
| 101 | г. Заринск, пр.Строителей, 10 |  |  | 1989 | 18223,10 |  | 9 | 9 | панельные | железобетонная | 848 | замена лифтового оборудования -3 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 9 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 102 | г. Заринск, пр.Строителей, 12 |  |  | 1981 | 15783,10 |  | 9 | 8 | панельные | железобетонная | 627 | утепление и ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 8 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 103 | г. Заринск, пр.Строителей, 12/1 |  |  | 1980 | 4705,90 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 225 | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2033 |  |  |  |
| 104 | г. Заринск, пр.Строителей, 12/2 |  |  | 1979 | 4657,10 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 219 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 105 | г. Заринск, пр.Строителей, 12/3 |  |  | 1980 | 3310,80 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 162 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
| 106 | г. Заринск, пр.Строителей, 13/1 |  |  | 1991 | 5731,70 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 241 | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 107 | г. Заринск, пр.Строителей, 13/2 |  |  | 1983 | 7458,60 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 326 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 108 | г. Заринск, пр.Строителей, 13/3 |  |  | 1987 | 6474,90 |  | 9 | 2 | панельные | железобетонная | 322 | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 109 | г. Заринск, пр.Строителей, 14 |  |  | 1983 | 19706,90 |  | 9 | 10 | панельные | железобетонная | 769 | утепление и ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 8 ед. |  |  |  |  |
| 110 | г. Заринск, пр.Строителей, 14/1 |  |  | 1979 | 4668,03 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 206 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 111 | г. Заринск, пр.Строителей, 14/2 |  |  | 1984 | 4054,95 |  | 5 | 6 | панельные | мягкая | 205 | ремонт крыши | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
| 112 | г. Заринск, пр.Строителей, 15 |  |  | 1991 | 6631,70 |  | 9 | 3 | панельные | железобетонная | 224 | замена лифтового оборудования - 3 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 3 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 113 | г. Заринск, пр.Строителей, 20 |  |  | 1985 | 14941,00 |  | 9 | 7 | панельные | железобетонная | 545 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 7 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 114 | г. Заринск, пр.Строителей, 21 |  |  | 1989 | 11945,20 |  | 10 | 4 | панельные | железобетонная | 273 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
| 115 | г. Заринск, пр.Строителей, 21/1 |  |  | 1973 | 4711,90 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 160 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2017-2019 |  |  |  |
| 116 | г. Заринск, пр.Строителей, 21/2 |  |  | 1974 | 4364,30 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 177 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 117 | г. Заринск, пр.Строителей, 21/3 |  |  | 1973 | 4398,30 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 194 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 118 | г. Заринск, пр.Строителей, 24 |  |  | 1988 | 16517,40 |  | 9 | 8 | панельные | железобетонная | 639 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 8 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 119 | г. Заринск, пр.Строителей, 25 |  |  | 1984 | 13610,20 |  | 9 | 7 | панельные | железобетонная | 524 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 7 ед. | 2038-2040 |  |  |  |
| 120 | г. Заринск, пр.Строителей, 25/1 |  |  | 1977 | 5372,50 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 121 | г. Заринск, пр.Строителей, 25/2 |  |  | 1974 | 3554,70 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 133 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 122 | г. Заринск, пр.Строителей, 25/3 |  |  | 1975 | 2723,40 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 123 | г. Заринск, пр.Строителей, 25/4 |  |  | 1975 | 5759,15 |  | 5 | 8 | панельные | железобетонная | 242 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 124 | г. Заринск, пр.Строителей, 26 |  |  | 1987 | 12528,00 |  | 9 | 6 | панельные | железобетонная | 473 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 2 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 125 | г. Заринск, пр.Строителей, 26/1 |  |  | 1988 | 5499,54 |  | 5 | 7 | панельные | железобетонная | 247 | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
| 126 | г. Заринск, пр.Строителей, 26/2 |  |  | 1989 | 3241,02 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 132 | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
| 127 | г. Заринск, пр.Строителей, 28 |  |  | 1996 | 7849,55 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 355 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
| 128 | г. Заринск, пр.Строителей, 29/1 |  |  | 1975 | 2692,50 |  | 5 | 4 | кирпичные | железобетонная | 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
| 129 | г. Заринск, пр.Строителей, 29/2 |  |  | 1977 | 4053,70 |  | 5 | 6 | панельные | мягкая | 182 | ремонт крыши | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 130 | г. Заринск, пр.Строителей, 29/3 |  |  | 1975 | 4735,50 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 172 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 131 | г. Заринск, пр.Строителей, 31/1 |  |  | 1977 | 3695,80 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 129 | утепление и ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 132 | г. Заринск, пр.Строителей, 33 |  |  | 1988 | 12471,50 |  | 9 | 6 | панельные | железобетонная | 486 | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 133 | г. Заринск, пр.Строителей, 35 |  |  | 1989 | 8490,50 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 336 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 134 | г. Заринск, пр.Строителей, 35/1 |  |  | 1995 | 3438,30 |  | 5 | 6 | кирпичные | мягкая | 82 | ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
| 135 | г. Заринск, пр.Строителей, 37 |  |  | 1999 | 2523,20 |  | 5 | 2 | кирпичные | скатная | 56 | ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |
| 136 | г. Заринск, пр.Строителей, 37/1 |  |  | 1997 | 7665,10 |  | 9 | 4 | панельные | железобетонная | 353 | замена лифтового оборудования - 4 ед. | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
| 137 | г. Заринск, ул.Сыркина, 4 |  |  | 1961 | 269,10 |  | 2 | 1 | кирпичные | скатная | 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
| 138 | г. Заринск, ул.Сыркина, 6 |  |  | 1959 | 282,90 |  | 2 | 1 | кирпичные | скатная | 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |
| 139 | г. Заринск, ул.Сыркина, 39 |  |  | 1963 | 378,50 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |
| 140 | г. Заринск, ул.Сыркина, 47 |  |  | 1966 | 959,20 |  | 2 | 3 | кирпичные | скатная, мягкая | 65 | утепление фасада | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, холодного водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2032-2034 |  |  |  |
| 141 | г. Заринск, ул.Таратынова, 1 |  |  | 1993 | 19714,20 |  | 10 | 9 | панельные | железобетонная | 691 | замена лифтового оборудования - 3 ед. | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 6 ед. | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
| 142 | г. Заринск, ул.Таратынова, 3 |  |  | 1987 | 3788,30 |  | 5 | 5 | панельные | железобетонная | 162 | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |
| 143 | г. Заринск, ул.Таратынова, 5 |  |  | 1986 | 9666,80 |  | 9 | 5 | панельные | железобетонная | 398 | замена лифтового оборудования - 5 ед. | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 5 ед. | 2041-2043 |  |  |  |
| 144 | г. Заринск, ул.Таратынова, 7 |  |  | 1985 | 3914,37 |  | 5 | 5 | панельные | железобетонная | 143 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 145 | г. Заринск, ул.Таратынова, 7/1 |  |  | 1985 | 4530,12 |  | 5 | 4 | панельные | железобетонная | 193 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 146 | г. Заринск, ул.Таратынова, 11 |  |  | 1983 | 9658,00 |  | 9 | 5 | панельные | железобетонная | 384 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования - 5 ед. | 2035-2037 |  |  |  |
| 147 | г. Заринск, ул.Таратынова, 13 |  |  | 1982 | 5978,80 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 171 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
| 148 | г. Заринск, ул.Таратынова, 15 |  |  | 1981 | 4787,01 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 179 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
| 149 | г. Заринск, ул.Таратынова, 15/1 |  |  | 1981 | 4712,20 |  | 5 | 6 | панельные | железобетонная | 181 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |
| 150 | г. Заринск, ул.Федосеевская, 31 |  |  | 1980 | 575,50 |  | 2 | 2 | панельные | скатная | 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 151 | г. Заринск, ул.Федосеевская, 33 |  |  | 1985 | 574,30 |  | 2 | 2 | панельные | мягкая | 25 | утепление и ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 152 | г. Заринск, ул.Целинная, 27 |  |  | 1963 | 363,20 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |
| 153 | г. Заринск, ул.Целинная, 29 |  |  | 1963 | 365,80 |  | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |
| 154 | г. Заринск, ул.Центральная, 35 |  |  | 1953 | 272,80 |  | 2 | 1 | деревянные | скатная | 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2014-2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |
| 155 | г. Заринск, ул.Чкалова, 12а |  |  | 1982 | 1286,70 |  | 3 | 3 | панельные | скатная | 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |
| 156 | г. Заринск, ул.Чкалова, 14 |  |  | 1982 | 1262,00 |  | 3 | 3 | панельные | мягкая | 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 82931,86 |  |  |  |  |  | 34358 |  |  |  |  |  |
| Секретарь администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Е. Полякова |  |  |  |  |  |  |