Размещено на официальном сайте http://admzarinsk.ru 05.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Отправлено по эл. почте  25.05.2017

04.05.2017 № 427 										г.Заринск

О внесении  изменений  в   постановление администрации    города    Заринска   от

29.12.2015    № 1168   «Об  утверждении адресной  инвестиционной   программы города  Заринска   на   2016-2018 годы»

Руководствуясь Положением о порядке формирования адресной инвестиционной программы города Заринска, утвержденным постановлением администрации города Заринска Алтайского края от  29.08.2012  № 691,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление  администрации города Заринска Алтайского края от 29.12.2015 №1168 «Об  утверждении  адресной инвестиционной  программы города Заринска на  2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение №1 «Адресная инвестиционная программа города Заринска на 2016-2018 годы» изложить  в новой  редакции:

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Наименование заказчика -получателя бюджетных средств | Сумма, тысяч рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки города Заринска. Завершение строительства по 2 этапу проекта - строительство водопроводных сетей протяженностью 6,2 км в Северном жилом районе по улицам Сыркина, Водопроводная, Анатолия, Партизанская, Цветочная, Сиреневая, переулок Аэродромный, улицам Светлая, Больничная, Подгорная. Срок ввода в эксплуатацию 2 этапа строительства – 2017 год. 2017 год – начало реализации 1 этапа проекта - строительство водопроводных сетей протяженностью 6,9 км по улицам Заря коммунизма, Коммунаров, Новостроевская, Северо-Восточная, Полевая, Камышенская, Шверника, Сельская. | КЭУМИ | 3925,10177 | 12027 | 14130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Строительство кладбища «Сибирское». Продолжение строительства кладбища – устройство кварталов для захоронения. Окончательный срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. | КЭУМИ | 995 | 1000 | 500 |
| 3. | Капитальный ремонт котельной, расположенной по адресу: г.Заринск, ул. Молодежная, 143 (капитальный ремонт котельно-насосного оборудования). | КЭУМИ | 750 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 5670,10177 | 13027 | 14630 |

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Заринска.

3.Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на первого заместителя главы администрации города С.М. Пенькова, заместителя  главы администрации города, председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города И.Ю. Богданову.

Глава  администрации  города              				И.И. Терёшкин