|  |
| --- |
| Утверждено: постановлением администрации города Заринскаот 12.11. 2024 г. № 1004 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

 НА 2025-2027 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Заринска Алтайского края» на 2025 - 2027 годы

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Администрация города Заринска |
| Соисполнители | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города |
| Участники Программы | Предприятия, выполняющие работы по содержанию дорог города |
| Подпрограммы | Не предусмотрены Программой |
| Цели Программы | -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно – эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения города Заринска Алтайского края;-развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | - организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;-формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;-приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Индикаторы и показатели Программы | -удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 48,5%;- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, отвечающих требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 146,56 км. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 - 2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования Программы |  Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2025 -2027 годах составляет 94 635,42400 тыс. рублей, в том числе:в 2025 году – 28 367,80800 тыс. рублей;в 2026 году – 28 079,80800 тыс. рублей;в 2027 году – 38 187,80800 тыс. рублей.из них:- в том числе за счет средств федерального бюджета 0,000 тыс. руб.;- в том числе за счет средств краевого бюджета 59 343,00000 тыс. рублей:в 2025 году – 19 781,00000 тыс. рублей;в 2026 году – 19 781,00000 тыс. рублей;в 2027 году – 19 781,00000 тыс. рублей.- в том числе за счет средств городского бюджета 35 292,42400 тыс. рублей:в 2025 году – 8 586,80800 тыс. рублей;в 2026 году – 8 298,80800 тыс. рублей;в 2027 году – 18 406,80800 тыс. рублей. - в том числе за счет внебюджетных источников 0,000 тыс. руб.Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством муниципального образования город Заринск Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | достижение к 2027 году следующих показателей:-удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 50%;-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, отвечающих требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 150 км. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения являются необходимыми условиями экономического роста и улучшения условий жизни населения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Заринска. Транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для приведения их в состояние, соответствующее нормативным требованиям, необходимо выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.

По состоянию на 01.08.2024 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 303,904 км, в том числе: 147 км (48.5%) - дорог с твердым покрытием и 156.467 км (51.5%) - грунтовых дорог.

Постоянный рост интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков приводят к накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

2. Приоритетные направления реализации Программы,

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ **«**Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации**»** к вопросам местного значения городского округа относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального, городского округа, организация дорожного движения, а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

2.2. Цель и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно – эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения города Заринска Алтайского края;

 -развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры.

Для успешного достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

-организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

-приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты предполагают достижение к 2027 году следующих показателей:

-удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 50%;

-протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 152 км.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Значения целевых показателей на 2025 год и последующий период устанавливаются в Программе с учетом прогнозов социально-экономического развития города, планов по развитию территорий, интенсивности грузопотоков и пассажиропотоков, прогнозов изменения численности населения, анализа состояния автомобильных дорог, наличия участков, работающих в режиме перегрузки, других факторов.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

 Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2025 по 2027 год. Этапы реализации Программы отсутствуют.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Для достижения конечных результатов Программы необходимо осуществление комплекса мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города включает в себя содержание и ремонт автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений.

Перечень мероприятий Программы отражен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансирования Программы формируются за счет средств всех источников бюджета. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

За счет средств муниципального дорожного фонда, выделяемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, обеспечивается удовлетворительное состояние объектов.

За счет средств муниципального дорожного фонда, выделяемых на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, производится текущий и капитальный ремонт объектов.

5.Методика оценки эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

-создание современной материально-технической базы муниципальной службы;

-повышение эффективности деятельности ОМС города по решению вопросов местного значения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ, утвержденной постановления администрации города Заринска от 14.10.2024 № 891 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Заринск Алтайского края».

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

-степени достижения целей и решения задач муниципальной програм­мы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис­пользования средств городского бюджета муниципальной программы;

-степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления факти­чески достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

**Сеl = (1/m) \* Z(Si),**

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения це­ли, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре­шения задачи муниципальной программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\* 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программыдля индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

**Si = (Рi; / Fi;) \*100%** (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

**Fin = К/ L\* 100%,**

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали­зацию мероприятий муниципальной программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали­зацию муниципальной программы на соответствующий от­четный период.

1.3.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

**Меr = (1/n) \* Z(Rj\*100%),**

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия муниципальной программы, определяе­мый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу

Z - сумма значений.

1.4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

**О = (Cel + Fin + Mer)/3,**

где: О - комплексная оценка.

2.Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3.Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

6.Управление и контроль реализации Программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Ответственный исполнитель:

-организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

-контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

-запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

-обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию Программы;

-обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

-разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;

-подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы.

Участники Программы:

-осуществляют реализацию мероприятий Программы;

-обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы;

-вносят предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

Участники Программы представляют информацию о ходе ее реализации ответственному исполнителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения Программы в комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике и комитет по экономике и управлению муниципаль­ным имуществом администрации города Заринска.