**Часть 2. План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Заринска на 2025-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Год выполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, тыс.руб. |
| *муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Заринска* |
|  | МБОУ СОШ № 3  | Монтаж системы установки автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» | 2025 | Комитет по образованию администрации города, руководитель образовательного учреждения  | 300 |
|  | МБОУ СОШ № 7 | Монтаж системы установки автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» | 2025 | Комитет по образованию администрации города, руководитель образовательного учреждения | 300 |
|  | МБОУ СОШ № 2  | Монтаж системы установки автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» | 2026 | Комитет по образованию администрации города, руководитель образовательного учреждения | 400 |
|  | МБОУ СОШ № 15  | Монтаж системы установки автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» | 2026 | Комитет по образованию администрации города, руководитель образовательного учреждения | 400 |