Приложение № 1

к постановлению администрации

г. Заринска Алтайского края

от 03.06.2025 № 571

**План мероприятий**

**по подготовке образовательных учреждений города к новому 2025-2026 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | Принятие постановления администрации города Заринска «Об организации работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году» | до 06.06.2025 | Азгалдян В.Ш. |
| 2 | Публикация в газете «Новое время» постановления администрации города Заринска «Об организации работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году», официальном сайте администрации, сайте комитета по образованию | до 15.07.2025 | Бельц О.В.  Заречнева Л.Н. |
| 3 | Рассмотрение хода подготовки к новому учебному году на аппаратных совещаниях | еженедельно | Азгалдян В.Ш. |
| 4 | Рассмотрение вопроса по подготовке к новому учебному году на совещании руководителей образовательных учреждений | июнь-август | Бельц О.В. |
| 5 | Проведение профилактических и ремонтно-строительных работ на зданиях объектов образования, инженерных сетях | с 03.06.2025  до 05.08.2025 | Руководители образовательных учреждений  Комитет по строительству и архитектуре администрации города |
| 6 | Исполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) | до 01.08.2025 | Руководители образовательных учреждений |
| 7 | Проведение мониторинга по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | с 01.07.2025  по 05.08.2025 | Бельц О.В. |
| 8 | Осуществление контроля за реализацией мер по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях | с 03.06.2025  до 12.08.2025 | Клепиков А.А.  Бельц О.В. |
| 9 | Осуществление контроля за выполнением противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях | с 03.06.2025  до 12.08.2025 | Власов С.В.  Бельц О.В. |
| 10 | Комплектование образовательных учреждений кадрами | до 12.08.2025 | Бельц О.В.  Руководители образовательных учреждений |
| 11 | Подготовка медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях | до 01.08.2025 | Руководители образовательных учреждений |
| 12 | Проведение комиссионного комплексного обследования дорожных условий по маршрутам школьных автобусов | до 12.08.2025 | Попов А.А. |
| 13 | Ежедневный отчет в Министерство образования и науки Алтайского края о приемке образовательных организаций к новому учебному году | в соответствии с графиком приемки ОУ | Бельц О.В.  Макашенец О.В. |
| 14 | Проведение августовской конференции работников образования города Заринска | август 2025 года | Бельц О.В.  Поветкина Н.А.  Сухих Л.И. |
| 15 | Проведение Дня знаний | 1 сентября 2025 года | Бельц О.В.  Руководители общеобразовательных учреждений |

Заведующий общим отделом

администрации города Т.А. Рубцова